Ημερομηνία 5/12/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 30222

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-31ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :473

Περίληψη

Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 27 του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29294/23-11-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  23  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 4 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 5 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 6 | Αίσωπος Κων/νος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 1-2 &10-16 & 23-28 ΘΗΔ) | 8 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 9 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 6-28ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων(Αποχώρησε στο 1ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών 4-7& 13-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(Απών στο 1ο & 8ο-27ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 13-28ο ΘΗΔ0 |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος (Αποχώρησε από 13-28ο ΘΗΔ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1. Μωραίτης Λουκάς (Ανθοχωρίου),2.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 3. Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 4.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 5. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία),

Παρούσης και της προσκληθείσας Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 16 Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,ο  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   , το υπ αριθμ 29243/23-11-2017  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 34/15 προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Με την υπ’ αριθμόν 124 / 24-04-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  ", ο επαναληπτικός διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 11 Ιουνίου έτους 2015 .

- Με την υπ’ αριθμόν 216 / 30-06-2015  (ΑΔΑ:7ΛΨΡΩΛΗ-ΥΙΣ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1238/127706/21-07-2015 (ΑΔΑ:Ω1Υ9ΟΡ10-Ο75) έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

- Με την υπ’ αριθμόν 253  /10-08-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » .

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 137.688,12 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις     25/08/2015.

- Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν τρεις (3 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   25/11/2015.

- Με την υπ’ αριθμόν 412  /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως τις 21-12-15  .

- Με την υπ’ αριθμόν 480  /17-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως τις 31-12-15  .

- Με την υπ’ αριθμόν 5 /22-01-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως τις 15-02-16  .

- Με την υπ’ αριθμόν 419  /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

- Με την υπ’ αριθμόν 471  /10-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Το έργο είναι ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Πράσινο Ταμείο, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμό   83.6 / 2014 ( ΑΔΑ: 6Χ734Ψ844-Θ5Α) Απόφασης Ένταξης .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου, Δημοτικής Κοινότητας Λειβαδιάς του Δ. Λεβαδέων, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Για την εκτέλεση του έργου οι βασικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής :

- Τοποθέτηση νέων εξωτερικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπή & διπλά τζάμια

- Κατασκευή μόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – θερμοκέλυφος

- Αποξήλωση μετά προσοχής των κεράμων της στέγης για κατασκευή υγρομόνωσης .

- Κατασκευή θερμομόνωσης στην στέγη (τοποθέτηση φύλλων εξηλασμένης πολυστερίνης)

- Επανατοποθέτηση κεράμων στέγης

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ  3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) , συντάχθηκε  για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες εργασιών όπως προέκυψαν  από την τελική επιμέτρηση του έργου, καθώς και το ποσό των 2.254,98 €, το οποίο αφορά τόκους υπερημερίας, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης εκάστου των τριών υποβληθέντων λογαριασμών, εντός δηλαδή του διαστήματος των 30 ημερών από την έκδοση τιμολογίου πληρωμής των.

Ο υπολογισμός τόκων έγινε βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 53, του Ν. 3669/08, ήτοι βάσει του άρθρου 4 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38 Α΄), το οποίο όμως καταργήθηκε και οι διατάξεις του αντικαταστάθηκαν με αυτές του Ν. 4152/13 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄:ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, Υποπαράγραφος Ζ5: Συναλλαγές μεταξύ Επιχειρήσεων και Δημοσίων Αρχών - Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) και μάλιστα χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί όχληση από τον Ανάδοχο.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 111.206,96 € πλέον το Φ.Π.Α.(23%)  25.058,96 €, ήτοι σύνολο 136.265,92 €, άρα είναι μειωτικός κατά 1.422,20 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός  & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.3669/2008.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 57 « Αυξομειώσεις εργασιών-Νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γενικότερα οι επί έλατον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Έχοντας υπόψη

- το άρθρο 57  του Ν3669/08

- ότι η διαχείριση των επί έλασσον ποσών είναι σύμφωνη με τον κανόνα χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο αρ. 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και Την εγκύκλιο Ε20 Αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού πίνακα  συνολικής δαπάνης 136.265,92 € , για την εκτέλεση του έργου : << EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ) >>.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- το υπ αριθμ 29243/23-11-2017  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου που είχε διανεμηθεί,

- τον 3ο ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό πίνακα που είχε διανεμηθεί

- το άρθρο  57 του Ν. 3669/08 και του Ν.4412/16. .

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό  και Τακτοποιητικό Πίνακα του έργου  <<EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ>> συνολικής δαπάνης 136.265,92 €   που  είναι μειωτικός κατά 1.422,20 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   473

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ | Γιώτα Πούλου |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |