Λιβαδειά  12 /1/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-1ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 8

Περίληψη

Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”.

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 10 του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από  261/5-1-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  23  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 6 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 2 ΘΕΗΔ-17ΘΗΔ) | 7 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 8 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 6-17ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1-17ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 1ΘΕΗΔ-ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς(Απών από 1ΘΕΗΔ-ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |

Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 5ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   , το υπ αριθμ  31860/22-12-2017  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:

Για  την  εκτέλεση  του  έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ θΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ  », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου  Λεβαδέων    συνέταξε  την  υπ’  αριθμόν  43 / 2015  Τεχνική  Μελέτη , δαπάνης προϋπολογισμού  43.433,37€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η συντήρηση του Ανοιχτού Θεάτρου της Κρύας με αποκαταστάσεις πλακών, συντήρησης σιδηρών κιγκλιδωμάτων και υδραυλικών καθώς και διαμόρφωσης όψεων ράμπας ΑΜΕΑ.

Με  την  υπ’  αριθμόν  123 / 2015  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  καταρτίσθηκαν  οι  όροι  Διακήρυξης  του διαγωνισμού για το έργο , ο οποίος διενεργήθηκε στις 05.05.2015 σύμφωνα με την διαδικασία υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. β)και το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 ( ΚΔΕ)

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 11355/05.05.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ « ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ»  με ποσοστό έκπτωσης  σαράντα ένα τοις εκατό (  41,00 %. )

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΚΑΠ Επενδύσεων .

Με  την  υπ’  αριθμόν  145 / 2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην  Κ/ΞΙΑ                                  « ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΝΙΚΗ »  με ποσοστό έκπτωσης  σαράντα ένα τοις εκατό (  41,00 %. ). Ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης έγινε με το υπ' αριθμόν 898/96153/09.06.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας .

Στις 08.07.2015 υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/ξιας και του Δήμου Λεβαδέων  στο ποσό των Είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών ( 25.625,68€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Επιβλέπων του έργου ορίσθηκε ο κος Μελισσάρης  Ιωάννης του Δημητρίου Τ.Ε. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός  ,και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έγινε εμπρόθεσμα στις 20.11.2015   ( σύμφωνα με την αναφορά του επιβλέποντος και με την από 20.11.2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ) .

Με την υπ’ αριθμόν 417/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου  .

Με την υπ’ αριθμόν 380/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου .

Με την υπ' αριθμόν 417/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι 22.11.2015

Στις 14.01.2016  υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου με αριθμό πρωτ. 806.

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση , προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 20.11.2015 σύμφωνα και με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης , με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα .

Η Επιτροπή προέβει στην Προσωρινή και Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου :                                          «  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ » στις Είκοσι  Δεκεμβρίου  του 2017 (20.12.2017).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ   », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων) .

Παρακαλούμε όπως εισαχθεί το εν λόγω θέμα στην προσεχή συνεδρίαση για την λήψη της σχετικής απόφασης .

Κατόπιν ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο , κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη του:

-το υπ αριθμ 31860/22-12-2017  έγγραφο της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί,

- το από 20/12/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ”  που είχε διανεμηθεί

-τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008  “οριστική παραλαβή έργων “

-το άρθρο  53 παράγραφος 1 του Π.Δ. 609/1985

- το άρθρο 16 του ΠΔ171/1987

-το άρθρο 2 παρ. 17 του Ν.2229/1994

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 20/12/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ” .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 8

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τόλιας Δημήτριος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος | Πούλου Γιώτα |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Μητάς Αλέξανδρος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Μπράλιος Νικόλαος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |