Λιβαδειά .12/12/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2017-35ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :492

Περίληψη

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 29943/30-11-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  22  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (προσήλθε μετά τις ερωτήσεις) | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 5 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 6 | Αρκουμάνης Πέτρος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 8 | Μπράλιος νικόλαος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία(προσήλθε μετά τις ερωτήσεις) | 9 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 11 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος (Αποχώρησε στο 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: Στουρνάρας Παναγιώτης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Δαύλειας.

Απόντος του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρούσσαρης,Ζιώγας ,Θεοδώρου,Σωτηρόπουλος και Δελής αποχώρησαν αμέσως μετά τη διαδικασία των ερωτήσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας ως προς τη στάση του προεδρείου κατά την τήρηση της διαδικασίας τόσο κατά την 33η όσο και κατά την 32η συνεδρίαση του Δ.Σ

Εισηγούμενος το 3ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο  αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   , το υπ αριθμ 29398/24-11-2017  έγγραφο της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

Για  την  εκτέλεση  του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ  », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου  Λεβαδέων    συνέταξε  την  υπ’  αριθμόν  40 / 2015  Τεχνική  Μελέτη , δαπάνης προϋπολογισμού  56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η κατασκευή  τοίχου  αντιστήριξης  στην  Τ.Κ.  Κορώνειας  για αντιστήριξη Κοινοτικού  Δρόμου παρά την οικία Μπελεσάκου  Χαράλαμπου σε μήκος 32,00μ. και ύψους  4,00μ. περίπου .

Με  την  υπ’  αριθμόν  125 / 2015  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  καταρτίσθηκαν  οι  όροι  Διακήρυξης  του διαγωνισμού για το έργο , ο οποίος διενεργήθηκε στις 12.05.2015 σύμφωνα με την διαδικασία υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. β)και το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 ( ΚΔΕ)

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 11945/12.05.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο « ΒΑΡΕΛΑΣ  ΗΛΙΑΣ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»  με ποσοστό έκπτωσης  τριάντα εφτά και πενήντα εφτά τοις εκατό (  37,57 %. )

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις υπολοίπων ΑΠΕ .

Με  την  υπ’  αριθμόν  174 / 2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στον                                 « ΒΑΡΕΛΑ  ΗΛΙΑ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»  με ποσοστό έκπτωσης  τριάντα εφτά και πενήντα εφτά τοις εκατό (  37,57 %. ). Ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης έγινε με το υπ' αριθμόν 984/104422/16.06.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας .

Στις 24.06.2015 υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων  στο ποσό των Τριάντα τεσσάρων χιλιάδων Εννιακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και Είκοσι  λεπτών ( 34.958,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

Επιβλέπων του έργου ορίσθηκε ο κος Μελισσάρης  Ιωάννης του Δημητρίου Τ.Ε. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός  ,και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έγινε εμπρόθεσμα στις 10.08.2015   ( σύμφωνα με την αναφορά του επιβλέποντος και με την από 11.08.2015 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ) .

Με την υπ’ αριθμόν 273/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου (7ΟΝΥΩΛΗ-0Φ2) .

Με την υπ’ αριθμόν 350/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου ( ΑΔΑ: 6ΤΓ6ΩΛΗ-Φ5Π ).

Στις 05.10.2015  υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση , προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 11.08.2015 σύμφωνα και με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης , με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα .

Η Επιτροπή προέβει στην Προσωρινή και Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου :                                          «  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ » στις Είκοσι τρεις  Νοεμβρίου  του 2017 (23.11.2017).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ  », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17) .

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του:

-το υπ αριθμ 29398/24-11-2017  έγγραφο της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί,

- το Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ”  που είχε διανεμηθεί

-τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008  “οριστική παραλαβή έργων “

-το άρθρο  53 παράγραφος 1 του Π.Δ. 609/1985

- το άρθρο 16 του ΠΔ171/1987

-το άρθρο 2 παρ. 17 του Ν.2229/1994

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 23/11/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ” .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό   492

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τόλιας Δημήτριος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος | Γιώτα Πούλου |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |