ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                              	                    ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:  3405

Λιβαδειά  15/2/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-5ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  57

Περίληψη

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (2016)"

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 12 του μηνός Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2886/8-2-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  23  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (αποχώρησε από το 8ο Θ.Η.Δ) | 1 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Αλεστάς Αθανάσιος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (αποχώρησε από το 8ο Θ.Η.Δ) | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (αποχώρησε από το 8ο Θ.Η.Δ) | 6 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Κοσκοβόλη -Γιαχρίτση Αικατερίνη | 7 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 8 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωράια | 9 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καρατζαλης Δημήτριος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλανης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κων/νος |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (αποχώρησε από το 7ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (αποχώρησε από το 15ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (αποχώρησεστο 16ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |

Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 11ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 2810/8-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 141/2016 προϋπολογισμού δαπάνης 739.000,00 €, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Με την υπ’ αριθμόν 328 / 2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: "  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016) " .

- Με την υπ’ αριθμόν 395 / 2016    απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 13-12-2016 πρακτικό του Διαγωνισμού .

- Με την υπ’ αριθμόν 73  / 2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, έγινε κατακύρωση της σύμβασης

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 320.136,31 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 13-06-2017.

- Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   13/06/2017.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την βελτίωση δημοτικών οδών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων και περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, οδοστρωσία, ασφαλτoστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις, τοποθέτηση σχαρών , τοποθέτηση κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και λοιπές τεχνικές εργασίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1 ου Α.Π.E. & KAI ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου 1) να εγκριθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και 2) να συμπεριλάβει τρεις (3) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να  συμπεριλάβει τις νέες εργασίες και στις τιμές εφαρμόστηκε η μέση τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας που είναι 56,68 %.

Η αναγκαιότητα της σύνταξης των νέων αυτών τιμών κρίθηκε απαραίτητη:

- Για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων υδροσυλλογής στις οδούς Αριστοφάνους και προ 1923 καθώς και σε κοινοτικό δρόμο της Τ.Κ. Θουρίου

- Για την σύνδεση των ως άνω φρεατίων στο δίκτυο ομβρίων.

- Την εκσκαφή χάνδακα για τοποθέτηση σωλήνων δικτύου ομβρίων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 320.136,31 ευρώ με το Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

ΜΕΛΕΤΗ	739.000,00 €

ΣΥΜΒΑΣΗ	320.136,31€

ΠΑΡΩΝ ΑΠΕ	320.136,31€

ΔΙΑΦΟΡΑ(ΠΟΣΟ)	0,00€

ΔΙΑΦΟΡΑ(ΠΟΣΟΣΤΟ)	0,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	320.136,31€

Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης 320.136.31 €  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : <<  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016) >>.

Κατόπιν ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας   είπε ότι άργησε να γίνει ο ΑΠΕ γιατί το έργο έγινε το 2016 και εξέφρασε  την αντίθεσή του ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ  ακριβώς γιατί έχει γίνει απορρόφηση των απρόβλεπτων και δήλωσε ότι  θα ψηφίσει λευκό .

-Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι ο ΑΠΕ δεν είναι πιστοποίηση εργασιών είναι μια νέα σύμβαση . Οσον αφορά την απορρόφηση των απρόβλεπτων έγινε αποκλειστικά για να πληρωθούν οι εργασίες με τις νέες τιμές για το λόγο αυτό συντάσσεται και το Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη του  :

- το υπ αριθμ. 2810/8-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου που είχε διανεμηθεί,

- τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου που είχαν διανεμηθεί.

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  : α) τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (2016) >> o οποίος ανέρχεται στο ποσό των 320.136,31 € , και εμφανίζεται  σε ισοζύγιο με την  αρχική σύμβαση του έργου  και β)  το 1ο ΠΚΝΤΜΕ αυτού.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Σωτηρόπουλος ,Μητάς,Αρκουμάνης Αίσωπος και Ζιώγας

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  57

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Κοσκοβόλη -Γιαχρίτση Αικατερίνη | Πιστό Απόσπασμα |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Κοσμίδη – Περλεπέ Πανωράια | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καρατζαλης Δημήτριος | Γιώτα Πούλου |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλανης Κωνσταντίνος |  |
| Μητάς Αλέξανδρος |  |
| Σωτηρόπουλος Κων/νος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |