Ημερομηνία 28 /3/2018

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αρ. Πρωτ.: 7018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-9ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 126

Περίληψη

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 21 του μηνός Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6007/16-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  23  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από 3-36ΘΗΔ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Παπαθανασίου Χρήστος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 3-36ΘΗΔ) | 4 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας | 5 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη ( Απούσα στο 30 και 36 ΘΗΔ) | 6 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 7 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 8 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 9 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία (Απούσα από 3-36ΘΗΔ) | 10 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (προσήλθε και αποχώρησε στο 1ο Θ.Η.Δ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Απών από 14-36 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 3-36ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. . Μωραϊτης Λουκάς (Ανθοχωρίου), 2.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου) 3. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία)

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 16ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. 4548/1-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 77/2017 και τίτλο «Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » η οποία και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/2017 μελέτη ,προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%

- Με την υπ΄  αριθμό 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 101/2017 επικαιροποιημένης μελέτης

- Με την υπ΄ αριθμό 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με την συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

- Με την υπ΄ αριθμό 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 20 Ιουνίου 2017.

- Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006285789 2017-06-06)

- Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Βαρελάς  Β.  Ηλίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 28.048,73€ ( χωρίς Φ.Π.Α)

- Με την υπ' αριθμόν 426/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1635/193609/03.11.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 426/2017 απόφασης

- Στις 20.12.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 31546/20.12.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 34.780,43€  και με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφής της .

- Με την υπ΄ αριθμό 47/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 34.780,43 ευρώ για το έτος 2018 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης)

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας , τύπου Ν2 και λειτουργικού πλάτους W4 , καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικού χαρακτήρα και η κατάλληλη διαγράμμιση αυτών  .

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να καλύψει σφάλματα της προμέτρησης των ποσοτήτων της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»

Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.  η ανάλωση του ποσού των απρόβλεπτων καθώς και των επί έλλατον εργασιών ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και την πλήρη προστασία των οχημάτων και κατ’ επέκταση και των επιβατών .

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο από το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 34.780,43 € ( εκ των οποίων 27.639,05€ είναι για εργασίες, το ποσό των 6.731,70€ για Φ.Π.Α. 24% , το ποσό των 361,73€  για αναθεώρηση , το ποσό των 47,60€ για απρόβλεπτα και ποσό των 0,35€ για λογιστικό λάθος μελέτης )

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 34.780,43€  δηλαδή σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου: « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 4548/1-3-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου που είχε διανεμηθεί.

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ >> ,  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  34.780,43 €  και εμφανίζεται  σε ισοζύγιο με το ποσό της  αρχικής σύμβαση του έργου.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  126

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Διαμαντόπουλος Ανδρέας | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κυπραίος Χρήστος | Γιώτα Πούλου |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Ρούσσαρης Αριστείδης |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |