Λιβαδειά    ..../4/2018

Αριθμ.Πρωτ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-10ης  Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 156

Περίληψη

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 3 του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 7252/30-3-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ .Διαμαντόπουλου Ανδρέα , η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρα  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από 11-24 ΘΗΔ) | 1 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 11-24 ΘΗΔ) | 4 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος | 5 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 11-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 4-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 9-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 5-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας Απών στο 2ο & 5-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 1-2 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 6-24 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 11-24 ΘΗΔ) |  |  |

Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

1. Μωραϊτης Λουκάς (Ανθοχωρίου), 2.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου) 3. Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία)

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 11Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. Πρωτ. 6596/23-3-2018 έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο αναφέρονται:

Για  την  εκτέλεση  του  έργου « Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων  », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου  Λεβαδέων    συνέταξε  την  υπ’  αριθμόν  46 / 2016  Τεχνική  Μελέτη , δαπάνης προϋπολογισμού  70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων .

Με  την  υπ’  αριθμόν  139 / 2016  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  καταρτίσθηκαν  οι  όροι  Διακήρυξης  του διαγωνισμού για το έργο , ο οποίος διενεργήθηκε στις 13.05.2016 σύμφωνα με το σύστημα του Ανοιχτού Πρόχειρου διαγωνισμού με την διαδικασία υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. β)και το άρθρο 6 του Ν.3669/2008 ( ΚΔΕ)

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 10450/13.05.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο Στάϊκος Γ. Νικόλαος   με ποσοστό έκπτωσης  σαράντα πέντε και είκοσι τοις εκατό (  45,20 %. )

Με  την  υπ’  αριθμόν  166 / 2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στον Στάϊκος Γ. Νικόλαος   με ποσοστό έκπτωσης  σαράντα πέντε και είκοσι τοις εκατό (  45,20 %. )

Ο έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης έγινε με το υπ' αριθμόν 1058/96883/07.06.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Βοιωτίας .

Στις 17.06.2016 υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων  στο ποσό των Τριάντα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ( 38.675,24€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Επιβλέπων του έργου ορίσθηκε ο κος Μελισσάρης  Ιωάννης του Δημητρίου Τ.Ε. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός  ,και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έγινε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την αναφορά του επιβλέποντος και με την 27418/04.11.2016 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  μετά από παράτηση που δόθηκε εώς 31.10.2016 .

Με την υπ’ αριθμόν 478/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου  .

Με την υπ’ αριθμόν 43/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου .

Στις 15.12.2016  υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 58/12,02,2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , αφού έλεγξε ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση , προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 04.11.2016 σύμφωνα και με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης , με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα .

Η Επιτροπή προέβει στην Προσωρινή και Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου :                                          «  Αποκατάσταση  Βλαβών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων » στις Είκοσι μία Μαρτίου 2018 (21.03.2018).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :« Αποκατάσταση  Βλαβών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- -το υπ αριθμ 6596/23-3-2018  έγγραφο της   Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που είχε διανεμηθεί,

- - το Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση  Βλαβών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων”  που είχε διανεμηθεί

- -τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/2008  “οριστική παραλαβή έργων “

- -το άρθρο  53 παράγραφος 1 του Π.Δ. 609/1985

- - το άρθρο 16 του ΠΔ171/1987

- -το άρθρο 2 παρ. 17 του Ν.2229/1994

- -τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

- -τη  58/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΦ5ΟΩΛΗ-ΘΧΖ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 21/3/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση  Βλαβών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων”   η οποία έχει ορισθεί με την 58/2018  σχετική απόφαση.-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  156.

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διαμαντόπουλος Ανδρέας

| ΤΑ ΜΕΛΗ | Πιστό Απόσπασμα |
| --- | --- |
| Φορτώσης Αθανάσιος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Δημητρόπουλος Ιωάννης | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Σπυρόπουλος Δημοσθένης |  |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος |  |
|  | Πούλου Γιώτα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαϊωάννου Λουκάς |  |