Λιβαδειά  .....  /6/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-18ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 297

ΘΕΜΑ:    ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 13 του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 13910/8-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  21  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 2ο ΘΗΔ ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Τζουβάρας Νικόλαος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος (Απών στο 2ο ΘΗΔ ) | 3 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 3ο ΘΗΔ-33ο ΘΗΔ) | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 3ο-33ο ΘΗΔ) | 5 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα στο 20ο ΘΗΔ-&22ο ΘΗΔ) | 6 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 7 | Αρκουμάνης Πέτρος |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 8 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 9 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 11 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Καρβούνης Σωτήριος | 12 | Παπαθανασίου Χρήστος |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος (Απών από 3ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 2ο ΘΗΔ-31ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 3ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος ( Απών από 10ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος ( Απών από 10ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το  11Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το  υπ΄αριθμ. 13014/31-5-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:

Για την εκτέλεση του έργου «EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ’ αριθμόν 34/15 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 220.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου, Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς του Δ. Λεβαδέων, τα οποία στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

Με την υπ’ αριθμόν 124 / 24-04-2015 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΣΩΛΗ-190) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  ", ο επαναληπτικός διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις 11 Ιουνίου έτους 2015 .

Με την υπ’ αριθμόν 216 / 30-06-2015  (ΑΔΑ:7ΛΨΡΩΛΗ-ΥΙΣ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου η «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,41% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1238/127706/21-07-2015 (ΑΔΑ:Ω1Υ9ΟΡ10-Ο75) έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Με την υπ’ αριθμόν 253  /10-08-2015 (ΑΔΑ:6Γ1ΣΩΛΗ-225) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου από την «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ Α.Ε. » .

Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 137.688,12 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη την 25-8-2015 (αρ.πρωτ.22369) (ΑΔΑ:77ΛΠΩΛΗ-53Η), περιλαμβανομένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α .

Με την υπ’ αριθμόν 419  /09-11-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ύψους  137.688,12 € με Φ.Π.Α. (ως σύμβαση) .

Με την υπ’ αριθμόν 471  /10-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ύψους  136.241,71 € με Φ.Π.Α. .

Με την υπ’ αριθμόν 473  /27-11-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας του έργου, ύψους  136.265,92 € με Φ.Π.Α. .

To έργο περαιώθηκε, εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσής του, με την έκδοση της υπ’  αριθμόν 4147 / 23-02-16 βεβαίωση περαίωσης .

Στις 18-03-2016 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 18.03.2016 με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής &  Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  » στις Τριάντα μία Μαΐου του 2018 (13.04.2017).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :«EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ   », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 73 & 75, και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 ) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 13014/31-5-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - το Πρωτόκολλο Προσωρινής&Οριστικής   Παραλαβής του έργου “EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”  που είχε διανεμηθεί

- -τα άρθρα  73 & 75 του Ν.3669/2008

- - το άρθρο 136 του  Ν.4070/2012

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

- -την  383/2017  απόφασή του (ΑΔΑ: Ψ695ΩΛΗ-ΥΗΕ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 31/5/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής   Παραλαβής του έργου “EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 383/2017  σχετική απόφαση.-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  297

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τόλιας Δημήτριος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |