ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   16929

Λιβαδειά  10/7/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-20ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 348

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 15903/29-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  26  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 1-15ο θέμα της συνεδρίασης ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα στο 13&14ο θέμα της συνεδρίασης ) | 4 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 5 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 6 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 7 | Παπαθανασίου Χρήστος |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος (Απών στο 1-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Απών στο 1-14ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών στο 1-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 3ο-15ο θέμα της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 1ο ΘΕΗΔ-15ο θέμα της συνεδρίασης |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 4ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας( Απών στο 2-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Προσήλθε στο 2ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών στο 2-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος ( Απών από 3ο-15ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς ( Απών από 3ο-15ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα στο 2-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Ακολούθως εισηγούμενος το 8Ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών     το με αριθμ. Πρωτ.  15325/25-6-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:

Για  την  εκτέλεση  του  έργου « Βελτίωση  Σχολικών Συγκροτημάτων  », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου  Λεβαδέων    συνέταξε  την  υπ’  αριθμόν  46 / 2015  Τεχνική  Μελέτη , δαπάνης προϋπολογισμού  111.074,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών βελτίωσης σχολικών συγκροτημάτων του Καλλικρατικού Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής και τους όρους των εγκεκριμένων τευχών μελέτης .

Με  την  υπ’  αριθμόν  302 / 2015  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  (ΑΔΑ: Ψ4ΑΛΩΛΗ-ΒΞΝ) καταρτίσθηκαν  οι  όροι  Διακήρυξης  του διαγωνισμού για το έργο , ο οποίος διενεργήθηκε στις 24.11.2015 σύμφωνα με το σύστημα του Ανοιχτού  διαγωνισμού με την διαδικασία υποβολής σφραγισμένων προσφορών με ενιαία ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. α)και το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 ( ΚΔΕ)

Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 32339/24.11.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η  Κ/Ξία  ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ   με ποσοστό έκπτωσης  σαράντα τρία τοις εκατό (  43,00 %. )

Με την υπ’ αριθμόν 354/2015 ( ΑΔΑ: Ω1ΠΔΩΛΗ-ΕΟ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του διαγωνισμού και προσωρινός  αναδείχθηκε η  Κ/Ξία  ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΕΛΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ   με ποσοστό έκπτωσης  σαράντα τρία τοις εκατό (  43,00 %. )

Με το υπ’ αριθμόν 89/5398/12.01.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμόν 354/2015 απόφασης Ο.Ε. ( ΑΔΑ: 69Ζ2ΟΠ10-ΟΗΠ).

Στις 01.03.2016 υπογράφθηκε η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξίας  και του Δήμου Λεβαδέων  στο ποσό των Εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών ( 63.312,74€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Επιβλέπων του έργου ορίσθηκε η κας Ευαγγελία ΜπάτσουΤ.Ε. Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός  με το υπ’ αριθμόν 4899/02.03.2016 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ,και η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου έγινε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την αναφορά του επιβλέποντος και με την 26286/21.10.2016 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  .

Με την υπ’ αριθμόν 175/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου  .

Με την υπ’ αριθμόν 377/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων ,εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου .

Στις 19.12.2016  υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου με αριθμό πρωτοκόλλου 31030 και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στις 20.12.2016.

Η Επιτροπή η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 42/31.01.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: ΩΨ3ΞΩΛΗ-7ΤΨ) , αφού έλεγξε ποσοτικά τις εκτελεσθείσες εργασίες και διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση , προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 21.10.2016 σύμφωνα και με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της Διεύθυνσης , με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα .

Η Επιτροπή προέβει στην Προσωρινή και Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου :                                          «  Βελτίωση  Σχολικών  Συγκροτημάτων » στις Δεκαπέντε Μαϊου 2015 (15.05.2018).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :« Βελτίωση  Σχολικών  Συγκροτημάτων », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων) .

- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας ερώτησε άν έχει γίνει σχετική έρευνα σε όλα τα σχολεία που επισκευάσθηκαν γιατί έχει πληροφορίες ότι σε κάποια από αυτά δεν έχει γίνει καλή κατασκευή και ανέφερε χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε κάποιο σχολείο πέφτουν τα πλακάκια που είχαν τοποθετηθεί.

- Απαντώντας η δήμαρχος είπε ότι αρμόδιοι για την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων καλής κατασκευής είναι οι υπάλληλοι και δεν έχει λόγους να  το αμφισβητήσει αυτό .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 15325/25-6-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - το Πρωτόκολλο Προσωρινής&Οριστικής   Παραλαβής του έργου “ Βελτίωση  Σχολικών  Συγκροτημάτων”  που είχε διανεμηθεί

- -τα άρθρα  73 & 75 του Ν.3669/2008

- - το άρθρο 136 του  Ν.4070/2012

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

- -την 42/2018  απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΨ3ΞΩ7ΤΨ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το από 15/5/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής   Παραλαβής του έργου “Βελτίωση  Σχολικών  Συγκροτημάτων”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 42/2018  σχετική απόφαση.-

ΛΕΥΚΟ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος  κ. Ζιώγας

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  348

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |