Λιβαδειά     /9/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-27ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 436

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 5η  του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 21282/31-8-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  29  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος Δημητρόπουλος Ιωάννης | 1 | Αλεστάς Αθανάσιος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 2 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης(απών από το 2ο -16ο Θ.Η.Δ.) Τόλιας Δημήτριος | 3 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
|  | Ντελίκος Ιωάννης | 4. | Παπαθανασίου Χρήστος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (απών από 4ο -16ο ) Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσμίδη –Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσαρης Αριστείδης (απών στο 7ο ,11ο ,12ο ,13ο ,14ο ,15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (απών στο 7ο ,11ο ,12ο,13ο,14ο,15ο και 16ο Θ.Η.Δ.) |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (απών από το 4ο -16ο Θ.Η.Δ.) Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (απών στο 7ο ,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) Αρκουμάνης Πέτρος (απών στο 7ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο & 16ο Θ.Η.Δ.). Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Ε.Η.Δ. θέμα και από το 2ο -16ο Θ.Η.Δ.) Αίσωπος Κωνσταντίνος (απών στο 7ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) Ζιώγας Γεώργιος (απών στο 7ο ,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) Σκλαβος Γεώργιος (απών από το 2ο -16ο Θ.Η.Δ.) Παπαϊωάννου Λουκάς (απών από το 2ο -16ο Θ.Η.Δ.) Θεοδώρου Θεόδωρος (απών στο 7ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο & 16ο Θ.Η.Δ.) Νταντούμη Ιωάννα (απούσα από το 2ο -16ο Θ.Η.Δ.) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 12Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών τo με αριθ. πρωτ. 20880/28-08-/2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται :

Για την εκτέλεση του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ » , η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ’ 39/2015 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), .

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η συντήρηση οδών πεζοδρόμων και κοινοχρήστων χώρων σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων.

Με την υπ αριθμόν 175 / 02-06-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΝΘΩΛΗ-5ΗΞ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ».

Με την υπ’ αριθμόν 239 / 20-07-2015 (ΑΔΑ:7ΙΘΑΩΛΗ-ΦΧΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου που έγινε στις 03-06-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ». με διακριτικό τίτλο «MINEA TEXNIKH Ο.Ε.» , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ.πρωτ. 1395/142354/14-08-2015 (ΑΔΑ:7ΗΛΖΟΡ10-0ΟΦ) έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 25/08/2015, μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου (αριθμός καταχώρησης στο ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων 15SYMV002993780 2015-08-26), ποσού 79.650,00 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 46.859,57 € αξία εργασιών , 8.434,72 € εργολαβικό όφελος, 8.294,14 € απρόβλεπτα , 1.167,67 € αναθεώρηση και 14.893,90 € για Φ.Π.Α..

Με την υπ’ αριθμόν 459 /02-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Με την υπ’ αριθμόν 107 /15-03-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Με την υπ’ αριθμόν 234/ 06-06-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Με την υπ’ αριθμόν 402/ 24-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου

Με την υπ’ αριθμόν 68/22-03-17 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών.

To έργο περαιώθηκε, εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσής του, με την έκδοση της υπ’ αριθμόν 29272/29-11-16 βεβαίωση περαίωσης .

Στις 24-01-2017 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .

Για την παραλαβή του έργου, ορίσθηκε Επιτροπή Παραλαβής με την υπ ΄αριθμό 298 / 13.06.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες σύμφωνα με τη μελέτη, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου 29.11.2016 με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ » στις Είκοσι Οκτώ Αυγούστου του 2018 (28.08.2018).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 73 & 75, και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 ) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

- τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/2008

- τις  διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4070/2012

- την υπ΄ αριθμ. την υπ’ 39/2015 μελέτη της  Τεχνικής  Υπηρεσίας , προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),

- την υπ ΄αριθμό  298 / 13.06.2018 Απόφασή του

- το   υπ΄αριθμ.20880/28-8-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , που είχε διανεμηθεί

- το  πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής  Παραλαβής  του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»  που είχε  διανεμηθεί

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 28/08/2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής   Παραλαβής του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 298 /2018  σχετική απόφαση.-

.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 436

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Ντελίκος Κωνσταντίνος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος Σαλαπατάρας Στυλιανός Κοσμίδη -Περλεπέ Πανωραία | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |