ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:28566

Λιβαδειά  14 /11/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-34ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 522

ΘΕΜΑ:Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών- Τακτοποιητικού  του έργου: << Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων >>.

Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27992/8-11-2018  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ.Καράντζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 21 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος ( Απών από 1-10 ΘΗΔ | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος (Απών από 5-10ΘΗΔ) | 3 | Γεωργαντά Ελισσάβετ |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Καράντζαλης Δημήτριος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών στο 1ο & από 4-10ΘΗΔ) | 5 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 8 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 9 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Καρβούνης Σωτήριος | 11 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | 12 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καπλάνης Κων/νος (Απών από 5-10ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 1-10ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 2-8ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος (Απών από 1-10ΘΗΔ) |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 4-10 ΘΗΔ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 3Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. 27877/7-11-2018 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:

1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 65/2017 και τίτλο «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ 24%

- Με την υπ΄ αριθμό 100/22.05.2017 μελέτη επικαιροποιήθηκε η με αριθμό 65/2017 μελέτη και τίτλο  «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»  προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ  24%

- Με την υπ΄  αριθμό 184/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 100/2017 επικαιροποιημένης μελέτης

- Με την υπ΄ αριθμό 196/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

- Με την υπ΄ αριθμό 226/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 18 Ιουλίου 2017.

- Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006305969 2017-06-09)

- Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Στάϊκος Γ. Κωνσταντίνος με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 149.453,55€ ( χωρίς Φ.Π.Α) Ή 185.322,40€ ( με Φ.Π.Α. 24%)

- Με την υπ' αριθμόν 384/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1369/170011/09.10.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 385/2017 απόφασης

- Στις 07.11.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 27634/07.11.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 185.322,40€  και με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες από την υπογραφής της .

- Με την υπ΄ αριθμό 217/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ για το έτος 2017 (πολυετής δαπάνη)

- Με την υπ’ αριθμόν 493/2017 εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση

- Με την υπ’ αριθμόν 405/2018 εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του εν λόγω έργου ο οποίος ήταν μειωτικός κατά 665,57€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου Λεβαδέων τα οποία επλήγησαν από θεομηνία .

Περιλαμβάνει απόξεση του υφιστάμενου φθαρμένου ασφαλτικού οδοστρώματος , εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης , διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα και ανόρθωση πλαισίων φρεατίων για τμήμα της οδού Γεωργαντά από την οδό Φίλωνος έως την οδό Καλλιαγκάκη , για τμήμα της οδού Καραγιαννοπούλου από την οδό Σεφέρη έως την οδό Χριστοδούλου , για τμήμα της οδού Σοφοκλέους από την οδό Δαιδάλου έως την οδό Χαιρωνείας , για τμήμα την οδού Σοφοκλέους από την ΔΕΗ έως την οδό Θεσσαλονίκης , για τμήμα της οδού σύνδεσης οδού Ρούμελης με την οδό προς εγκαταστάσεις Βιολογικού , για τμήμα της οδού προς Αρβανίτσα και για τμήματα  των οδών  σύνδεσης Τοπικών Κοινοτήτων Παρορίου και Δαύλειας .

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  και Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τελικές ποσότητες των εργασιών, των απολογιστικών και των αναθεωρήσεων του έργου

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,90€ και ανέρχεται στο ποσό των 185.320,50 €

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 57 του Ν. 3669/08

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 57 παραγρ.4 του Ν3669/08 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

(δεν έχουμε επί έλασσον δαπάνες)

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 185.320,50€  ο οποίος είναι μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,90€ της αρχικής σύμβασης του έργου: « Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων »

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν:

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι παρότι η παράταξή του  και ο ίδιος προσωπικά έκανε πολλές προτάσεις για ένταξη κάποιων περιοχών στο έργο καμία δεν έγινε αποδεκτή από τη δήμαρχο.

- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αίσωπος είπε ότι  δεν έγινε καμία ουσιαστική παρέμβαση στο βασικό αγροτικό δίκτυο προκειμένου να βελτιωθεί

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του :

- -Το υπ αριθμ 27877/7-11-2018 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 3ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  του έργου που είχε διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει   τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   του έργου  <<Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων   >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  185.320,50€, που είναι  μειωτικός σε  σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 1,90€

ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ . Αίσωπος

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 522

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Διαμαντόπουλος Ανδρέας | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Νταντούμη Ιωάννα |  |