ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   28960

Λιβαδειά    20  /11/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-34ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 527

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 12η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 27992/8-11-2018  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ.Καράντζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 21 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος ( Απών από 1-10 ΘΗΔ | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος (Απών από 5-10ΘΗΔ) | 3 | Γεωργαντά Ελισσάβετ |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Καράντζαλης Δημήτριος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών στο 1ο & από 4-10ΘΗΔ) | 5 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 8 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 9 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Καρβούνης Σωτήριος | 11 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | 12 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καπλάνης Κων/νος (Απών από 5-10ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 1-10ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 2-8ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος (Απών από 1-10ΘΗΔ) |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 4-10 ΘΗΔ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 8Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος    έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. 27936/8-11-2018   έγγραφο  του Τμ. Προϋπ/σμού Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :

Με το υπ’ αριθ. 24195/02-10-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων  αιτείται την  τροποποίηση της  υπ’ αριθ. 13453/05-06-2018 σύμβασης (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469) με ενίσχυση του Κ.Α. 20/6662.001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων» ύψους 12.276,00 €.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 25258/12-10-2018 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για πληρωμή της δαπάνης προμήθειας τριάντα φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED, ύψους 12.276,00 €, για πληρωμή ισόποσης δαπάνης.

Την υπ’ αριθμ. 854/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 25995/17-10-2018, με την οποία εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26245/19-10-2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, με το οποίο  ζητά την τροποποίηση της παραπάνω σύμβασης, αναφέροντας αναλυτικά:

«Σήμερα την 19/10/2018 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου Λιβαδειάς, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1.Μελισσάρης Ιωάννης   Πρόεδρος,     υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων

2.Πελέκης Ηλίας Μέλος, τακτικό μέλος, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων..

3.Μπούτσικος Γεώργιος τακτικό μέλος, υπάλληλος Δήμου Λεβαδέων,

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων, η οποία συγκροτήθηκε με την 29/ 05_02_2018 (ΑΔΑ Ω53ΒΩΛΗ-ΠΚΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) : Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ) και ειδικότερα τις διατάξεις :

α) του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» στο οποίο αναφέρεται ότι :

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

.................................................

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

β) του άρθρου 201«Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» στο οποίο αναφέρεται ότι :

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

γ) του άρθρου 221«Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

.................................................................................................................

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου και

.........

2.)  Την 13453/05_06_2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469 2018-06-05) για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Προμηθευτή «Υιοί Μεν. Παπαθωμά & Σια Ο.Ε.»

3.) Το υπ αρίθμ. 24195/02-10-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω :

Μετά το πέρας των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 29 και 30Σεπτεμβρίου 2018 καταμετρήθηκαν βλάβες από το συνεργείο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας σε 30 φωτιστικά σώματα παλαιάς τεχνολογίας ( ατμών υδραργύρου ) τα οποία και λόγω της τεχνολογίας τους δεν διατίθενται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ( καταργήθηκαν λόγω της χρήσης υδραργύρου στους λαμπήρες αυτών).

Σημειώνεται ότι τα φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού του Δήμου Λεβαδέων είναι τοποθετημένα επί  ξύλινων ιστών και τροφοδοτούνται από το εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέσω του καλωδίου που καλείται «Δημοτικός Φωτισμός » που αποτελεί τμήμα του συνεστραμμένου καλωδίου διανομής.

Το ανωτέρω δίκτυο είναι εναέριο και ως εκ τούτου εκτεθειμένο σε πολυάριθμους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του δικτύου, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα,τυχαία γεγονότα, πιθανή διαταραχή υψηλής τάσης.

Οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να προβλεφθούν, ούτε να αποκλειστούν, παρότι τα δίκτυα επιθεωρούνται και συντηρούνται περιοδικά σύμφωνα με τους κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική.

Ο ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός των καταναλωτών και άρα και των φωτιστικών σωμάτων πρέπει να λειτουργεί χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα εντός της τυποποιημένης περιοχής τάσης. Αυτό σημαίνει ότι τα φωτιστικά σώματα πρέπει να λειτουργούν κανονικά για τάση 207-253Volt

Οι διακυμάνσεις εκτός της τυποποιημένης περιοχής της τάσης του δικτύου είναι επόμενο να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ηλεκτρικό – ηλεκτρονικό εξοπλισμό των καταναλωτών.

Επειδή τα ανωτέρω 30 φωτιστικά σώματα χαρακτηρίζονται «πέραν επισκευής » απαιτείται να γίνει η αντικατάσταση τους με φωτιστικά σωμάτα τεχνολογίας LED ισχύος έως 55Watt ποσότητας 30τεμαχίων.

Η ανωτέρω προμήθεια κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του δίκτυου οδοφωτισμού του Δήμου μας.

1.) Υπάρχει σε ισχύ η υπ αρίθμ 13453/05_06_2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469 2018-06-05) για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Προμηθευτή «Υιοί Μεν. Παπαθωμά & Σια Ο.Ε.» που περιέχει στο φυσικό της αντικείμενο το ανωτέρω τύπο φωτιστικού σώματος και συγκεκριμένα στο Αριθμό Τιμολογίου 27 με τίτλο «Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED» με συμβατική τιμή 330,00€ και ποσότητα 1 τεμάχιο.

2.) Πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 σχετικά με την τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους  :

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, ( αύξηση της ποσότητας των φωτιστικών σωμάτων του Αριθμού Τιμολογίου Α.Τ. 27 από 1 τεμάχιο σε 31 τεμάχια) της 13453/05_06_2018 σύμβασης (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469 2018-06-05) για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Προμηθευτή «Υιοί Μεν. Παπαθωμά & Σια Ο.Ε.»

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο διότι δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.900,00€ χωρίς ΦΠΑ  (30τεμΧ330€/τεμ.) ήτοι 12.276,00 με ΦΠΑ 24% και σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο της υπ αρίθμ 13453/05_06_2018 σύμβασης είναι σε ποσοστό 30,40% ( 12.276,00€/40.375,23€).

3.) Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αποσκοπεί στην μη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/16 αλλά σκοπεύει στη άμεση επίλυση του προβλήματος της δυσλειτουργίας του οδοφωτισμού του Δήμου μας.

4.) Την υπ αριθμ 475/2018 με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ έτους 2018  ΑΔΑ ΩΡΦ4ΩΛΗ-ΣΙ1 και συγκεκριμένα διαμόρφωση του ύψους εγγεγραμμένης πίστωσης σε 40.476,00 του Κ.Α. 6662.001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειας και τοπικών διαμερισμάτων »

5.) Την 854 με Αριθμ Πρωτ 25995/17-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δημάρχου  ύψους  12.276,00€  σε βάρος του  Κ.Α. 6662.001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων ».

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ

Για την τροποποίηση της 13453/05_06_2018 σύμβασης (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469 2018-06-05) για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Προμηθευτή «Υιοί Μεν. Παπαθωμά & Σια Ο.Ε.» και συγκεκριμένα για την

α) τροποποίηση της ποσότητας του άρθρου της εγκεκριμένης μελέτης με αριθμό  Α.Τ.27  για  30 επιπλέον τεμάχια ως παρακάτω :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Ποσότητα Συμβατική | Τροποποιημένη Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED | 1 τεμ. | 31 τεμ. |

Άρθρο 27 Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED με  συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) που να μην  υπερβαίνει τα 55W  και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 95lm/W αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα χυτού αλουμινίου, με σύστημα απαγωγής θερμότητας  ενώ το κάθε LED να διαθέτει ανεξάρτητο φακό για βελτίωση της φωτεινής κατανομής και ανεξάρτητο ανταυγαστήρα για μείωση της θάμβωσης με ενσωματωμένο γωνιόμετρο στόχευσης, βαμμένο μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης με πολυεστερική πούδρα, με διαχυτή γυάλινο υψηλής θερμικής αντοχής πάχους τουλάχιστον 3mm.

Η ηλεκτρική του μονάδα να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις, υπεθερμάνσεις και βραχυκυκλώματα ενώ αν καεί κάποιο LED να υπάρχουν δίοδοι παράκαμψης για την εξασφάλιση λειτουργίας των υπολοίπων.

Η διάρκεια ζωής να κυμαίνεται στις 50.000 ώρες (στο 70% L70B20 της φωτεινής απόδοσης).

Να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ΙΡ66, αντοχή σε κρούση ΙΚ08 κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ και να ικανοποιεί τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-3, EN55015,EN 61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ενώ παράλληλα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝΕC ή ισοδύναμη.

Τιμή ανά τεμάχιο σύμβασης

(Αριθμητικώς):  330,00€

(Ολογράφως):  Τριακόσια Τριάντα  ΕΥΡΩ και μηδέν ΛΕΠΤΑ

β) αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ύψους 12.276,00 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% που επιφέρει η ανωτέρω αύξηση της ποσότητας και αναλύεται παρακάτω που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία  αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου  της υπ αρίθμ 13453/05_06_2018 σύμβασης σε ποσοστό 30,40%   ( 12.276,00€/40.375,23€).

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | τεμ. | € /τεμ. | € |
| 27 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED | 30 | 330,00 | 9.900,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.376,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 12.276,00 |

γ) σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 30 ημερών από την υπογραφή της.

Τα μέλη της Επιτροπής

Μελισσάρης Ιωάννης   Πρόεδρος,

Πελέκης Ηλίας Μέλος, τακτικό μέλος,

Μπούτσικος Γεώργιος τακτικό μέλος»

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

▪Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) : Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ) και ειδικότερα τις διατάξεις :

α) του άρθρου 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» στο οποίο αναφέρεται ότι :

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

.................................................

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

β) του άρθρου 201«Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» στο οποίο αναφέρεται ότι :

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

γ) του άρθρου 221«Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

.................................................................................................................

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου

▪ Την  υπ’ αριθμ. 17/20-02-2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων,

▪ Την  υπ’ αριθμ. πρωτ.:  5896/15-03-2018 διακήρυξη της Δημάρχου Λεβαδέων

▪ Την  υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469)

▪ Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 24195/02-10-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

▪ Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:  25258/12-10-2018 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης

▪ Την υπ’ αριθμ. 854/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

▪ Την  υπ’ αριθμ. πρωτ.: 26245/19-10-2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών

Καλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο

1. Να εγκρίνει την υπ΄ πρωτ.: 26245/19-10-2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών “περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13453/05-06-2018 σύμβασης (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469) με ενίσχυση του Κ.Α. 20/6662.001 και τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων» ύψους 12.276,00 € για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος

2. Να εγκρίνει

α) την τροποποίηση της ποσότητας του άρθρου της εγκεκριμένης μελέτης με αριθμό  Α.Τ. 27 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό,  για  30  επιπλέον τεμάχια ως παρακάτω :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Ποσότητα Συμβατική | Τροποποιημένη Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED | 1 τεμ. | 31 τεμ. |

«Άρθρο 27 Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού τεχνολογίας LED με  συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) που να μην  υπερβαίνει τα 55W  και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού να μην είναι μικρότερος από 95lm/W αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα χυτού αλουμινίου, με σύστημα απαγωγής θερμότητας  ενώ το κάθε LED να διαθέτει ανεξάρτητο φακό για βελτίωση της φωτεινής κατανομής και ανεξάρτητο ανταυγαστήρα για μείωση της θάμβωσης με ενσωματωμένο γωνιόμετρο στόχευσης, βαμμένο μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης με πολυεστερική πούδρα, με διαχυτή γυάλινο υψηλής θερμικής αντοχής πάχους τουλάχιστον 3mm.

Η ηλεκτρική του μονάδα να διαθέτει προστασία από υπερτάσεις, υπεθερμάνσεις και βραχυκυκλώματα ενώ αν καεί κάποιο LED να υπάρχουν δίοδοι παράκαμψης για την εξασφάλιση λειτουργίας των υπολοίπων.

Η διάρκεια ζωής να κυμαίνεται στις 50.000 ώρες (στο 70% L70B20 της φωτεινής απόδοσης).

Να χαρακτηρίζεται από βαθμό προστασίας ΙΡ66, αντοχή σε κρούση ΙΚ08 κλάση μόνωσης Ι ή ΙΙ και να ικανοποιεί τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-3, EN55015,EN 61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 ενώ παράλληλα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΝΕC ή ισοδύναμη.

Τιμή ανά τεμάχιο σύμβασης

(Αριθμητικώς):  330,00€

(Ολογράφως):  Τριακόσια Τριάντα  ΕΥΡΩ και μηδέν ΛΕΠΤΑ»

β) αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ύψους 12.276,00 συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% που επιφέρει η ανωτέρω αύξηση της ποσότητας και αναλύεται παρακάτω σε αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου  της υπ’ αρίθμ. 13453/05_06_2018 σύμβασης σε ποσοστό 30,40% ( 12.276,00€/40.375,23€).

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | τεμ. | € /τεμ. | € |
| 27 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED | 30 | 330,00 | 9.900,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.376,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 12.276,00 |

3. Τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με  την ανάδοχο εταιρεία ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (με την ιδιότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ, διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Τ.Κ. 32131, Α.Φ.Μ.: 092169400, Δ.Ο.Y.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) (σύμφωνα με το άρθρο 132 περ. β του Ν. 4412/2016) με χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης 30 ημερών από την υπογραφή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη του:

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

- Την  υπ’ αριθμ. πρωτ.:  5896/15-03-2018 διακήρυξη της Δημάρχου Λεβαδέων

- Την  υπ’ αριθμ. 13453/05-06-2018 σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469)

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 24195/02-10-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:  25258/12-10-2018 αίτημα ανάληψης υποχρέωσης

- Την υπ’ αριθμ. 854/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

- την υπ αριθμ 26245/19-10-2018  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών

- τις διατάξεις του άρθρου 132 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016)

- το υπ. Αριθμ 27936/8-11-2018  έγγραφο του   Τμήματος Προϋπολογισμού -Λογιστηρίου και Προμηθειών   του Δήμου που είχε διανεμηθεί

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 13453/5-6-2018 σύμβασης για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Λεβαδέων διάρκειας ενός έτους”  ποσού 40.375,23 €, (ΑΔΑΜ 18SYMV003209469) με την ανάδοχο εταιρεία “ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΟΕ” ,διεύθυνση: ΠΛΑΤΑΙΩΝ & ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ Τ.Κ. 32131, Α.Φ.Μ.: 092169400, Δ.Ο.Y.: ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο  εισηγητικό της παρούσας.

2. Την σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία  “ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ ΟΕ” η οποία θα έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της,  δεν θα ξεπερνά το τριάντα  & τετρακόσια πέντε τοις εκατό (30,405%) της αξίας της αρχικής σύμβασης  (αρχική σύμβαση 40.375,23 €) και θα ανέλθει στο ποσό των  52.651,23 €

3.  Τροποποιεί  το άρθρο 3 της με αριθμ. Πρωτ. 13453/5-6-2018 σύμβασης για την

“Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Λεβαδέων διάρκειας ενός έτους” και

συγκεκριμένα το αριθμ. τιμολογίου (α.τ)  27

i) ως προς την ποσότητα  και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται      στη μελέτη,  για  30  επιπλέον τεμάχια ως παρακάτω :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Ποσότητα Συμβατική | Τροποποιημένη Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED | 1 τεμ. | 31 τεμ. |

ii) ως προς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά  Δώδεκα

χιλιάδες διακόσια εβδομήντα εξ ευρώ (12.276,00  €) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ

ήτοι σε ποσοστό 30,405%,  που επιφέρει  η ανωτέρω αύξηση της ποσότητας

| Α/Α | Περιγραφή Είδους | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Μερική δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | τεμ. | € /τεμ. | € |
| 27 | Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED | 30 | 330,00 | 9.900,00 |
|  | ΦΠΑ 24% | 2.376,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 12.276,00 |

4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 527/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Τόλιας Δημήτριος | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |