Λιβαδειά 28 /1/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-2ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 15

ΘΕΜΑ:Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”

Στη Λιβαδειά σήμερα την  22α του μηνός  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε     για την συνέχιση της από 21/1/2019 διακοπείσας δημόσιας ανοικτής – τακτικής συνεδρίασης    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 610/10-1-2019  έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. Καράτζαλη Δημητρίου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 17  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 1 | Φορτώσης Αθανάσιος |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 2 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 3 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 12-23 ΘΗΔ) | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 12-23 ΘΗΔ) | 5 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 8 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 9 | Αρκουμάνης Πέτρος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10 | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 11 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Καρβούνης Σωτήριος | 12 | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 12-23 ΘΗΔ) | 13 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός | 14 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος | 15 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Καπλάνης Κων/νος | 16 | Παπαθανασίου Χρήστος |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  |  |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |

Απούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 13Ο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ.πρωτ  400/8-1-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:

Το υπόψη έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ ΄αριθμό 53 / 2015 τεχνική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού δαπάνης 224.116,28€  €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τ.Υ.Δ.Λ. στις 31 / 03 / 2015.

Με την υπ αρίθμ 342/13-11-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας (ΑΔΑ ΩΣΕΛ3ΩΛΗ-Θ58 και ΑΔΑΜ 15PROC003354826 2015-11-23).

Αντικείμενο του έργου ήταν :

Kαθαίρεση δύο σειρών πλακών πεζοδρομίου άνα πεζοδρόμιο, η κατασκευή υποδομής και ανωδομής - οδοφωτισμού  και εορταστικού φωτισμού ( γιρλάντες ) καθώς και η κοπή ασφαλτοτάπητα πλάτους 0,40m στις διαβάσεις για την διέλευση των καλωδίων.

Τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED  και ισχύος 54 Watt θα ενωθούν γαλβανικά,  με τον ηλεκτρικό πίνακα  με  καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm2 ενώ παράλληλα θα τοποθετηθεί γείωση (αγωγοί  χάλκινοι, πολύκλωνοι διατομής 25 mm2) με ταυτόχρονη κατασκευή φρεατίων .

Για την διέλευσης καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων HDPE corrugated  Φ90 ή και HDPE  Φ90/6ατμ ενώ στα οδοστρώματα σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι DN63.

Για την ηλεκτροδότηση του εορταστικού φωτισμού για  14 γιρλάντες  θα χρησιμοποιηθεί  καλώδιο ΝΥΥ 5Χ10mm2.

Με την υπ αρίθμ 342/13-11-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας (ΑΔΑ ΩΣΕΛ3ΩΛΗ-Θ58 και ΑΔΑΜ 15PROC003354826 2015-11-23).

Η δημοπρασία διεξήχθη στις 15-12-2015, στις 18-12-2015 η πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανακοίνωσε μέσω κοινοποίησης αυτής με FAX  στις εργοληπτικές εταιρίες που συμμετείχαν στην δημοπρασία ο μειοδότης του έργου Μπαρώνης Άγγελος του Αντωνίου δια της τοιχοκόλλησης του πρακτικού στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λεβαδέων με σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης  παρουσία δύο (2) υπαλλήλων ως μάρτυρων για την τοιχοκόλληση, ενώ το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 43 / 23-02-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 61ΘΨΩΛΗ-ΛΤΚ) βάσει της οποίας ανακηρύχτηκε προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου η ατομική εργοληπτική επιχείριση «ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ»,  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 55,00% , επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή για εργασίες 60.257,01€, εργολαβικό όφελος 10.846,26€, απρόβλεπτα 10.665,49€, αναθεώρηση 225,00€ και για Φ.Π.Α. 18.858,56€,  ήτοι συνολικά με Φ.Π.Α. 100.852,32 €.

Η σύμβαση υπογράφηκε 16-05-2016 με Α.Π. 10596 και έλαβε  ΑΔΑΜ 16SYMMV004413469 2016-05-19.

μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου με συμβατικό χρόνο περαίωσης 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του.

Επιβλέποντας του έργου ορίσθηκε ο Χατζόπουλος Παρασκευάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, σύμφωνα με το 10862 / 18.05.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

Η αρχική διάρκεια κατασκευής του έργου  σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ήταν 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 15-11-2016 .

Με την υπ αρίθμ 445/16-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως και την  15-12-2016. κατόπιν της υπ αρίθμ 26985/01-11-2016 αίτησης του αναδόχου.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και εξεδόθη η με Α.Π. 30899/16-12-2016 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών από τον Πρ/νο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων.

Η υπηρεσία σε εφαρμογή του άρθρου 57 με τίτλο  «Αυξομειώσεις εργασιών –Νέες εργασίες» του Ν.3669/2008, προέβη στην σύνταξη ως υποχρεούται ( παρ.8 άρθρο 57 Ν.3669/2008) του 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του Έργου ύψους 81.438,64ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% δηλαδή είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά  18.913,05 ΕΥΡΩ (100.851,69-81.938,64) ήτοι ποσοστό μείωσης 18,75%

Ο ανάδοχος στις 02-11-2016 κατέθεσε την με Α.Π. 27193 ένσταση κατά του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λεβαδέων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν3669/2008 με την 444/2016 (ΑΔΑ ΩΒΗΦΩΛΗ-ΙΨΠ) απόφαση του ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικό και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ " συνολικής δαπάνης ύψους 81.938,64ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 24% δηλαδή είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά  18.913,05 ΕΥΡΩ (100.851,69-81.938,64) ήτοι ποσοστό μείωσης 18,75%.

Ο ανάδοχος υπέβαλλε την από 02-12-2016 Αίτηση Θεραπείας, κατά της 444/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικός  και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρω έργου.

Το Τεχνικό Συμβούλιο με το υπ αρίθμ. 67/2016/19-04-2017 έγγραφο του διαβίβασε στην Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας απόσπασμα του 2ου πρακτικού της από 06-04-2017 συνεδρίασης του, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά ως προς τους λόγους της αίτησης θεραπείας του κ. Μπαρώνη Άγγελου.

Με την υπ αρίθμ 515/62346/03-05-2017 (ΑΔΑ 6Ρ99ΟΡ10-1ΕΞ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΣΧΕΤ.Δ11) απορρίφθηκε η από 02-12-2016 αίτηση θεραπείας του κ. Μπαρώνη Άγγελου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφαση και συγκεκριμένα :

Α) Ο τρόπος με τον οποίο εκτελεστήκαν οι εργασίες περιγράφεται στα άρθρα του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.

Β) Δεν είναι σύννομη η σύνταξη νέων τιμών μετά την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν.

Στην προκειμένη περίπτωση το αίτημα για την σύνταξη υποβλήθηκε στις 12-10-2016 ήτοι δύο μήνες πρίν την περαίωση του έργου και μεγάλο διάστημα μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών.

Επί της ανωτέρω απόφασης έχει ασκηθεί η από 23-06-2017 Προσφυγή - Αγωγή από τον ανάδοχο.

Με την υπ αρίθμ 269/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το από 08-03-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου με το οποίο παραλήφθηκε το έργο από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αρίθμ 28/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων.

Με το υπ αρίθμ 30563/06-12-2018 ο ανάδοχος υπέβαλλε όχληση για τη διενέργεια οριστικής παραλαβής του έργου και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.

Με την υπ αρίθμ 30804/10-12-2018 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής  που συγκροτήθηκε με την υπ αρίθμ 481/18-10-2018 ( ΑΔΑ : 6ΔΔΓΩΛΗ-ΗΞΦ), προσκλήθηκαν τα μέλη και ο ανάδοχος για την οριστική παραλαβή του έργου.

Το έργο παρελήφθη στις 17-12-2018 οριστικά από  την  επιτροπή  οριστικής παραλαβής .

Το ανωτέρω πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε με το υπ αρίθμ 31941/21-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  στον ανάδοχο ο οποίος αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε στην παραλαβή του έργου κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 73  και 44 του Ν.3669/2008.

Κατά το ανωτέρω πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  δεν ασκήθηκε ένσταση από τον ανάδοχο εντός της προθεσμίας των 15 ημερών από της κοινοποιήσεως που θέτει το άρθρο 76 παράγραφος 1 του του Ν.3669/2008.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  οριστικής   παραλαβής  του  έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ  » σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 73 του Ν. 3669/2008 .

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό γιατί δεν έγιναν σωστά οι εργασίες και επιπλέον δεν υπάρχει πρόσβαση για την κίνηση των ΑΜΕΑ πάνω στα πεζοδρόμια.

_ Απαντώντας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος είπε ότι το έργο αφορούσε στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και γενικά τον φωτισμό στη συγκεκριμένη οδό και όχι την κατασκευή ή συντήρηση ή ανακατασκευή των υπαρχόντων πεζοδρομίων

ο Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του :

- -Το υπ αριθμ 400/8-1-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - το Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”  που είχε διανεμηθεί

- -τα άρθρα  73 , 74 & 75 του Ν.3669/2008

- - το άρθρο 16 του ΠΔ171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14

- -το άρθρο 26 του Ν.4024/2011

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

- -την 481/18-10-2018 Απόφασή του ( ΑΔΑ : 6ΔΔΓΩΛΗ-ΗΞΦ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το από 17/12/2018 Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 481/2018  σχετική απόφασή του.-

ΛΕΥΚΟ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ .Ζιώγας

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 15

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | Γιώτα Πούλου |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |