ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 6510

Λιβαδειά 22    /3/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-7ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 105

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”

Στη Λιβαδειά σήμερα την 14η του μηνός  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 5393/8-32019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  26  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος(Απών από 1ο &2ο&6-33 ΘΗΔ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος (Απών από 26-33 ΘΗΔ) | 5 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 6 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Προσήλθε στο 1οΘΗΔ ) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων(Απών από 2ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 4ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών στο 2ο&9-33 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 20ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος (Απών από 2&3οΘΗΔ -14-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 16ο -33 ΘΗΔ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 17ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το με αριθμ.5250/7-3-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 24/2018 και τίτλο « Συντήρηση Πεζόδρομων »  ,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%

- Με την υπ΄  αριθμό 247/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 24/2018  μελέτης του έργου

- Με την υπ΄ αριθμό 249/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου  Συντήρηση Πεζόδρομων με την Συνοπτική Διαδικασία του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

- Με την υπ΄ αριθμό 221/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας .

- Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC003166503 2018-05-29)

- Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 19.06.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. “ ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ”  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 43.935,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α)

- Με την υπ' αριθμόν 312/2018 (ΑΔΑ: 65ΡΜΩΛΗ-ΧΛΝ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού

- Στις 18.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  22596/18.09.2018 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 54.479,40€  και με προθεσμία περαίωσης δεκαπέντε μήνες (15) μήνες από την υπογραφής της .

- Με την υπ΄ αριθμό 224/2019 (ΑΔΑ: 6ΔΕΓΩΛΗ-7Ξ9) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 29.910,74 ευρώ (Πολυετής Υποχρέωση)

- Με την υπ’ αριθμόν 591/2018 ( ΑΔΑ: 68ΑΤΩΛΗ-5ΥΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου σε ισοζύγιο με το αρχικό ποσό της σύμβασης ήτοι 54.479,40€

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του ως άνω έργου προβλέπει εργασίες που αφορούν εργασίες συντήρησης οδών πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων.

Αναλυτικά προβλέπονται:

- Επισκευές και ανακαινίσεις επιφανειών, κατασκευασμένων από διάφορα υλικά

(κυβόλιθοι, φυσικοί λίθοι, χονδρόπλακες ασφαλτικά κ,λ,π,).

- Επισκευή μαρμάρινων επιφανειών

- Επισκευές φρεατίων και εσχαρών σε κοινόχρηστους χώρους

- Συντήρηση – αποκατάσταση μεταλλικών στοιχείων (κιγκλιδώματα, οριοδείκτες κ,λ,π,)

- Καθαίρεση τσιμεντοϊστών φωτισμού

- Επισκευές φωτιστικών οδοφωτισμού

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες εργασιών, η ανάγκη των οποίων προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου και είναι απαραίτητες για την περαίωσή του καθώς δεν είναι ξένες ως προς το είδος αλλά και την μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δεν συνιστούν τροποποίησης του δημοπρατηθέντος έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»

Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.   η κάλυψη των τελικών ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών  ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) .

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 54.479,40€ εκ των οποίων το ποσό των 42.242,63 € για εργασίες ,  και το ποσό των 10.544,40€ για Φ.Π.Α.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 156 του Ν.4412/2016

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 54.479,40€  δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:  « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  »

Κατόπιν ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό γιατί   υπάρχουν τεράστιες λακκούβες παρότι ολοκληρώθηκε το έργο και γιατί η υπέρβαση ανέρχεται σε ποσοστό 10%.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι από τα οικονομικά στοιχεία της εισήγησης ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 5250/7-3-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα,την αιτιολογική έκθεση  του έργου που είχαν διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών   του έργου  << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  54.479,40€ €  και είναι  σε ισοζύγιο   με την αρχική σύμβαση .

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι κ. Ζιώγας, Αρκουμάνης , Αίσωπος.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 105

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |