ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:   6511

Λιβαδειά    22 /3/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-7ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 106

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & τακτοποιητικού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ Εως ΚΟΥΤΕΪΚΑ”

Στη Λιβαδειά σήμερα την 14η του μηνός  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 5393/8-32019  έγγραφη πρόσκληση   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη  ,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  26  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος(Απών από 1ο &2ο&6-33 ΘΗΔ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος (Απών από 26-33 ΘΗΔ) | 5 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 6 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Προσήλθε στο 1οΘΗΔ ) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων(Απών από 2ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 4ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών στο 2ο&9-33 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 20ο-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 1οΘΗΔ -33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος (Απών από 2&3οΘΗΔ -14-33ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα από 16ο -33 ΘΗΔ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 18ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  το με αριθμ.5268/7-3-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου στο  οποίο αναφέρονται :

1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 16/2016 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προϋπολογισμού  δαπάνης 224.535,34€ με ΦΠΑ.

- Με την υπ' αριθμόν 1/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 16/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων

- Με το υπ΄ αριθμό 16REQ004283496 2016-04-25 έγγραφο καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

- Με την υπ΄ αριθμό 146/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλήφθηκε η υπ΄ αριθμό 16/2016 τεχνική μελέτη του ανωτέρω έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό 147/2016 (ΑΔΑ: 7Χ6ΑΩΛΗ-ΩΛΕ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό 138/2016 (ΑΔΑ: ΩΛ6ΞΩΛΗ-ΗΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου (16PROC004354484 2016-05-10)

- Με το υπ΄ αριθμό 9632/28.04.2016 έγγραφο δημοσιεύθηκε σε πέντε εφημερίδες  η περίληψη της διακήρυξης δημοπρασίας του έργου

- Με την υπ΄ αριθμό 194/2016 (ΑΔΑ: 69ΝΕΩΛΗ-ΧΑ7) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας του έργου

- Ανάδοχος κατασκευής του έργου αναδείχθηκε ο Βαρελάς Ηλίας

- Στις 01-07-2016 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου και του αναδόχου εργολαβική σύμβαση ποσού 106.389,59€ με ΦΠΑ (16SYMV004717853 2016-07-05).

- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ήταν πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Ο Κ.Α. εξόδων του Π/Υ του Δήμου Λεβαδέων που ήταν εγγεγραμμένο το εν λόγω έργο ήταν ο 30/7323.501

- Με την υπ’ αριθμόν 379/2016 (ΑΔΑ: 73ΘΓΩΛΗ-4ΤΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου

- Με το υπ’ αριθμόν 22432/21.09.2016 έγγραφο βεβαιώθηκε η εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό του εν λόγω έργου

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης ήταν η ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπακράκος έως Κουτέϊκα , μήκους 2.000,00 μέτρων και πλάτους 4.50 μέτρων

Οι εργασίες που προβλέπονταν να γίνουν για τη κατασκευή του εν λόγω έργου ήταν :

- Η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο

- Η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

- Η προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα ( ασφαλτική προεπάλειψη )

- Η κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιήσει τις συμβατικές ποσότητες με αυτές της Τελικής Επιμέτρησης δεδομένου ότι το έργο έχει περατωθεί .

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός είναι σε  μείωση σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο ποσό των 104.541,85 € εκ των οποίων 84.307,94€ για εργασίες  και 20.233,91€ για Φ.Π.Α. . Η μείωση δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.847,74€ ήτοι σε ποσοστό 1,74% .

Ο 2ος Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικός συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 156 του Ν.4412/2016

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 104.541,85€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ »

Κατόπιν ο  Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 5268/7-3-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 2ο ανακεφαλαιωτικό και τακτοποιητικό  πίνακα,την αιτιολογική έκθεση  του έργου που είχαν διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   τον   2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών και Τακτοποιητικό    του έργου  << ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΑΚΡΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ  >>  o οποίος ανέρχεται στο ποσό των  104.541,85€   και είναι μειωτικός κατά 1.847,74€  σε σχέση   με την αρχική σύμβαση   ήτοι σε ποσοστό 1,74% .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 106

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Τόλιας Δημήτριος | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |