ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:3618

Λιβαδειά 15/2/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-4ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 41

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ"  .

Στη Λιβαδειά σήμερα την  11η του μηνός  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 18:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε      το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2436/1-2-2019  έγγραφη πρόσκληση καθώς και το υπ αριθμ.2663/4-2-2019 έγγραφο   του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη σχετικά με την αναβολή της συνεδρίασης της 6/2/2019 και την πραγματοποίησή της στις 11/2/2019 ,  τα  οποία δόθηκαν σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της  συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  25  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από το 5ο -15ΘΗΔ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος (Απών από το 5ο -15ΘΗΔ) | 3 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 4 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 5-15 ΘΗΔ) | 5 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Απών από 5-15 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος (Απών από 11-15ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Αποχώρησε από το 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών στο 2 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Δελής Παναγιώτης (Απών από 2 -15 ΘΗΔ) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 11-15ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (Προσήλθε στο 1ο ΘΕΗΔ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών στο 2ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 1οΘΕΗΔ-3ΘΗΔ&5-15ΘΗΔ) |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 10ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το με αριθμ. 1508/21-1-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο αναφέρονται:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε αρχικά η 104/2016 μελέτη  η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 474/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η  οποία επικαιροποιήθηκε λόγω της αλλαγής του κανονισμού περιγραφικών τιμολογίων Εργασιών Δημοσίων συμβάσεων (απόφασης Νσγ/οικ.35577/ ΦΝ466/04.05.2017 ΦΕΚ 1746/Β΄/19-05-2017), έλαβε αριθμό 99/2017 και εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. 97/07-03-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

- Με την υπ΄ αριθμό 224/31-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

- Με την υπ΄ αριθμό 137/04-04-2018 (ΑΔΑ ΨΗΟ0ΩΛΗ-4ΜΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι κατακύρωσης Δημόσια σύμβασης του έργου εγκρίθηκε το πρακτικού 6 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ανακήρυξε προσωρινό μειοδότη την Ένωση Οικονομικών Φορέων «Στάικος Γ. Νικόλαος - Σκλαβούνου Γ. Νίκη» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα τρία τοις εκατό 33% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι σύνολο δαπάνης του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά την προσφορά 51.281,07€

- Με το υπ αρίθμ 658/60119 27-04-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επικυρώθηκε η 137/04-04-2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής

- Η υπ αρίθμ 15549/27-06-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 18SYMV003340432 2018-06-28 ) μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «Στάϊκος Γ. Νικόλαος –Σκλαβούνου Γ. Νίκη» για την κατασκευή του έργου ύψους 51.281,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. υπογράφηκε στις 27-06-2018 με χρονική διάρκεια υλοποίησης έξι (6,00) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 27-12-2018.

- Με την υπ΄ αριθμό 593/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίνεται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-1-2019

- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το Αντικείμενο της Τεχνικής Μελέτης του έργου είναι η βελτίωση του εξοπλισμού ανακυκλοφορίας του ανοικτού κολυμβητηρίου. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:

- Αντικατάσταση πλακιδίων πυθμένα κολυμβητικής δεξαμενής.

- Αντικατάσταση σανίδων καθισμάτων εξωτερικού χώρου.

- Διύλιση των νερών των δεξαμενών, δηλαδή ο μηχανισμός καθαρισμού αυτών, θα επιτυγχάνεται με το πέρασμά τους από πρόφιλτρα τριχών και τα πολυστρωματικά φίλτρα υψηλής πίεσης.

- Αποξήλωση των υφιστάμενων φίλτρων.

- Αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας με δύο καινούργιες παροχής 55μ3/ώρα προς ικανοποίηση της Γ1/443/73 (ΦΕΚ87Β) Υγ. Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλιών με ρυθμιστές στροφών και PLC.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) Τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, ως προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου, καθώς και

β) Δέκα οκτώ (18) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 1ου Α.Π.Ε., οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 Συλλογική Απόφαση Ε016 ΤΡΟΠ.1 με Κωδικό Έργου / MIS Χωροταξικό: 2016ΣΕ01600038 08 07.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών ποσού 51.281,07€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. συντάχθηκε και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν.4412/1016

Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και:

- το άρθρο 156 του Ν 4412/2016

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ" συνολικής δαπάνης  51.281,07€ ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιώγας Γ. δήλωσε ότι επιθυμία τόσο του ιδίου αλλά και των δημοτών είναι να λειτουργήσει το κολυμβητήριο ενώ ζήτησε από τις υπηρεσίες του Δήμου να ελεγχθεί και να ζητηθεί αν τηρεί τις προδιαγραφές ,άδεια για τη λειτουργία του. Κατηγόρησε τη δήμαρχο ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη της μη κατασκευής κλειστού κολυμβητηρίου το οποίο μπλόκαρε με ένσταση που υπέβαλε και έτσι χάθηκε η ευκαιρία η πόλη να έχει στη διάθεσή της για τις ανάγκες των δημοτών κλειστό κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών. Τέλος στηλίτευσε το γεγονός της πλήρους απορρόφησης των απροβλέπτων  και δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό.

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Κοτσικώνας και Καπλάνης.

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αίσωπος είπε ότι το σύστημα κατασκευής των έργων δεν είναι τίποτα άλλο από κατασπατάληση πόρων με τελικό αποτέλεσμα να μη γίνονται έργα. Το Δεκέμβρη δόθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου για τυπικούς όπως μας διαβεβαίωσε η δήμαρχος λόγους και με την παρούσα εισήγηση προκύπτει ότι γίνεται απορρόφηση και των απρόβλεπτων . Τέλος δήλωσε ότι θα το καταψηφίσει γιατί τον προσβάλει η όλη διαδικασία .

- Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παπαθανασίου τόνισε ότι για τη  ανακατασκευή και την  λειτουργία του κολυμβητηρίου χρειάζονταν πολύ περισσότερα χρήματα γιατί το κολυμβητήριο είναι πολύ παλιό . Η λύση είναι η κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου στο υπάρχον οικόπεδο του Δήμου με χρηματοδότησή του από διάφορες πηγές χρηματοδότησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη του :

- -Το υπ αριθμ 1508/21-1-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και το 1ο Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που είχαν  διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου  <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ>> συνολικής δαπάνης 51.281,07 €, εκ των οποίων   9.925,37 € για Φ.Π.Α  , και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

ΚΑΤΑ ψήφισε  ο δημοτικός σύμβουλος κ .Αίσωπος

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ, Ζιώγας , Αρκουμάνης και Σκλάβος

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 41

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Τόλιας Δημήτριος | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος | Γιώτα Πούλου |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Σκλάβος Γεώργιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |