Λιβαδειά  7    / 5    /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-13ης   Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  235

ΘΕΜΑ: Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ”

Στη Λιβαδειά σήμερα την 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 9111/19.4.2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010

<< Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από 8-24 Θέμα) | 1 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 24-48Θέμα ) | 4 | Σωτηρόπουλος Κων/νος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 11-48Θέμα) | 6 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 15-48 Θέμα) |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράτζαλης Δημήτριος (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 12-48 Θέμα) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος (Απών από 11-48 Θέμα) |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 8-48 Θέμα) |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |  |

Παρούσης της  προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 43Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το   υπ΄αριθμ. 8709/16-4-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:

Για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ », η  Τεχνική  Υπηρεσία  του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ’ αριθμόν 16/2016 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 224.535,34 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η ασφαλτόστρωση μέρους της χωμάτινης οδού από την θέση Μπρακάκος εως τα Κουτέϊκα της Τ.Κ. Κυριακίου.

Με την υπ’ αριθμόν 138 / 27-04-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ6ΞΩΛΗ-ΗΕΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου:  " ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ ".

Με την υπ’ αριθμόν 194 / 14-06-2016  (ΑΔΑ:69ΝΕΩΛΗ-ΧΑ7)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου ο Ηλίας Βαρελάς με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,00% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1185/106321/24-06-2016  (ΑΔΑ:7ΥΚΓΟΡ10-ΞΙΠ) έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

Η εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 106.389,59 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη την 01/07/2016 (αρ.πρωτ.16473) η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 16SYMV004717853  2016-07-05 .

Με την υπ’ αριθμόν 379/16( ΑΔΑ: 73ΘΓΩΛΗ-4ΤΚ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ύψους  106.389,59 € με Φ.Π.Α. (ως σύμβαση) .

Με την υπ’ αριθμόν 106/2019 (ΑΔΑ:ΨΘ93ΩΛΗ-Δ5Κ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος  Τακτ/κός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, ύψους  104.541,85 € με Φ.Π.Α. , μειωτικός κατά 1.847,74€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ήτοι 1,74%.

To έργο περαιώθηκε, εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσής του, ήτοι στις 21/09/16 με την έκδοση της σχετικής  βεβαίωση περαίωσης με αρ. πρωτ. 22432 .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου  με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής &  Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ  » στις δεκαεννέα Φεβρουαρίου 2019 (19.02.2019)

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ», όπως προβλέπεται από τον νόμο,όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 ) .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 8709/16-4-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - το Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ”  που είχε διανεμηθεί

- -τις διατάξεις το άρθρο 75 του Ν.3669/2008

- - τις διατάξεις το άρθρο 16 του ΠΔ171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14

- -τις διατάξεις του  άρθρου 53 παράγραφος 1 Π.Δ. 609/1985,

- - τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 17  του Ν. 2229/1994 και των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και  μετά διαλογική συζήτηση

- -την 43/31-1-2018 Απόφασή του ( ΑΔΑ : 7ΥΖΣΩΛΗ-ΕΩΘ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 19/02/2019 Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΙΚΑ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 43/2018  σχετική απόφασή του.-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 235

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Παπαιωάννου Λουκάς | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τόλιας Δημήτριος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |