ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:    10514

Λιβαδειά  7    /   5 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-13ης   Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  236

ΘΕΜΑ: Εγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17&18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”

Στη Λιβαδειά σήμερα την 23 Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 9111/19.4.2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010

<< Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 27 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών από 8-24 Θέμα) | 1 | Ρούσσαρης Αριστείδης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 24-48Θέμα ) | 4 | Σωτηρόπουλος Κων/νος |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 5 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 11-48Θέμα) | 6 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρέας (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός (Απών από 15-48 Θέμα) |  |  |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  |  |
|  | Καράτζαλης Δημήτριος (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας (Απών από 12-48 Θέμα) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς (Απών από 7-48 Θέμα) |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος (Απών από 11-48 Θέμα) |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα από 8-48 Θέμα) |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |  |

Παρούσης της  προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 44Ο    θέμα της  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου   το   υπ΄αριθμ. 8844 /17-4-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:

Α1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Συντάχθηκε η υπ’ αριθμ. 153/02-08-2017 μελέτη εφαρμογής του έργου από την Τ.Υ. του Δήμου Λεβαδέων.

2. Με την υπ’ αριθμ. 123/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, έγινε η έγκριση και αποδοχή της μελέτης.

3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 09/07/2018 με προϋπολογισμό δαπάνης 123.000,00 € με ΦΠΑ. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ, με μέση έκπτωση 43,05%.

4. Με την υπ’ αριθμ. 386/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας (κατακύρωση) και ανατέθηκε  η εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017» στην εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ .

5. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου, υπογράφηκε στις 17/12/2018 για ποσό 70.320,87 € με Φ.Π.Α. 24%.

6. Με την σύμβαση ορίστηκε προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας 8 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 17/08/2019.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα από τη ΣΑΕ055 με ΚΩΔ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για ΄΄Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας΄΄ και από πιστώσεις ‘’ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” του Τακτικού Προϋπολογισμού (Κ.Α. 64/7326.002).

Α2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση ζημιών σε τοίχους από σκυρόδεμα και από λιθοδομή καθώς και σε τμήματα οδοστρώματος και συγκεκριμένα: -Καθαιρέσεις τοίχων που έχουν πληγεί από τη θεομηνία -Εκσκαφές για τη θεμελίωση των τοίχων -Αποκαταστάσεις τοίχων αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Δαύλειας και Αγίου Βλασίου -Αποκατάσταση εσωτερικών οδών με κατασκευή ασφαλτικής στρώσης στην Τ.Κ. Δαύλειας

Β.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ου ΑΠΕ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την με αρ.20204 Α. Πλ.2547/1-6-05 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον «Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων», από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προκειμένου να συμπεριλάβει :

Α.Τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, σε σχέση με τις αναγραφόμενες στον συμβατικό προϋπολογισμό,

Β :  Έξι νέες τιμές που κρίθηκαν  απαραίτητες και αναγκαίες για την άρτια εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

- Κατά την πρόοδο των εργασιών κρίθηκε αναγκαία και απαραίτητη η εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 1ο).

- Κρίνεται απαραίτητη η επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 2ο).

- Κρίνονται απαραίτητες οι εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 3ο).

- Κρίνεται απαραίτητη η αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 4ο).

- Κρίνονται απαραίτητες οι αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 5ο).

- Κρίνεται απαραίτητη η ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. / Άρθρo 6ο).

Η δαπάνη των νέων εργασιών προέρχεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Γ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών στον παρόντα ΑΠΕ.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου Α.Π.Ε.- ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.) : 70.320,87- 70.320,87= 0,00€.

Κατά συνέπεια ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Δια του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. δηλώνεται κι αποσαφηνίζεται ρητώς ότι :

- Δεν προκαλείται ουδεμία αλλαγή του «Βασικού Σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του Έργου.

- Δεν καταργείται καμία Ομάδα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη.

- Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην Αρχική Μελέτη, Τροποποίηση Σχεδίων ή στην μορφή του έργου.

- Δεν υπάρχει ουδεμία επέκταση της εργολαβίας σε διαφορετικό από το δημοπρατηθέν Τεχνικό Αντικείμενο.

Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το  1ο ΠΚΤΜΝΕ.

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα συνολικής δαπάνης  70.320,87€€  ( σε ισοζύγιο  με την αρχική σύμβαση) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.,  του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017  >>.

Επισυνάπτονται:

- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας & Αιτιολογική Έκθεση

- 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- - -Το υπ αριθμ  8844 /17-4-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  και το 1ο Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που είχαν  διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :α)  τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου  <<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017>> ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 70.320,87€,  και εμφανίζεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου και β) το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) αυτού.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 236

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Παπαιωάννου Λουκάς | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τόλιας Δημήτριος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |