ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                                                      ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 17143

Λιβαδειά   18 /07 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-19ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  277

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών   του έργου « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε   το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 16652/11-7-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 20 σύμβουλοι και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κυριακίου δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Πούλου Γιώτα (αποχώρησε στο 8ο θέμα της Η.Δ.) | 1. | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος | 2. | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 3. | Ρούσσαρης Αριστείδης |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 4. | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 5. | Σωτηρόπουλος Κων/νος |
|  | Διαμαντόπουλος Ανδρ. (αποχώρησε στο 3ο θέμα της Η.Δ) | 6. | Δελής Παναγιώτης |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος (αποχώρησε στο 17ο θέμα τηςΗ.Δ) | 7. | Αίσωπος Κωνσταντίνος |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 8. | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 9. | Σκλάβος Γεώργιος |
|  | Κυπραίος Χρήστος | 10. | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ | 11. | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Καρβούνης Σωτήριος | 12. | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος | 13. | Καράτζαλης Δημήτριος |
|  | Μητάς Αλέξανδρος |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμειν. (αποχώρησε στο 4ο θέμα της Η.Δ) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (αποχώρησε στο 17ο θέμα της Η.Δ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Πούλος Ευάγγελος |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος |  |  |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |  |

Στην συνεδρίαση νομίμως προσκληθέντος  παρευρέθηκε με δικαίωμα ψήφου επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κυριακίου  Ιωάννης Λαζάρου.

Παρόντος του προσκληθέντος Δημάρχου Αλεστά Αθανασίου , ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η πρ/νη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Κων/να Τσιτσοπούλου-Ρήγα.

...............................................................................................................................................................

Εισηγούμενος το 12ο   θέμα  της  ημερήσιας διάταξης -9ο της πρόσκλησης- ο Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου   το υπ αριθμ.  16293/08-7-2019 έγγραφο  της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο οποίο αναφέρονται:

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 228/2017 και τίτλο « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»  ,προϋπολογισμού 238.400,00 € με ΦΠΑ 24%

- Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα από την ΣΑΕΠ566 με Κ.Α.2017ΕΠ56600003

- Με την υπ΄  αριθμό 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 228/2017  μελέτης του έργου

- Με την υπ’ αριθμόν 27/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΠ8ΩΛΗ-ΒΣ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , οι όροι αυτής , η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Παρακολούθησή της η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 143/14282/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜΟΡ10-ΝΧΙ) έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

- Με την υπ’ αριθμόν 90/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΦ37ΛΗ-51Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , οι όροι αυτής , η εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Παρακολούθησή της η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 1886/40289/2018 (ΑΔΑ:ΩΦ8ΓΟΡ10-ΕΕ2) έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

- Την από 24.04.2018 Υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων

- Με την υπ΄ αριθμό 213/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) με την Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών επί του τιμολογίου (σύμφωνα με το ‘αρθρο 95 παρ. 2(α)

- Με την υπ΄ αριθμό 189/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας .

- Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (18PROC003072369  2018-05-10)

- Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. “ ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ”  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,73% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 84.216,57€ ( χωρίς Φ.Π.Α)

- Με την υπ' αριθμόν 310/2018 (ΑΔΑ: ΨΤ58ΩΛΗ-8ΔΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου η οποία εγκρίθηκε με το υπ΄ αριθμόν 1364/16411/06.08.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς

- Στις 18.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  22597/18.09.2018 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 104.428,55€ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και με προθεσμία περαίωσης έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφής της .

- Με την υπ’ αριθμόν 77/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι 18.06.2019

- Με την υπ’ αριθμόν 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι 18.09.2019

- Με την υπ΄ αριθμό 250/2019 (ΑΔΑ:ΩΩΚ4ΩΛΗ-ΟΜΨ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 63.232,02 ευρώ (Πολυετής Υποχρέωση)

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων  στα αγροτεμάχια και συγκεκριμένα οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

- Μόρφωση και ισοπέδωση με διαμορφωτήρα  αγροτικών οδών

- Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου

- Καθαρισμός τάφρων

- Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων αγροτικών δρόμων

- Κατασκευή τεχνικών με τσιμεντοσωλήνές

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΠΕ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης , όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την περαίωσή του καθώς δεν είναι ξένες ως προς το είδος αλλά και την μορφή του δημοπρατηθέντος αντικειμένου και δεν συνιστούν τροποποίησης του δημοπρατηθέντος έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α του Ν.4412/2016 «.............καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου .........»

Προτείνεται με τον προς έγκριση Α.Π.Ε.   η κάλυψη των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών  ( σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3α & 3β του Ν. 4412/2016 για την άρτια ολοκλήρωση του έργου ) .

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 104.428,55€ εκ των οποίων το ποσό των 81.746,88€ για εργασίες ,  το ποσό των 1.800,00€  για απολογιστικά , το ποσό των 669,69€ για αναθεώρηση και το ποσό των 20.211,98€  για Φ.Π.Α.

Προτείνεται η χρήση ποσού 7.412,56€ των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και το υπόλοιπο των απρόβλεπτων αντιστοιχεί στο ποσό των 3.250,08€ .

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 156 του Ν.4412/2016

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 104.428,55€  δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:  «  Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »  ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης , όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την περαίωσή του με την  χρήση ποσού 7.412,56€ των απρόβλεπτων προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

- Λαμβάνοντας το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ζιώγας  ρώτησε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στις ποσότητες μεταξύ μελέτης & ανακεφαλαιωτικού.

- Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Χρ. Κυπραίος απάντησε ότι ήταν αστοχία της μελέτης.

- ο κος Ζιώγας στην δευτερολογία του είπε  ότι εκπλήσσεται  με την απάντηση & ότι αποτύχατε  κύριοι  όλη την πενταετία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  από διαλογική συζήτηση  και λαμβάνοντας υπόψη του:

- -Το υπ αριθμ 16293/08-07-2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί

- - τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει   τον   1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών του έργου  «  Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» που ανέρχεται στο ποσό των 104.428,55€  και βρίσκεται σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου, o οποίος  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων  της αρχικής σύμβασης , όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την περαίωσή του με την  χρήση ποσού 7.412,56€-  ανέρχεται  δε στο ποσό των  104.428,55 €, και  βρίσκεται σε ισοζύγιο με την  αρχική  σύμβαση του έργου.

ΚΑΤΑ ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Π. Αρκουμάνης

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ  Γ. Ζιώγας και Αικ. Κοσκοβόλη.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 277/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ | Πιστό Απόσπασμα |
| --- | --- |
|  | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Φορτώσης Αθανάσιος | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Δημητρόπουλος Ιωάννης |  |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος |  |
| Τόλιας Δημήτριος | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΣΤΑΣ |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Μητάς Αλέξανδρος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Πούλος Ευάγγελος |  |
| Παπαθανασίου Χρήστος |  |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη |  |