ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 24065

Λιβαδειά  22  /10/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-25ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  342

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα και 3ου  ΠΚΤΝΜΕ του έργου : " ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ".

Στη Λιβαδειά σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 23040/11-10-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | 3 | Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 4 | Αλεξίου Λουκάς |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Σάκκος Μάριος |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα |  |  |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Παναγιού (Γιώτα) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γαλανός Κων/νος |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος Απών από 5-9 ΘΗΔ |  |  |
|  | Καράλης Χρήστος Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας Απών από 13&14ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος Απών από 13&14ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή Απών από 13&14ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |

Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενος το 16ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 18537/8-8-2019 σε ορθή επανάληψη έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

- Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε η μελέτη με αριθμό 104/23.05.2017 (επικαιροποίηση της 97/17) Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού  598.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Με την υπ’ αριθμόν 228/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου: " ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ", ο διαγωνισμός του οποίου διεξήχθη στις  25  Ιουλίου έτους 2017 .

- Με την υπ’ αριθμόν 518/2017 (ΚΗΜΔΗΣ: 17AWRD002416534 2017-12-14) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον προσωρινό μειοδότης του έργου, ήτοι την Ένωση Οικονομικών φορέων  “ΗΛΙΑ ΒΑΣ. ΒΑΡΕΛΑ  – ΧΡΗΣΤΟ Γ .ΑΥΓΕΡΗ” που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ= 53,26%  . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ. πρωτ. 1918/220907/12.12.2017  έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Βοιωτίας.

- Με την πράξη 1/2018 του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Βοιωτίας-Φωκίδας κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λεβαδέων το αποτέλεσμα του Προσυμβατικού Ελέγχου.

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 281.496,41 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 23/02/2018.

- Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12 )  μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού   23/02/2019.

Ο  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου εγκρίθηκε με την 397/01-08-18 απόφαση Δ.Σ

Ο  2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου εγκρίθηκε με την 151/01-04-19 απόφαση Δ.Σ

Το έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και υπόλοιπα οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου του Δήμου Λεβαδέων , ΤΑΠ , ιδιοι πόροι και ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 18 .

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακαίνιση των κτιρίων των πρώην σφαγείων Λιβαδειάς και συγκεκριμένα οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

α) Στο κυρίως κτίριο των πρώην Σφαγείων θα εκτελεστούν οι κάτωθι οικοδομικές εργασίες

- Καθαίρεση & απομάκρυνση μεταλλικών κατασκευών εντός του κτιρίου και  μέρους της εσωτ. τοιχοποιίας, επιστρώσεων, κουφωμάτων, παλαιών ειδών υγιεινής

- Καθαίρεση επικάλυψης της στέγης από ελλενίτ (απαραίτητη η απομάκρυνση με ειδικά συνεργεία)για κατασκευή θερμοϋγρομόνωσης

- Κατασκευή θερμοπρόσοψης περιμετρικά του κτιρίου

- Τοποθέτηση νέων εξωτερικών, περιμετρικών, κουφωμάτων από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες.

- Κατασκευή δρομικής τοιχοποιίας & εσωτερικών επιχρισμάτωνγ για τη δημιουργία νέων χώρων υγιεινής (τουαλέτες, ντουσιέρες αποδυτήρια, κλπ), αλλά και για τη δημιουργία W.C ΑΜΕΑ.

- Κατασκευή ψευδοροφής από γυψοσανίδα,

- Κατασκευή εσωτερικών τοίχων από γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα .

- Κατασκευή επιστρώσεων τοίχου και δαπέδου, με πλακάκια πορσελάνης σε όλους τους νέους χώρους υγιεινής

- Κατασκευή εσωτερικών ξύλινων πρεσσαριστών θυρών με επένδυση από φορμάικα και κατασκευή ερμαρίων, συρταριών και νεροχύτου,

- Κατασκευή εξωτερικής σκάλας και ράμπας πρόσβασης, από σκυρόδεμα, για την πρόσβαση ΑΜΕΑστο κτίριο .

Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες

- Καθαιρέσεις καλωδίων και σωληνώσεων

- Κατασκευή νέας Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης κτιρίου ( κανάλια πλαστικά μεταλλικά -σχάρες - ρευματοδότες- διακόπτες - ηλεκτρική διανομή) και τοποθέτηση νέων φωτιστικών τεχνολογίας ΙΕΟ σε όλους τους χώρους.

- Κατασκευή συστήματος κεντρικού κλιματισμού και κατασκευή δικτύου αεραγωγών και Συστημάτων συναγερμού με ανιχνευτές κίνησης.

- Δίκτυο μεταφοράς δεδομένων και τηλεφωνικό δίκτυο.

Θερμοϋδραυλικές Εργασίες

- Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υποδοχέων, και πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης καθώς και κατασκευή δικτύου ακαθαρτών

- Αναδιάταξη & επισκευή συστήματος σηπτικού - απορροφητικού βόθρου.

- Κατασκευή WC ΑΜΕΑ και τοποθέτηση ειδών υγιεινής στο κτίριο.

- Κατασκευή δικτύου θέρμανσης χώρων και αποδυτηρίων με λέβητα συμπύκνωσης

- Τοποθέτηση μέσων πυροπροστασίας μονίμων και φορητών α) πυρανίχνευση ( στο λεβητοστάσιο ) και β) απλό υδροδοτικό δίκτυο και πυροσβεστήρες στο χώρο του κτιρίου.

β) Κτίριο γραφείου κίνησης

- Κατασκευή εξωτερικών, περιμετρικών, κουφωμάτων από αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, και διπλούς υαλοπίνακες.

- Αντιμετώπιση υγρασίας στους περιμετρικούς τοίχους με κατασκευή στεγανωτικής επίστρωσης με μονωτικό κονίαμα.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Η σύνταξή του παρόντος 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών κατέστη αναγκαία προκειμένου:

1) να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών  εργασιών της μελέτης όπως  αυτές επιμετρήθηκαν και σύμφωνα με την τελική επιμέτρηση και

2) να συμπεριλάβει δύο (2) νέες εργασίες που κρίθηκαν  αναγκαίες για την ολοκλήρωση και αρτιότητα του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης

Η ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 3ο  Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών

Για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών του παρόντος 3ου Α.Π.Ε γνωμοδότησε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , με το υπ’ αριθμ.  4/12-9-2019 -    Θέμα   3ο ,Πρακτικό του.

Με το υπ’ αριθμ. 4616/27-02-19, δόθηκε ειδική εντολή στην Ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων για την εκτέλεση εργασιών του εν λόγω έργου.

Δ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρόν 3ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών είναι μειωτικός σε σχέση με το ποσό της σύμβασης κατά 3.052,29 €  (περιλαμβανομένου ΦΠΑ). Δηλαδή η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 278.444,12 € εκ των οποίων 224.551,71 € για εργασίες και 53.892,41 € για ΦΠΑ

Τέλος η διαχείριση των επί έλατον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται  στο υπ ΄αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες  », του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 3 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα :

αα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
ββ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ)  Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

δδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
εε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες..

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα, συνολικής δαπάνης 278.444,12 € ( μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση) και του 3ου  ΠΚΤΝΜΕ για την εκτέλεση του έργου : << ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ΄αριθμ. 18537/8-8-2019 σε ορθή επανάληψη έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018

- - τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί.

- -τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

- -Το 3ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   τον   3ο Ανακεφαλαιωτικό &Τακτοποιητικό  Πίνακα  Εργασιών και τον 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ » που  ανέρχεται στο ποσό των 278.444,12 € και  είναι μειωτικός σε σχέση  με την αρχική σύμβαση του έργου κατά 3.052,29€ .-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 342.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Καλογρηάς Αθανάσιος | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- |
| Τσεσμετζής Εμμανουήλ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Δήμου Ιωάννης | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Αποστόλου Ιωάννης |  |
| Σάκκος Μάριος |  |
| Νταντούμη Ιωάννα | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  |
| Μερτζάνης Κων/νος |  |
| Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| Πούλου Παναγιού (Γιώτα) |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γαλανός Κων/νος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Μπράλιος Νικόλαος |  |
| Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| Τσιφής Δημήτριος |  |
| Καραμάνης Δημήτριος |  |
| Πλιακοστάμος Κων/νος |  |
| Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) |  |
| Τουμαράς Βασίλειος |  |
| Κατής Χαράλαμπος |  |