Λιβαδειά   22 /10/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2019-25ης TAKTIKHΣ Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  348

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Στη Λιβαδειά σήμερα την 16η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 23040/11-10-2019   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019  << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη  της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  28 σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ						ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1 | Γιαννακόπουλος Βρασίδας |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Τσεσμετζής Εμμανουήλ | 3 | Μπαρμπέρης Νικόλαος |
|  | Δήμου Ιωάννης | 4 | Αλεξίου Λουκάς |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 5 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Σάκκος Μάριος |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα |  |  |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Μερτζάνης Κων/νος |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ |  |  |
|  | Πούλου Παναγιού (Γιώτα) |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γαλανός Κων/νος |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος |  |  |
|  | Τόλιας Δημήτριος |  |  |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος |  |  |
|  | Φορτώσης Αθανάσιος Απών από 5-9 ΘΗΔ |  |  |
|  | Καράλης Χρήστος Αποχώρησε από το 6ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας Απών από 13&14ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος Απών από 13&14ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή Απών από 13&14ο ΘΗΔ |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Πλιακοστάμος Κων/νος |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος |  |  |

Στην συνεδρίαση παρών ήταν και ο προσκληθείς  Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

Εισηγούμενος το 22ο   θέμα της  ημερήσιας διάταξης, , ο κ. Πρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  , το   υπ΄αριθμ. 22586/8-10-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  στο οποίο   αναφέρονται:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 170/2005 απόφασή του αποδέχθηκε την δωρεά της μελέτης του έργου  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ από την ΠΑΕ Λεβαδειακός.

- Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 2.300.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Α. – Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).

- Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 172/2005 απόφασή του ενέκρινε την κατασκευή του έργου  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ με απευθείας ανάθεση σε εργοληπτική επιχείρηση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (κλειστής διαδικασίας) που θα προέκυπτε μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων και η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από τη Γενική Δ/νση Περιφέρειας με το 8571/15-7-2005 έγγραφό της.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 220/2005 απόφασή του παρέλαβε την μελέτη του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ η οποία έγινε για λογαριασμό της ΠΑΕ Λεβαδειακός από την μελετητική ομάδα της «ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.»

- Η μελέτη αυτή πήρε τον αριθμό μελέτης 60/2005.

- Βάσει της υπ’ αριθμ. 241/9-8-2005 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε η Δημοπρασία του έργου  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ υπέρ  της Εταιρείας «ΠΡΟΕΤ Α.Ε.». Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε από τη Γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και Ν.Π.Δ.Δ.  Νομού Βοιωτίας με το υπ’ αριθμ.  10662/17-8-2005 έγγραφό της.

- Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε τις 26-8-2005.

- Το έργο περαιώθηκε στις 30-09-2009

- Στις  05-11-2010 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής του Έργου.

- Με την υπ αρίθμ 5999/2-3-2012 αίτηση του, ο Ανάδοχος είχε ζητήσει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου , λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης του έργου, ή οποία όμως δεν συντελέστηκε λόγω της εκκρεμότητας των προσφυγών του αναδόχου

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο  της  εν  λόγω  μελέτης του έργου  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  ήταν  η  :

- Πλήρης ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου

- Κατασκευή κεντρικού τμήματος νέας μεταλλικής κερκίδας νότια στη θέση της παλαιάς η οποία κατεδαφίστηκε

- Ανακαίνιση και επέκταση χώρων βόρειας κερκίδας με προσθήκη μεταλλικού παταριού και δύο εξωτερικών μεταλλικών σκαλών.

- Κατασκευή στεγάστρου τμήματος V.I.P / V.I.I.P. στη βόρεια κερκίδα

- Τα οποία και έγιναν

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.428.780,13€σε υπέρβαση με την αρχική σύμβαση κατά 6,67%  ήτοι 151.869,83€ λόγω μεταβολής ΦΠΑ από 23% σε 24% και λόγω του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από θεομηνία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 και Ν. 4412/2016 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων έγινε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής .

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και  το  Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» εισηγούμαστε  περί έγκρισης του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά   από διαλογική συζήτηση και αφού  έλαβε υπόψη του:

- -Το υπ΄αριθμ. 22586/8-10-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί

- - το Πρωτόκολλο Προσωρινής Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”  που είχε διανεμηθεί

- -τις διατάξεις το άρθρο 75 του Ν.3669/2008

- - τις διατάξεις το άρθρο 16 του ΠΔ171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14

- -τις διατάξεις του  άρθρου 53 παράγραφος 1 Π.Δ. 609/1985,

- - τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 17  του Ν. 2229/1994 και των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018

- -την 279/15-7-2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ :65ΡΑΩΛΗ-ΝΟΤ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 30/07/2019 Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”   που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 279/-2019 σχετική απόφασή του.-

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 348.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

| Καλογρηάς Αθανάσιος | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| --- | --- |
| Τσεσμετζής Εμμανουήλ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Δήμου Ιωάννης | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Αποστόλου Ιωάννης |  |
| Σάκκος Μάριος |  |
| Νταντούμη Ιωάννα | ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  |
| Μερτζάνης Κων/νος |  |
| Σαγιάννης Μιχαήλ |  |
| Πούλου Παναγιού (Γιώτα) |  |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γαλανός Κων/νος |  |
| Καπλάνης Κων/νος |  |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος |  |
| Φορτώσης Αθανάσιος |  |
| Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Μπράλιος Νικόλαος |  |
| Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| Τσιφής Δημήτριος |  |
| Καραμάνης Δημήτριος |  |
| Πλιακοστάμος Κων/νος |  |
| Χέβα Αθανασία(Νάνσυ) |  |
| Τουμαράς Βασίλειος |  |
| Κατής Χαράλαμπος |  |