ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά    20 /12/2019

Αριθ. Πρωτ. :28635

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 44ης  /2019 Συνεδρίασης

της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 232

Περίληψη

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού  και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών  του

έργου « Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας »

Στη Λιβαδειά σήμερα  17η  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα   Τρίτη , ώρα 13,30  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  28085/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8 , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος

2.Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                      1. Παπαϊωάννου Λουκάς

3.Δήμου Ιωάννης

4.Kαράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική                           Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

5.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6.Καπλάνης  Κωνσταντίνος

7.Μπράλιος  Νικόλαος

8.Καραμάνης  Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών  το με αριθ.  πρωτ.  27543/09-12-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο οποίο  μεταξύ των άλλων αναφέρονται :

1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 77/2017 και τίτλο «Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » η οποία και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/2017 μελέτη ,προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%

- Με την υπ΄  αριθμό 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 101/2017 επικαιροποιημένης μελέτης

- Με την υπ΄ αριθμό 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με την συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

- Με την υπ΄ αριθμό 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 20 Ιουνίου 2017.

- Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006285789 2017-06-06)

- Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Βαρελάς  Β.  Ηλίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 28.048,73€ ( χωρίς Φ.Π.Α)

- Με την υπ' αριθμόν 426/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1635/193609/03.11.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 426/2017 απόφασης

- Στις 20.12.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 31546/20.12.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 34.780,43€  και με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφής της .

- Με την υπ΄ αριθμό 47/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 34.780,43 ευρώ για το έτος 2018 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης)

- Με την υπ΄αριθμόν 126/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του εν λόγω έργου για να καλύψει σφάλματα της προμέτρησης των ποσοτήτων της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παραγρ.3α του ν.4412/16 «…….καθώς και από προφανείς παραλείψεις η σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης η από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου»   και συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης  34.780,43  €

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας , τύπου Ν2 και λειτουργικού πλάτους W4 , καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικού χαρακτήρα και η κατάλληλη διαγράμμιση αυτών  .

3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο υποβαλλόμενος προς έγκριση 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός  συντάχθηκε για να για λογιστικοποιηθεί η τελική δαπάνη του έργου και για να συνταχθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής .

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 2ος Τακτοποιητικός  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών,  είναι συνολικής δαπάνης 4.272,42 €, και αναλύεται όπως παρακάτω

Ποσό για εργασίες:              27.639,05€ (χωρίς μεταβολή   της εγκεκριμένης δαπάνης )

Ποσό για απρόβλεπτα                  0,00 €

Ποσό για απολογιστικά                0,00 €

Σύνολο                                   27.639,05€

Φ.Π.Α 24%                               6.633,37€

Τελικό σύνολο             34.272,42 €   μείωση κατά 1,45% της συμβατικής δαπάνης

- Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  που θέτει ο ν.4412/16 περί «περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π»

- Τηρούνται οι διατάξεις των άρθρων  155   και 156  «αυξομειώσεις  ποσοτήτων συμβατικών εργασιών» του παραπάνω νόμου

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και δεν καταργούνται τμήματα του

- Δεν θίγεται η ποιότητα , πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου

- Γενικότερα οι επί  ελαττον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχεται απομείωση του φυσικού αντικειμένου

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

- το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 περί χρήσης των «επί έλασσον δαπανών»

- το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού που ανέρχεται στο ποσό των 34.272,42€  δηλαδή σε μείωση κατά 1,45% με το ποσό της αρχικής σύμβασης του έργου:   « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Το υπ΄αριθμ. 28161/16-12-2019 έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  , που είχε διανεμηθεί

- Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019

- Τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που διανεμήθηκαν.

- τις διατάξεις του  άρθρου  156 παραγρ.5 του Ν 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό  Πίνακα  Εργασιών  του έργου

« Βελτίωση  Οδικής  Ασφάλειας » ποσού 34.272,42€  , ο οποίος εμφανίζεται μειωτικός   κατά 1,45%  σε σχέση με την αρχική   σύμβαση  του έργου .-

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  232/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Καλογρηάς  Αθανάσιος

2.Δήμου Ιωάννης

3.Kαράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική

4.Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

5.Καπλάνης  Κωνσταντίνος

6.Μπράλιος  Νικόλαος

7.Καραμάνης  Δημήτριος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά  20-12-2019

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣΛΕΒΑΔΕΩΝ