**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ:2434**

**Λιβαδειά 4/2/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2020-1ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης  **2**

 **ΘΕΜΑ:** Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

 Στη Λιβαδειά σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 π.μ στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από **1574/24-1-2020**   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μητά Αλέξανδρου, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >>, (αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010) .

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 24 σύμβουλοι δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Καλογρηάς Αθανάσιος | 1  |  Τσεσμετζής Εμμανουήλ |
|  |  Μητάς Αλέξανδρος | 2 | Τόλιας Δημήτριος  |
|  | Δήμου Ιωάννης  | 3 | Φορτώσης  Αθανάσιος |
|  | Αποστόλου Ιωάννης | 4 | Παπαϊωάννου Λουκάς  |
|  | Σάκκος Μάριος  | 5 | Πλιακοστάμος Κων/νος |
|  | Νταντούμη Ιωάννα  | 6  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
|  | Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια)  |  | Αν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Μερτζάνης Κων/νος  |  |  |
|  |  Γιαννακόπουλος Βρασίδας  |  |  |
|  | Σαγιάννης Μιχαήλ  |  |  |
|  | Πούλου Γιώτα (προσήλθε στο 4ο ΘΗΔ) |  |  |
|  |  Κυπραίος Χρήστος  |  |  |
|  |  Γαλανός Κων/νος  |  |  |
|  | Καπλάνης Κων/νος  |  |  |
|  |  Τζουβάρας Νικόλαος  |   |  |
|  | Καράλης Χρήστος  |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας  |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος   |  |  |
|  | Μπράλιος Νικόλαος (προσήλθε στο 4ο και αποχώρησε στο 8ο ΘΗΔ) |  |  |
|  | Γερονικολού Λαμπρινή  |  |  |
|  | Τσιφής Δημήτριος  |  |  |
|  | Μπαρμπέρης Νικόλαος |  |  |
|  | Αλεξίου Λουκάς |  |  |
|  | Καραμάνης Δημήτριος |  |  |
|  | Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  |  |  |
|  | Τουμαράς Βασίλειος |  |  |
|  | Κατής Χαράλαμπος (προσήλθε στο 3ο ΘΗΔ) |  |  |

 Στην συνεδρίαση ήταν απών ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης.

 Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Μπαλάσκα Αγγελική.

 **Εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, , ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τουπ αριθμ. 1261/21-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου στο οποίο αναφέρονται :

*Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 77/2017 και τίτλο* ***«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »*** *η οποία και επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 101/2017 μελέτη* ***,****προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24% .Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε διάφορα επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς μας , τύπου Ν2 και λειτουργικού πλάτους W4 , καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικού χαρακτήρα και η κατάλληλη διαγράμμιση αυτών .*

*Με την υπ΄ αριθμό 186/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της υπ΄ αριθμόν 101/2017 επικαιροποιημένης μελέτης*

*Με την υπ΄ αριθμό 195/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου με την συνοπτική διαδικασία βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016*

*Με την υπ΄ αριθμό 227/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας να γίνει στις 20 Ιουνίου 2017.*

*Έγινε η ανάρτηση της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό (17PROC006285789 2017-06-06)*

*Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 20.06.2017 και μειοδότης αναδείχθηκε ο κος Βαρελάς Β. Ηλίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 28.048,73€ ( χωρίς Φ.Π.Α)*

*Με την υπ' αριθμόν 426/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και με το υπ' αριθμόν 1635/193609/03.11.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε η νομιμότητα της 426/2017 απόφασης*

*Στις 20.12.2017 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν 31546/20.12.2017 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 34.780,43€ και με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφής της .*

*Με την υπ΄ αριθμό 47/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 34.780,43 ευρώ για το έτος 2018 (υπόλοιπο συνεχιζόμενης σύμβασης)*

*Με την υπ΄αριθμόν 126/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του εν λόγω έργου για να καλύψει σφάλματα της προμέτρησης των ποσοτήτων της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 156 παραγρ.3α του ν.4412/16 και συντάχθηκε σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης , δηλαδή είναι συνολικής δαπάνης 34.780,43 €*

*Με την υπ΄αριθμόν 232/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να για λογιστικοποιηθεί η τελική δαπάνη του έργου δηλαδή συνολικής δαπάνης 34.272,42 € μειωτικός κατά 1,45% της συμβατικής δαπάνης .*

*To έργο περαιώθηκε, εντός του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης του, ήτοι στις 14/04/18 με την έκδοση της σχετικής βεβαίωση περαίωσης με αρ. πρωτ. 12412 .*

*Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .*

*Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική .*

*Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «****ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*** *» στις δέκα έξι Ιανουαρίου 2020* ***(16.01.2020)***

*Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «* ***ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*** *» , όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136 ) .*

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τουπ αριθμ.1261/21-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου που είχε διανεμηθεί

- το από 16-01-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”** που είχε διανεμηθεί

-τις διατάξεις το άρθρο 75 του Ν.3669/2008

- τις διατάξεις το άρθρο 16 του ΠΔ 171/1987 που αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/14

-τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 1 Π.Δ. 609/1985,

- τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 17 του Ν. 2229/1994 και των άρθρων 170 και 171 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136

-την 346/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : ΩΠ8ΝΩΛΗ-ΑΞΜ)

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν. 4555/2018

 **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

 **Εγκρίνει** το από 16/1/2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”**  που παρέλαβε η επιτροπή που έχει ορισθεί με την 346/2019 Απόφασή του ( ΑΔΑ : ΩΠ8ΝΩΛΗ-ΑΞΜ) .

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 2**

 **Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

 **Μητάς Αλέξανδρος**

 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

|  |  |
| --- | --- |
|  Καλογρηάς Αθανάσιος |  ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| Δήμου Ιωάννης  |  Λιβαδειά αυθημερόν  |
| Αποστόλου Ιωάννης |  Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Σάκκος Μάριος  |  |
| Νταντούμη Ιωάννα  |  |
| Καράβα Χρυσοβαλάντου Βασιλική (Βάλια) |  ΙΩΑΝΝΗΣ .Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ |
| Μερτζάνης Κων/νος  |   |
| Γιαννακόπουλος Βρασίδας |  |
| Σαγιάννης Μιχαήλ  |   |
|  Κυπραίος Χρήστος  |  |
|  Γαλανός Κων/νος  |  |
| Καπλάνης Κων/νος  |  |
| Τζουβάρας Νικόλαος  |  |
| Καράλης Χρήστος  |  |
| Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος  |  |
| Γερονικολού Λαμπρινή |  |
| Τσιφής Δημήτριος  |  |
| Αλεξίου Λουκάς |  |
| Μπαρμπέρης Νικόλαος |   |
| Καραμάνης Δημήτριος |  |
| Χέβα Αθανασία(Νάνσυ)  |   |
| Τουμαράς Βασίλειος |  |