1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     05 /03/2020

Αριθ. Πρωτ. : 4769

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 8ης  /2020 Συνεδρίασης

της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 40

Περίληψη

Παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ. 24913/04-11-2019 σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  3η  Mαρτίου    2020  ημέρα   Τρίτη , ώρα 13.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  4437/28-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8 , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                  1. Καράβα Βασιλική

3. Δήμου Ιωάννης                                                    Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

6. Παπαϊωάννου Λουκάς

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Καραμάνης  Δημήτριος (απών από 3ο -9ο Θ.Η.Δ.)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  το   με αριθ. πρωτ. 4435/28-02-2020 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:

Με την υπ’ αρ. 3449/17.02.20 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αιτείται την παράταση της σύμβασης κατά (2) δύο μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την μέγιστη απόδοση της κόλλας – προϊόν απαραίτητο για την τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας και κατά συνέπεια την αδυναμία τοποθέτησης των οργάνων με καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο και την μη ολοκλήρωση της τοποθέτησης της περίφραξης – η οποία πραγματοποιείται από άλλον εργολάβο και καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση των οργάνων, αφού υπάρχει κίνδυνος εισόδου ατόμων που δεν έχουν εργασία στον εν λόγω χώρο.

Σύμφωνα με το άρθρο  206 του Ν.4412/2016:

1. “ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος “.

Με  την παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 στην οποία αναφέρεται ότι: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης
ζ)  στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου

Επίσης, με την παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου:

«Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου «της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύμβασης.». Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων…» .

ζ) Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη:

- Την παρ. θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019  και σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»

- Το άρθρο 2 της 24913/04.11.19 σύμβασης (ΑΔΑΜ 19SYMV005805816)

- Την υπ΄ αρ. 422/2019 (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020», σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως τακτικά μέλη της επιτροπής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι υπάλληλοι α) Μελισσάρης Ιωάννη, Πρόεδρος, β) Πελέκης Ηλίας και γ) Μπούτσικος Γεώργιος ως τακτικά μέλη

- Την υπ΄ αρ. 4250/26.02.20 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση παράτασης », κατά (2) δύο μήνες, της υπ΄αρ. 24913/04.11.19 σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

- το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει απορροφηθεί το συνολικό ποσό των 161.294,97  € με ΦΠΑ της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Καλείται  η Οικονομική Επιτροπή

Να εγκρίνει την παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24913/04.11.2019 (19SYMV005805816 2019-11-06) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», κατά (2) δύο μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης, έως την  06.05.2020, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ αριθμ 4435/28-02-2020 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών που είχε διανεμηθεί

-Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (που αντικατέστησε αυτές του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010)

-Τις διατάξεις των άρθρων 206 & 221 του Ν. 4412/2016

- Την υπ΄ αρ. 422/2019 (ΑΔΑ : 6191ΩΛΗ-59Ζ) Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου

- Την υπ΄αριθ. 24913/04.11.19 σύμβαση (ΑΔΑΜ 19SYMV005805816)

- Την υπ΄ αρ. 4250/26.02.20 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής  Προμηθειών

-Την υπ΄αριθ. 3449/17-02-2020 αίτηση παράτασης της σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία

-το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει απορροφηθεί το συνολικό ποσό των 161.294,97  € με ΦΠΑ της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την προμήθεια του συμβατικού αντικειμένου, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

- Την παρ. 2 της Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ 93/2019 ( ΑΔΑ : ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) σύμφωνα με την οποία : “.Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.”           και μετά από  διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  παράταση της υπ΄αριθ. 24913/04.11.19 σύμβασης :   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  κατά δύο μήνες   ήτοι   έως την  06.05.2020, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου , για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης.

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο κ. Μπράλιος Νικόλαος.

Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  40/2020.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς  Αθανάσιος

2. Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

4  Καπλάνης  Κωνσταντίνος

5. Παπαϊωάννου Λουκάς

6. Μπράλιος  Νικόλαος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά     05 -03- 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ