|  |
| --- |
| **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ** |
| **Α/Α** | **ΟΠΣ (MIS)** | **ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ** | **ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ** | **Π/Υ (άνευ ΦΠΑ)** |
| **1** | **5027191** | **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΑΓΩΓΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΜΕΣΑΙΑΣ  ΖΩΝΗΣ   ΠΟΛΗΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ** | **ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ - ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | 5/3/2020 |        510.000,00 €  |
| **2** | **5027357** | **ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ** | **ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ - ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | 30/4/2020 |        385.000,00 €  |
| **3** | **5007265** | **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ** |  |   |   |
| **3.1** | ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΕΛ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | **ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ** |   |            2.261,25 €  |
| **3.2** | ΥΠΟΕΡΓΟ 2 | ΑΓΩΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | **ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ - ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | 19/3/2020 |    1.125.000,00 €  |
| **3.3** | ΥΠΟΕΡΓΟ 3 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | **ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ (ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)** |   |    2.680.650,00 €  |
| **3.4** | ΥΠΟΕΡΓΟ 4 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ | **ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ** |   |          36.673,20 €  |
| **3.5** | ΥΠΟΕΡΓΟ 5 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ | **ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ** | 28/3/2019 |        120.000,00 €  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **σύνολο** | **4.859.584,45** |
| **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ** |
| **Α/Α** |  | **ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ** | **ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ** | **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ** | **Π/Υ (άνευ ΦΠΑ)** |
| 1 |   | **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ** |  |  |  |
| 1.1 | ΥΠΟΕΡΓΟ 1 | «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Χαμηλής Ζώνης και Περιοχής Αγ. Γεωργίου (Δ/Ξ ΚΑΔΗΣ) Πόλης Λιβαδειάς» | **ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ - ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | **26/3/2020** |        651.000,00 €  |
| 1.2 | ΥΠΟΕΡΓΟ 2 | «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού των ΔΕ του Δήμου Λιβαδειάς» | **ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | **4/6/2019** |    1.897.714,93 €  |
| 2 |   | **Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων πόλης Λιβαδειάς** | **ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ - ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | **12/3/2020** |    1.666.800,00 €  |
| 3 |   | **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ** | **ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ** |   |    5.100.000,00 €  |
|  |  |  |  | **σύνολο** | **9.315.514,93** |