ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά    11 /02/2021

Αριθ. Πρωτ. : 2271

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

# Από το πρακτικό της αριθμ.  3ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 15

΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου».

Στη Λιβαδειά σήμερα  08η  Φεβρουαρίου  2021  ημέρα Δευτέρα  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  1779/04-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα αναπληρωματικό μέλος , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                              1 .Παπαϊωάννου Λουκάς

3. Δήμου Ιωάννης                                                          2.Καραμάνης Δημήτριος

4. Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική

5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος                                      Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

7. Μπράλιος Νικόλαος

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπλ/κό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης

Εισηγούμενος το  7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 1370/27-01-2021  έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  στο  οποίο αναφέρονται :

Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε η υπ΄ αριθμό 180/2016 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, προϋπολογισμού δαπάνης  245.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλισης ,φωτισμού και εργασίες πρασίνου, για την κατασκευή του κόμβου. Ειδικότερα αφορά εργασίες χωματουργικών όπως οι εκσκαφές χαλαρών εδαφών και η προμήθεια δανείων κατασκευής τεχνικών έργων όπως έργα απορροής όμβριων (κατασκευή νέων σχαρών απορροής και τροποποίηση των υφιστάμενων σε κατάλληλα σημεία), ανακατασκευή έργων οδοποιίας που επηρεάζονται από την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου, οδοστρωσίας με κατασκευή υπόβασης και βάσης, ασφαλτικών με χρήση ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικού τάπητα Α265 πάχους 5cm για την ασφαλτόστρωση της οδού καθώς και σήμανσης – ασφάλειας όπως τοποθέτηση  μεταλλικών ανακλαστήρων, ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων, και τελική διαγράμμιση οδοστρώματος, και εργασίες πρασίνου

Με την υπ’ αριθμόν 121 / 2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου : “Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.

Με την υπ’ αριθμόν 325 / 25-08-2017 (ΑΔΑ:6Κ2ΓΩΛΗ-ΙΔΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου  που έγινε στις  02-05-2017 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία  «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». με διακριτικό τίτλο «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.» , με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,45% . Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε  με το αρ.πρωτ. 1075/124905/14-08-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδα.

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 26/09/2017, μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων και του αναδόχου, ποσού 121.405,76 € (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 70.327,33 € αξία εργασιών , 12.658,92 € εργολαβικό όφελος, 12.447,94 € απρόβλεπτα ,  2.473,68 € αναθεώρηση και 23.497,89 € για Φ.Π.Α..

Με την υπ’ αριθμόν 296  /13-06-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου .

Με την υπ’ αριθμόν 118 /02-06-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών.

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  (υπ' αριθμ.18694/30-07-18 βεβαίωση περάτωσης εργασιών) .

Στις 6.12.2018 υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την βεβαίωση περαίωσης του έργου με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή και  Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου  » στις Είκοσι Ιανουαρίου του 2021 (20.01.2021).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και   Οριστικής Παραλαβής του έργου :« Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής  των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου », όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( άρθρα 170-172 του Ν. 4412/2016) .

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- το με αριθμ. πρωτ. 1370/27-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε  διανεμηθεί

- την 122/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

το από 20-01-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου

«Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου» που

είχε διανεμηθεί

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του

Ν.3852/2010

- την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών

- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην

συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από 20-01-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου», που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 122/2020 ( ΑΔΑ : Ω0ΩΑΩΛΗ-ΥΡΓ) απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  15/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς  Αθανάσιος

2. Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική

5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7.Τουμαράς Βασίλειος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά     11 -02- 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ