ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά    10/03/2021

Αριθ. Πρωτ. : 3889

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

# Από το πρακτικό της αριθμ.  6ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 52

Έγκριση 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών(αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ) καθώς και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  της δημόσιας σύμβασης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Μαρτίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                      1.Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                    2.Καραμάνης Δημήτριος

3. Δήμου Ιωάννης                                               (Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί)

4. Καράβα - Χρυσοβαλάντου

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών 1-4 εκ ημερ. Διατ.  & 16,17,18 ημερ. Διατ)

7. Μπράλιος Νικόλαος (αποχώρησε στο 18ο ημερ. Διάταξης)

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπ/κό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 πρόσκλησης (12ο  στον πίνακα θεμάτων συνεδρίασης)  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 2436/25-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

- Με την  υπ΄ αριθμό 303/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η  κατάρτιση  των όρων Διακήρυξης του έργου προϋπολογισμού 2.200.000,00 €.

- Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 18PROC003472201 2018-07-24.

- Με την υπ΄ αριθμό 116/2019 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της  υπογραφής σύμβασης του έργου

- Στις 3-04-2019 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρείας Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ, ποσού 1.071.677,54.€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Με την υπ ΄αριθμό 85 / 28-04-2020 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ καθώς και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ανωτέρου έργου σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

- Με την υπ ΄αριθμό 186 / 2020 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση « ήσσονος σημασίας του έργου».

- Στον Κ.Α. 64/7311.101 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λεβαδέων είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας,  και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση  Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι ο εκσυγχρονισμός του υπόσκαφου κτιρίου που εφάπτεται του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην κτίριο του Πανεπιστημίου).

Βρίσκεται σε οικόπεδο εντός του σχεδίου πόλης, που περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης, Σοφοκλέους ενώ γειτνιάζει με τη πλατεία Λάμπρου Κατσώνη.

Πρόκειται για υφιστάμενο κτίριο που εκτείνεται υπόσκαφα σε υπόγειο χώρο κάτω από την πλατεία Λάμπρου Κατσώνη .

Το υπόσκαφο αποτελείται από τον  υπόγειο ενιαίο χώρο με συνολικό ύψος 6,00 μ .

Η  υφιστάμενη φέρουσα κατασκευή είναι από σύστημα στύλων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα σε όλη την έκταση .

Η παρούσα κατάσταση του χώρου κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω των εκτεταμένων φθορών του οπλισμού και του  σκυροδέματος .

Στο υπόγειο δημιουργείται ο πολύχωρος πολιτισμού που θα φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθαρού εμβαδού 319,41 μ2 , καθώς και βοηθητικούς  χώρους όπως  (διάδρομος , WC , προθάλαμος WC ΑΜΕΑ , WC ΑΜΕΑ , αποθήκη ) καθαρού εμβαδού 243,10 μ2 .

3. ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης  – 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ).

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), της (αρχικής σύμβασης – 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

- Την κάλυψη αυξομειώσεων των εργασιών της αρχικής σύμβασης  όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , τις

- Τέσσερις (4) Νέες Εργασίες που περιλαμβάνονται στο προς έγκριση 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 3ου Α.Π.Ε.της (αρχικής σύμβασης) , οι οποίες δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωρισθούν από την Κύρια Σύμβαση,  εφόσον κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου , καθώς και

- την κάλυψη αυξομειώσεων των εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης  όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου .

4. ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ 3 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. αφορούν την:

ΟΜΑΔΑ Α2 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

## ΟΜΑΔΑ Α4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

## ΟΙΚ 38.04  Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας

## ΟΔΟ-Β-95.1 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω

## διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με την εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων  Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού) .

## ΟΜΑΔΑ Α7 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ

## ΟΙΚ 61.04.1ΣΧΕΤ  Ενίσχυση στοιχείων σκυροδέματος με τοποθέτηση χαλύβδινων ράβδων

5.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου ΑΠΕ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (αρχική σύμβαση – 1η συμπληρωματική σύμβαση) ,  συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 παρ.1 του Ν.4412/2016 .

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης και εκείνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Αρχική σύμβαση :

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης , συνοδεύεται από τον 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.071.677,54 € ήτοι (864.256,08 € για αξία εργασιών και 207.421,46 € για Φ.Π.Α.) και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης .

Αναλυτικότερα , η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της αρχικής σύμβασης , καθώς και η δαπάνη των νέων εργασιών συνολικά , ανέρχονται στο ποσό των 89.792,32  €  σε σχέση με την αρχική σύμβαση , η οποία καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ποσού 89.032,79 € , με (αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (107.640,86 €- 89.032,79 € )= 18.608,07  €) , καθώς και από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 759,54 € .

1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

Η δαπάνη του  3ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών της (1ης Συμπληρωματικής σύμβασης) ,  ανέρχεται στο ποσό των 70.426,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) ήτοι (56.795,79 € για αξία εργασιών και 13.630,99 € για ΦΠ.Α.) και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης .

Αναλυτικότερα :

Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών της 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 9.010,36 €  η οποία καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης  ποσού 7.401,28 € , με (αδιάθετο ποσό απροβλέπτων (7.408,15 -7.401,28 ) €  = 6,87 € , καθώς και από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού  1.609,08 € .

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών της (αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης )  ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες».

Για την τιμολόγηση των νέων εργασιών συντάχθηκε το 3ο ΠΚΤΜΝΕ .

Στο παρόντα  3ο ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης  – 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ) , γίνεται χρήση των επι έλασσον δαπανών, οπότε για την έγκρισή του ,  απαιτείται η σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο  Δημοσίων Έργων.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων συνεδρίασε την 28-01-2021 (Πρακτικό 1 , Θέμα 3ο) και γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της « χρήσης των επι έλασσον δαπανών του 3ου ΑΠΕ (αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ) ποσού (759,54 € της αρχικής σύμβασης και 1609,08 € της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ) , ήτοι συνολικού ποσού 2.368,62 € για το ανωτέρω έργο ».

Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι σύμφωνη  με τον κανόνα  χρήσης αυτών όπως ορίζεται στο υπ΄ αριθμό 20204/Α.Πλ. 2547/1-6-2005 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ και αποτυπώνεται στους συνημμένους πίνακες.

Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον προτεινόμενο 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

- Γενικότερα οι επί έλασσον δαπάνες δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο και δεν προέρχονται από την μείωση των ποσοτήτων που προκύπτουν από περιορισμό του συμβατικού αντικειμένου ή απομείωση στοιχείων του έργου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται :

- την έγκριση του 3oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης  – 1Ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ), καθώς και την

- έγκριση του 3ου Π.Κ..Τ.Μ.Ν.Ε. , για την κατασκευή του έργου: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας,  και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση  Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» .

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 2436/15-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

- Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό-Τακτοποιητικό  Πίνακα Εργασιών (αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης )του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ   ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»  καθώς & τον 3ο Π.Κ.Τ.Ν.Ε, που είχε διανεμηθεί.

-Το 1ο /28-01-2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

-Την αιτιολογική έκθεση  που συνοδεύει τον  3ο  Α.Π.Ε

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010

-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών(αρχικής σύμβασης και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης ) καθώς και τον  3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  για την κατασκευή του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ   ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ   ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» .

.

Η απόφαση πήρε αριθμό  52/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογριάς Αθανάσιος

2.Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7.Τουμαράς Βασίλειος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά        10 -03- 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ