ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά    10 /03/2021

Αριθ. Πρωτ. : 3890

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

# Από το πρακτικό της αριθμ.  6ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 53

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Μαρτίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                      1.Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                    2.Καραμάνης Δημήτριος

3. Δήμου Ιωάννης                                               (Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί)

4. Καράβα - Χρυσοβαλάντου

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών 1-4 εκ ημερ. Διατ.  & 16,17,18 ημερ. Διατ)

7. Μπράλιος Νικόλαος (αποχώρησε στο 18ο ημερ. Διάταξης)

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπ/κό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 πρόσκλησης (13ο  στον πίνακα θεμάτων συνεδρίασης)  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 2527/16-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 206/2017  προϋπολογισμού 32.208,52€ με Φ.Π.Α. 24% η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ 97/07-03-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .

Με την υπ΄ αριθμό 138/04-04-2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Με την υπ΄ αριθμό 195/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ανακύρυξε προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικού Φορέα « ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΑΥΓΕΡΗ » που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό 57% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι σύνολο δαπάνης του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά την προσφορά 11.169,08€

Με την υπ΄ αριθμό 296/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD00350402 2018-07-31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγινε η  κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης του διαγωνισμού του έργου  και το με αριθμό πρωτ. 1246/106559/18.07.2018 Εγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.

Η  υπ αριθμ. 25051 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΑΥΓΕΡΗ για την κατασκευή του έργου  υπογράφηκε στις 11-10-2018 ( με ΑΔΑΜ 18SYMV003827643 2018-10-12. ) με  χρονική διάρκεια υλοποίησης τρείς (3,00) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 10-01-2019.

Με την υπ’ αριθμό 576/10-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος ήταν σε ισοζύγιο σε σχέση  με την αρχική σύμβαση και ανήλθε στο ποσό των 11.169,08€ προ Φ.Π.Α., με Φ.Π.Α. ποσοστού 24%  2.680,58€ και σύνολο 13.849,66€

Με την υπ’ αριθμό 43/03-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος ήταν μειωτικός σε σχέση  με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 5,45% [(11.169,08-10.559,47)/11.169,08] και ανέρχεται στο ποσό των 13.093,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ αρίθ  729 /11-01-2019  Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Με το υπ αρίθμ 3127/11-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του Έργου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες  που εκτελεστήκαν είναι:

Εργασίες για την  αύξησης ισχύος της ηλεκτρικής παροχής από τυποποιημένη τριφασική χαμηλής τάσης  Νο3 σε Νο6 προκειμένου να λειτουργήσει η αντλία θερμότητας ονομαστικού ρεύματος 128Α και οι δύο νέες αντλίες ανακυκλοφορίας  ύδατος συνολικού ονομαστικού ρεύματος : 2Χ 9.200/(1,71*380*0,85) = 2Χ16 = 32Α.

Κατασκευάστηκαν  οι απαραίτητες υποδομές της νέας γραμμής παροχής μετρητή πίνακα 3ΧΝΥΥ1Χ150mm2+1ΧΝΥΥ1Χ150mm2+Cu1Χ150mm2 ( φρεάτια 120cmX80cm, κονσόλα στήριξης Z , οχετοί προστασίας ονομαστικής διαμέτρου Φ63 από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, κανάλι προστασίας διαστάσεων 60mmΧ200mm).

Κατασκευάστηκε μεταλλικός αυτοστήρικτος Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης ( Γ.Π.Χ.Τ.) τύπου πεδίου  ενδεικτικών διαστάσεων 685Χ1860Χ260.

Σε ξεχωριστό ερμάριο πλησίον του Γ.Π.Χ.Τ. τοποθετήθηκε αντιστάθμιση άεργου ισχύος.

Κατασκευάστηκε η γραμμή τροφοδοσίας 3ΧΝΥΥ1Χ70mm2+NYY1X35mm2+Cu50mm2 της αντλίας θερμότητας από τον Γ.Π.Χ.Τ. προς τον πίνακα της αντλίας θερμότητας.

Επίσης κατασκευάστηκε γραμμή 5ΧΝΥΥ1Χ25mm2 αναμονής για την τροφοδοσία του Υποπίνακα των αντλιών ανακυκλοφορίας που θα οδεύσει εντός καναλιού 60mmΧ100mm.

Με την υπ΄ αριθμόν 48/23-03-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων συστήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ αρίθ  729 /11-01-2019  Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016, την εγκεκριμένη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τελική Επιμέτρηση καθώς και το γεγονός ότι εξέπνευσε ο προσωρινός και οριστικός χρόνος εγγύησης  του έργου, έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση.

Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου.

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου  με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , εισηγούμαστε  στην Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου  Λεβαδέων  όπως εγκρίνει το  Πρωτόκολλο  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του  έργου «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»» με αιτιολογημένη απόφαση της , σύμφωνα με τις διατάξεις α) των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων, β) του άρθρου 136 του Ν.4070/2012. γ) του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 ως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014, δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄87) ως τροποποιήθηκε και ισχύει

( Ν.4735/ΦΕΚ 197/Α/12-10-2020).

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 2527/16-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την 48/2020 ( ΑΔΑ : ΨΚ5ΡΩΛΗ-ΟΧΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

- το από 12-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  : «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»  που είχε διανεμηθεί

-Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/2016

- Τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν.4070/2012.

- Τις διατάξειςτου άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 ως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014,

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του    Ν.3852/2010

-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από  12-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»  που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την  48/2020 ( ΑΔΑ : ΨΚ5ΡΩΛΗ-ΟΧΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση πήρε αριθμό  53/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογριάς Αθανάσιος

2.Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7.Τουμαράς Βασίλειος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά         10-03- 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ