ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά   09 /03/2021

Αριθ. Πρωτ. :3763

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

# Από το πρακτικό της αριθμ.  6ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 54

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :«Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)  » .

Στη Λιβαδειά σήμερα  2η  Μαρτίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη) του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8) εκ των οποίων και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                      1.Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς Αθανάσιος                                    2.Καραμάνης Δημήτριος

3. Δήμου Ιωάννης                                               (Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί)

4. Καράβα - Χρυσοβαλάντου

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος (απών 1-4 εκ ημερ. Διατ.  & 16,17,18 ημερ. Διατ)

7. Μπράλιος Νικόλαος (αποχώρησε στο 18ο ημερ. Διάταξης)

8. Τουμαράς Βασίλειος (αναπ/κό μέλος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της αρ.πρωτ.  3132/26-02-2021 πρόσκλησης (14ο  στον πίνακα θεμάτων συνεδρίασης)  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 2819/22-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Για την κατασκευή του εν λόγω έργου συντάχθηκε από την  Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων  μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν η μελέτη με αριθμό 228/2017 και τίτλο « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »  ,προϋπολογισμού 238.400,00 € με ΦΠΑ 24%

Αντικείμενο της εν λόγω μελέτης είναι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων  στα αγροτεμάχια και συγκεκριμένα οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

- Μόρφωση και ισοπέδωση με διαμορφωτήρα  αγροτικών οδών

- Κατασκευή υπόβασης με θραυστό υλικό λατομείου

- Καθαρισμός τάφρων

- Τσιμεντοστρώσεις τμημάτων αγροτικών δρόμων

- Κατασκευή τεχνικών με τσιμεντοσωλήνες

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα από την ΣΑΕΠ566 με Κ.Α.2017ΕΠ56600003

Με την υπ΄  αριθμό 26/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή  της υπ΄ αριθμόν 228/2017  μελέτης του έργου.

Με την υπ’ αριθμόν 27/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΠ8ΩΛΗ-ΒΣ4) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , οι όροι αυτής , η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Παρακολούθησή της η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 143/14282/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΛΜΟΡ10-ΝΧΙ) έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Με την υπ’ αριθμόν 90/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΦ37ΛΗ-51Μ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης , οι όροι αυτής , η εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Παρακολούθησή της η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμόν 1886/40289/2018 (ΑΔΑ:ΩΦ8ΓΟΡ10-ΕΕ2) έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  και υπογράφθηκε στις 24.04.2018 .

Με την υπ΄ αριθμό 213/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων  για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) με την Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών επί του τιμολογίου (σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α).

Με την υπ΄ αριθμό 189/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  καταρτίσθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της δημοπρασίας .

Έγινε η  ανάρτηση της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό (18PROC003072369  2018-05-10) και η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2018 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία  ΦΩΤΕΙΝΗ  ΚΟΛΛΙΑ  & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ.“ ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ”  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 56,73% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης , ήτοι συνολική προσφορά 84.216,57€ ( χωρίς Φ.Π.Α).

Με την υπ' αριθμόν 310/2018 (ΑΔΑ: ΨΤ58ΩΛΗ-8ΔΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και η τελική κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου η οποία εγκρίθηκε με το υπ΄ αριθμόν 1364/16411/06.08.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς  .

Στις 18.09.2018 υπογράφθηκε η υπ' αριθμόν  22597/18.09.2018 Σύμβαση για την κατασκευή του έργου στο ποσό των 104.428,55€ ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ) και με προθεσμία περαίωσης έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφής της .

Με την υπ’ αριθμόν 77/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι 18.06.2019 .

Με την υπ’ αριθμόν 248/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε 2η παράταση προθεσμίας του έργου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι 18.09.2019 .

Με την υπ΄αριθμόν 277/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  του έργου .

Με την υπ΄αριθμόν 360/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων , εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου .

Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 17.09.2019 .

Με την υπ΄ αριθμόν 190/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου .

Η συγκροτηθείσα Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  με τιμές μονάδας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση. Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανομένων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά σχέδια και τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναγράφονται στο παρόν και αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση του έργου .

Η Επιτροπή αφού σύγκρινε την ημερομηνία περαίωσης του έργου  με την αντίστοιχη συμβατική προθεσμία διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα  και ότι έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης ώστε η παραλαβή να θεωρείται οριστική  .

Η Επιτροπή προέβη στην Προσωρινή & Οριστική  Παραλαβή του έργου και συνέταξε και υπέγραψε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής &  Οριστικής  Παραλαβής του έργου : « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) »  στις οκτώ Φεβρουαρίου 2021 (08.02.2021)

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.4735/2020  έτσι όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 72 παρ.  περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων όπως αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) » , όπως προβλέπεται από τον νόμο, ( συνδυασμός των διατάξεων του Ν. 3669/2008 άρθρο 75, Π.Δ. 609/1985, άρθρο 53 παράγραφος 1, Π.Δ. 171/1987 άρθρο 16 και του Ν. 2229/1994 άρθρο 2 παράγραφος 17 και τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και του Ν. 4070/2012 άρθρο 136

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Το υπ΄ αρ. πρωτ. 2819/22-02-2021  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

- την 190/2020 ( ΑΔΑ : Ω135ΩΛΗ-Η72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

- το από 08-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  : «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)  »  που είχε διανεμηθεί

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του    Ν.3852/2010

-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το από  08-02-2021 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Λιβαδειάς , Δ.Ε. Κορώνειας και Δ.Ε. Δαύλειας  στο Δήμο Λεβαδέων για τα έτη 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) » που παρέλαβε η επιτροπή που  έχει ορισθεί με την 190/2020  ( ΑΔΑ : Ω135ΩΛΗ-Η72) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση πήρε αριθμό  54/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογριάς Αθανάσιος

2.Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7.Τουμαράς Βασίλειος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά         09 -03- 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ