1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά   15 /12/2022

Αριθ. Πρωτ. : 22583

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

# Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

- Αριθμός απόφασης : 381

- ΄Εγκριση παράτασης  προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 12η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22082/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

3. Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Καλογρηά  Αθανασίου)

4.Σαγιάννης Μιχαήλ

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος

7.Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ.)

8.Καραμάνης   Δημήτριος

.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  21ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21765/02-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη

- Την μελέτη με αριθμ. 56/06.07.2018 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπ. 400.000,00€ που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 392/01-08-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

- Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 2565/25.10.2019 (ΑΔΑ: Ω7ΠΓ7ΛΗ-ΗΩ2) του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010979051 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, προϋπολογισμού 400.000,00€.

- Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010979051.

- Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

| Δαπάνη εργασιών | 139.719,13 |
| --- | --- |
| ΓΕ και ΟΕ 18% | 25.149,44 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 164.868,57 |
| Απρόβλεπτα 15% | 24.730,20 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 189.598,77 |
| Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ | 4.764,11 |
| Αναθεώρηση τιμών | 3.791,99 |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 198.154,96 |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. | 47.557,19 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 245.712,15 |

- Την με αριθμ. 3056/24-02-2022 υπογραφείσα σύμβαση καταχωρηστέα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. 22SYMV010118775 2022-02-25

Β. Με το υπ΄αριθμ. 21292/29-11-2022 έγγραφο της Κ/ξιας Στάικου Νικ. – Σκλαβούνου Νίκης αιτείται η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου έως 30-04-2023, για τους εξής λόγους:

1. Αναμονή σύνταξης 1ου ΑΠΕ που α περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών αφού θα έχουμε πλήρεις επιμετρήσεις- εναπομένων τμήμα είναι η τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού κάδων απορριμμάτων, πινακίδων, στεγάστρου για την προστασία των γραμματοκιβωτίων και θέσεις ποδηλάτων που αφορούν το 10% του συνόλου.

2. Το έργο έχει δοθεί σε χρήση και εναπομένουν διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες.

Η προθεσμία του έργου λήγει στις 24/12/2022.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» έως τις 30/04/2023.

Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του

Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

- Το με αριθ. πρωτ. 21765/02-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί

-Την με αριθ. πρωτ. 3056/24-02-2022 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων

- το υπ αριθμό πρωτ. 21292/29-11-2022 αίτημα του αναδόχου

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών  του έργου με τίτλο :

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» έως  30-04-2023

για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

.

Η  απόφαση πήρε αριθμό  381/2022.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      15- 12-2022

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1 .Μητάς Αλέξανδρος

2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6.Μπράλιος Νικόλαος

7. Καραμάνης Δημήτριος