**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

 **Λιβαδειά 14 /02/2025**

 **Αριθμ. Πρωτ.: 3071**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 5ης /2025 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης**

 **της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων**

**Αριθμός απόφασης : 44**

**Λήψη απόφασης**  **περί έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων & WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» , εξουσιοδότησης του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της και ορισμού μέλους και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.**

 Στη Λιβαδειά σήμερα 11η Φεβρουαρίου 2025 ημέρα Τρίτη και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 2481/07-02-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των διατάξεων του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών ήταν

 παρόντα 5 (πέντε) , ήτοι

  **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

 1. Καραμάνης Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

 2. Τουμαράς Βασίλειος 2. Ταγκαλέγκας Ιωάννης

 3. Αγνιάδης Παναγιώτης Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

 4. Καλλιαντάσης Χρήστος

 5. Μίχας Δημήτριος

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 2216/03-02-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται *:*

*Έχοντας υπόψη:*

* *Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα*
* *Τον Ν. 3463/2006: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»*
* *Του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.»*
* *Την υπ΄ αριθμό 478/2024 (ΑΔΑ: ΨΒΖΧΩΛΗ-Ν1Φ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2025*
* *Την υπ’ αριθμόν 261/2024 (ΑΔΑ: 96Ο5ΩΛΗ-2ΤΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2025 και επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 68736/30-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΓ3ΑΟΡ10-ΘΗ0) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας*
* *Την υπ’ αριθμόν 498/2024 (ΑΔΑ: 95ΥΔΩΛΗ-ΣΦΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2025*
* *Την με αριθμ. 66/2024 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.*
* *Το από 11.07.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Λεβαδέων, για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λεβαδέων» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.*
* *Την µε αριθ. 114/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΥΛ7ΛΗ-ΞΛΕ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024», με την οποία, μεταξύ άλλων, εντάσσεται στους Τακτικούς ΚΑΠ Π.Ε. Βοιωτίας το έργο: «Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 37.120,80€*
* *Το με αριθμ. πρωτ. 196525/04-09-2024 (24REQ015372618) πρωτογενές αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την έγκριση δαπάνης του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων &WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».*
* *Το με αριθμ. πρωτ. 198396/06-09-2024 τεκμηριωμένο αίτημα-αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων &WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».*
* *Την με αριθμ. πρωτ. 223799/04-10-2024 με Α/Α 3192 (ΑΔΑ: ΨΧΡ37ΛΗ-Ν58, ΑΔΑΜ: 24REQ015573085) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έργο: «Συντήρηση αποδυτηρίων &WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» .της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας*
* *Την υπ΄ αριθμό 1640/2024 (ΑΔΑ: 9ΑΠΚ7ΛΗ-2ΥΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έγκρισης σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων*
* *Το ότι το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων & WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 37.120,55€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από τον Φορέα Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης (Δήμος Λεβαδέων).*
* *Το ότι η ανάγκη σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης προέκυψε αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Δήμος Λεβαδέων είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου.*
* *Ότι το έργο αφορά την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση αποδυτηρίων & WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 37.120,80€ .*
* *Το ότι το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και συνακόλουθα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.*
* *Τον Κ.Α. 15/7331.006 με τίτλο «Συντήρηση αποδυτηρίων & WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» του προϋπολογισμού του έτους 2025*

 *Προτείνεται στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής όπως αποφασίσουν για*

*1. Την έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ‘’Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’ (Φορέας Χρηματοδότησης) και του ‘’Δήμου Λεβαδέων’.(Φορέας Υλοποίησης) για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση αποδυτηρίων & WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο*

*2. Τον ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης που θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης βάσει του άρθρου 7 αυτής*

*3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης*

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

 **Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

-Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

 -Τις διατάξεις του του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

- Την υπ΄ αριθμό 66/2024 μελέτη με τίτλο «Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 37.120,80€ την οποία θεώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

- Την µε αριθ. 114/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΥΛ7ΛΗ-ΞΛΕ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- Την υπ΄ αριθμό 1640/2024 (ΑΔΑ: 9ΑΠΚ7ΛΗ-2ΥΧ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης.

-Την με αριθ. πρωτ. 2216/03-02-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- την ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση αποδυτηρίων & WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς» και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης , ως παρακάτω :

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΓΙΑΤΗΝΕΚΤΕΛΕΣΗΤΟΥΕΡΓΟΥ:**

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ WCΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»**

Στην Λαμία, σήμερα την ………του μηνός……..του έτους 2025, ημέρα ……………οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

**Α.**Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»**, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, ως **«Φορέας Χρηματοδότησης»,**

**Β.**Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Δήμος Λεβαδέων»,** που εδρεύει στην Λιβαδειά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Κ. Καραμάνη και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, **«Κύριος του Έργου»** και «Φορέας Υλοποίησης»,

**Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του**άρθρο 100 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-6-2010)** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καιτης Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.
2. Του **Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «**Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως αυτός ισχύει.
3. Της**υπ. αριθμ. πρωτ**. **27/2023 απόφασητου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας**, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2024- 2028.
4. Το **με αριθμ. πρωτ. (οικ) 280220/27-12-2023 πρακτικό ορκωμοσίας** του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2024- 2028.
5. Του **άρθρου 324 τουΝ. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α’/29-6-2020)** «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.
6. Του **Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)** «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
7. Τα **άρθρα 75-80 του N. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α’/23-9-2020)**«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
8. Το **άρθρο 33 του N. 5013/2023(ΦΕΚ 12/Α΄/19-01-2023)** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
9. Το **Ν.4128/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10-9-2013)** «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».
10. Το **Ν.4281/2014** «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.
11. Το **Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-20214)** «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.
12. Το **Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-4-2012)**«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένηδιοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.
13. Του **Άρθρου 21** «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» **του Ν. 4690/2020** (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020), όπως αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με το **Άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020).**
14. Του**Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α΄/06-10-2023)** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού……….…, και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα τα άρθρα 19 και 20 αυτού.
15. Το **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-09-2008)**«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», , όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.
16. Το **Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-1-2013)** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», όπως έχει τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύει.

**Επιπροσθέτως:**

1. Το **Π.Δ. 148/2010** «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α’/27-12-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την με **αριθμ. 3862/80030/4-6-2018 (ΦΕΚ 2209/Β’/13-6-2018)** απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας» όπως ισχύει.
3. Το από **11-07-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα** του Δήμου Λεβαδέων (αρ. εισερχ.πρωτ. 157605/11-07-2024) για τη χρηματοδότηση του έργου.
4. Την µε **αριθ. 114/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΥΛ7ΛΗ-ΞΛΕ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας«Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2024», με την οποία, μεταξύ άλλων, εντάσσεται στους Τακτικούς ΚΑΠ Π.Ε. Βοιωτίας το έργο: **«Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»**, προϋπολογισμού 37.120,80 €.
5. Την αριθμ.**1640/2024 (ΑΔΑ: 9ΑΠΚ7ΛΗ-2ΥΧ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. **Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας** για την υπογραφή της, ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. **60081/11-11-2024 (ΑΔΑ: 636ΠΟΡ10-6Τ3)**Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με έλεγχο νομιμότητας αυτής.
6. Την αριθμ. **……../2024 (ΑΔΑ: ………….)** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και την υπ’ αριθμ. **……/…..-11-2024 (ΑΔΑ: ………….)** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με έλεγχο νομιμότητας αυτής.
7. Τις αριθμ.**3192/2024(ΑΔΑ: ΨΧΡ37ΛΗ-Ν58)** Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
8. Την αριθμ. …../…..-…….-2024 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

**Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:**

**ΑΡΘΡΟ1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα Σύμβαση είναι Προγραμματική και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, το Ν. 4604/2019, το άρθρο 21 του Ν.4690/2020, **το άρθρο 6 του Ν. 4711/2020 και το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020) και στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3513/2006.**

Ηπαρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίηση όλου του έργου κα ισυγκεκριμένα η σύμβαση αυτή περιέχει δώδεκα (12) άρθρα, που αναφέρονται αντίστοιχα τα εξής:

* Η Νομική βάση και το περιεχόμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)
* Προοίμιο (Άρθρο 2)
* Το σκοπό και αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης (Άρθρο 3)
* Τον Προϋπολογισμό ,τους πόρους που θα διατεθούν κα ιτον τρόπο χρηματοδότησηςτου έργου (Άρθρο 4)
* Τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες εκτέλεσης του έργου (Άρθρο 5)
* Το φορέα υλοποίησης και το φορέα χρηματοδότησης του έργου (Άρθρο 6)
* Τη χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 7)
* Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 8)
* Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης κα ιτι ςαρμοδιότητές του (Άρθρο 9)
* Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (Άρθρο 10)
* Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (Άρθρο 11)
* Τους όρους της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (Άρθρο 12)

**ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: **«Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»** προϋπολογισμού δαπάνης **37.120,55 ευρώ** (με ΦΠΑ), που αφορά σε παρεμβάσεις συντήρησης αποδυτηρίων και WC του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Λεβαδέων, και αφορούν την ανακαίνιση και χρωματισμό των αποδυτηρίων και των κοινόχρηστων χώρων των εσωτερικών επιφανειών, το βάψιμο της εξωτερικής σκάλας, την αποκατάσταση των WCκαι αντικατάσταση των κατεστραμμένων λεκανών, νιπτήρων, αναμικτήρων των απαραίτητων υλικών και τέλος την αποκατάστασης του κατεστραμμένου τάπητα πολυβινυλίου (PVC) τωνWC.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Δήμος Λεβαδέων είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επέλθει αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της νεολαίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και την αναβάθμιση της περιοχής και της ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

**ΑΡΘΡΟ 3:ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Σκοπός** της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών για την συντήρηση – αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Λεβαδέων, προς αποκατάσταση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς του, δεδομένου ότι:

1. Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά και χρονικά, καθότι αφορά αποκατάσταση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας.
2. Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης από ίδιους πόρους του Δήμου
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα η Π.Ε. Βοιωτίας διαθέτει τους πόρους (37.120,55 €) για την χρηματοδότηση των εργασιών, που προέρχονται από Τακτικούς ΚΑΠ Π.Ε. Βοιωτίας
4. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει την υπ’ αριθμ. 66/4-7-2024 μελέτη για την εκτέλεση του έργου, του οποίου το κόστος ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 37.120,55 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) και διαθέτει την εμπειρία επίβλεψης παρόμοιας φύσης έργων.

**Αντικείμενο** της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση από το Δήμο Λεβαδέων του έργου: **«Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»**,προϋπολογισμού 37.120,55 ευρώ (με ΦΠΑ), που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2024 της Π.Ε. Βοιωτίας (Πρόγραμμα ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι κάτωθι βασικές εργασίες:

* + - 1. Ανακαίνιση και χρωματισμός των αποδυτηρίων και των κοινόχρηστων χώρων των εσωτερικών επιφανειών
			2. Βάψιμο της εξωτερικής σκάλας
			3. Αποκατάσταση των WC και αντικατάσταση των κατεστραμμένων λεκανών, νιπτήρων, αναμικτήρων, των απαραίτητων υλικών
			4. Αποκατάσταση του κατεστραμμένου τάπητα πολυβινυλίου (PVC) τουWC

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Κύριος του έργου και Φορέας Υλοποίησης προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

1) Σύνταξη της τεχνικής μελέτης του έργου.

2) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

3) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

4) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής του Έργου.

5) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.

6) Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

7) Επίσης, ο Κύριος του έργου και Φορέας Υλοποίησης αναθέτει στον Φορέα Χρηματοδότησης να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να αποδεσμεύονται οι χρηματορροές προς το Δήμο Λεβαδέων που θα εκτελεί τις πληρωμές.

Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης της πράξης.

**ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **37.120,55 € (με Φ.Π.Α.)** και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους **2024** της **Π.Ε. Βοιωτίας**, και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα **ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ**σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. **114/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΥΛ7ΛΗ-ΞΛΕ)** Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. **3192/2024 (ΑΔΑ: ΨΧΡ37ΛΗ-Ν58)**Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και την αριθμ. ……../……./…….-………-2024 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με το Δήμο Λεβαδέων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε Βοιωτίας.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης, με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις εντολές της υπηρεσίας. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα του τιμολογίου και στον προϋπολογισμό της μελέτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των37.120,55 € (με ΦΠΑ) και αναλύεται ως ακολούθως:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** |  **ΔΑΠΑΝΗ (€)** |
| Συντήρηση αποδυτηρίων και WC Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς | 22.060,37 € |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ** | **22.060,37 €** |
| ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΙΑ Γ.Ε. & Ο.Ε | 3.970,87 € |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ** | **26.031,24 €** |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % | 3.904,69 € |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** | **29.935,93 €** |
| **ΦΠΑ 24%** | **7.184,62 €** |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ** | **37.120,55 €** |

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Βοιωτίας και έχουν εγγραφεί στον Π/Υ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Ειδικός Φορέας 071, ΚΑΕ 9779

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά από τον Δήμο Λεβαδέων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

Οι πληρωμές στο έργο που αφορούν τις πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε., Βοιωτίας θα πραγματοποιούνται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, αφού θα έχει προηγηθεί ο έλεγχος των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων - λογαριασμών του έργου (συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) που θα αποστέλλονται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Βοιωτίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Τυχόν υπόλοιπο ποσό μετά τη δημοπράτηση του έργου δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης μετά την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης, βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Λεβαδέων.

**ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί ή/και αντικατασταθεί και ισχύουν.

Για την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και για τη σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων και του αναδόχου ορίζεται ότι:

* **«Δικαιούχος»** είναι ο Δήμος Λεβαδέων
* **«Κύριος του έργου»** είναι ο Δήμος Λεβαδέων
* **«Φορέας Χρηματοδότησης»,** είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – ΠΕ Βοιωτίας
* **«Φορέας υλοποίησης»** του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
* **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων

**ΑΡΘΡΟ 6: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η είναι η **Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων**.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται η **Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.**

Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης έργου, καθώς και στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του έργου.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρηση του έργου, με δικές της δαπάνες και ευθύνη Δήμος Λεβαδέων.

**ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Η συνολική διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ενέργεια Φορέα Υλοποίησης** | **Διάρκεια**  |
| Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του Έργου. | Δέκα (10) ημέρες |
| Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου | Δεκαπέντε (15) ημέρες |
| Υπογραφή της σχετικής σύμβασης | Πέντε (5) ημέρες |
| Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου | Τρεις (3) μήνες |
| Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή | Δεκαπέντε(15) μήνες  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΗΝΕΣ)** | **Δεκαεννέα (19) μήνες** |

H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης **Έξι (6) μήνες**.

**ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

ΓιατηνυλοποίησητωνστόχωντηςπαρούσαςΣύμβασηςκαθένααπότασυμβαλλόμεναμέρηαναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

**Α. Ο Δικαιούχος, Κύριος του Έργου, Φορέας Υλοποίησης και Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δήμος Λεβαδέων) αναλαμβάνει:**

* + - 1. Την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης του έργου.
			2. Τη μέριμνα για τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων.
			3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
			4. Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
			5. Τη διαδικασία ανάθεσης και την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
			6. Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
			7. Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
			8. Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.
			9. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
			10. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.
			11. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση και λειτουργία του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.
			12. Τη μέριμνα για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της χρηματοδότησης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (δελτία τύπου, σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο κλπ.).
			13. Την αποστολή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
			14. Την εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

**Β. Ο Φορέας Χρηματοδότησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας) αναλαμβάνει:**

1. Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του ποσού των 37.120,55 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
2. Την παρακολούθηση των χρηματορροών μέσω του ελέγχου των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων - λογαριασμών του έργου (συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) που θα αποστέλλονται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Βοιωτίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
3. Τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης
4. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου

**ΑΡΘΡΟ 9: ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο, που ορίζονται ακολούθως:

* Δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (με τους αναπληρωτές τους), εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου
* Ένας εκπρόσωπος (με τον αναπληρωτή του) από τον Δήμο Λεβαδέων

που θα ορισθούν με αντίστοιχες αποφάσεις.

**Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ορίζονται οι :**

1. Ντάης Χρήστος, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του,τον Καραμουσκέτα Στυλιανό, Π.Ε.Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
2. Πατσαλή Μαρία, ΤΕΠολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας, με αναπληρώτριά της, την Παπαζάχου Μαρία Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας

**Για** **τονΔήμο Λεβαδέων**

1. ………………., Π.Ε./Τ.Ε. ………, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων, με αναληρωή/τριά του/της, τον/την………….., Π.Ε./Τ.Ε. …………., υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων

**Η θητεία των μελών** της Κοινής Επιτροπή θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της.

**Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι** ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

ΗΚοινήΕπιτροπήΠαρακολούθησηςθασυνεδριάζεισταγραφείατηςΔ/νσηςΤεχνικώνΈργωντηςΠεριφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

**ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ –ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ**

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.
3. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου υπάγοντα ιστα καθ'ύλη και κατά τα αρμόδια

Δικαστήρια.

**ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση. Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.
2. Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως έξι (6) μήνες, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος του Έργου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7
3. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης δεν επιτρέπονται.
4. Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης **δεν δύναται** να υπάρχει επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 12: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι στο πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να εξειδικεύεται και να τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2) και ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει από ένα (1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  |  | **ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ** |
| **Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ** |  | **Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ** |
| **ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ** |  | **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ** |

.

1. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Καραμάνη Δημήτριο για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
2. Ορίζει εκ μέρους του Δήμου Λεβαδέων ως εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης που θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης βάσει του άρθρου 7 αυτής την παρακάτω δημοτική υπάλληλο:

 την κ. Μπάτσου Ευαγγελία με αναπληρωτή τον κ. Πελέκη Ηλία.

 **Η απόφαση πήρε αριθμό 44/2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

 ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Λιβαδειά 14 -02-2025

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 **ΤΑ ΜΕΛΗ**

 1. Τουμαράς Βασίλειος

 2. Αγνιάδης Παναγιώτης

 3.Καλλιαντάσης Χρήστος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

 4. Μίχας Δημήτριος ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ