**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

**Λιβαδειά 29 /05/2025**

**Αριθμ. Πρωτ.: 10641**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της αριθμ. 21ης /2025 Τακτικής Συνεδρίασης**

**της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων**

**Αριθμός απόφασης : 200**

**΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Τακτοποιητικού του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ».**

Στη Λιβαδειά σήμερα 26η Μαϊου 2025 ημέρα Δευτέρα και, ώρα 13.45 και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 9999/22-05-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των διατάξεων του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά) μελών

ήταν παρόντα πέντε (5) , ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Καραμάνης Δημήτριος 1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης

2. Τουμαράς Βασίλειος Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

3. Αγνιάδης Παναγιώτης

4. Καλλιαντάσης Χρήστος

5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

6. Δήμου Ιωάννης - αν/κό μέλος κ. Μίχα Δημητρίου (προσήλθε στο 2ο Θ.Η.Δ.)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 8760/07-05-2025 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης

Περιβάλλοντος , Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται:

***Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ***

*Παρατίθενται:*

1. *Την υπ’ αριθμ. 25848/18.12.2022 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ : 24SYMV016026134 2024-12-18 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του*   *κ. Γεωργίου Κουτσόπουλου.*
2. *Την με αριθμ. 25735/17.12.2024 Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων, με θέμα: Κατακύρωση και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης : 37.173,09 € (με Φ.Π.Α. 24%), κατόπιν απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν .4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021 .*
3. *Το υπ΄ αριθμόν 25711/17.12.2024 Εισηγητικό σημείωμα του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την διαδικασία απ΄ ευθείας ανάθεσης του έργου « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ » και κατακύρωσης/ ανάθεσης της σύμβασης στον προσκαλούμενο Οικονομικό Φορέα.*
4. *Τον έλεγχο των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία , του προσκαλούμενου οικονομικού φορέα και έχοντας διαπιστώσει την πληρότητα σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ 24PROC015954496 202-12-10 και αριθμ. πρωτ. Πρόσκλησης 25147/10-12-2024*
5. *Την υπ΄ αριθμόν 25147/10.12.2024 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος η οποία και καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 24PROC015954496 202-12-10*
6. *Την αριθ. πρωτ. 24869/06-12-2024 Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 για το οικονομικό έτος 2024 (δέσμευση πίστωσης 30.000,00 € για το έτος 2024 και 7173,09 € για το 2025 με την Α/Α: 1125/24870/06.12.2024 Α.Α.Υ. από τον ΚΑ 30/7336.004).*
7. *Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
8. *Την υπ΄ αρ. πρωτ. 25874/19-12-2024 Έγκριση χρονοδιαγράμματος (πρόγραμμα κατασκευής), του έργου « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ », Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων*
9. *Το έργο έληξε εμπρόθεσμα στις 11-02-2025 με την υπ’ αριθμ. 2773/11-02-25 βεβαίωση περάτωσης εργασιών της Δ/νουσας.*

***Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ***

*Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης γέφυρας, στο ρέμα του Μακρυσαίου, διαστάσεων 6,00 μέτρα μήκος και 5,00μ πλάτους, πλησίον του κόμβου για το Πέρα Χωριό στη Λιβαδειά, η οποία λόγω παλαιότητας έχει υποστεί διάβρωση και αποσάθρωση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.*

*Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται με την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων με αμμοβολή, κατόπιν την επάλειψη με ανοστολέα διάβροσης και μετά επάλειψη με θιξοτροπικό τσιμεντοειδές υλικό ώστε να διατηριθεί ο από οπλισμένο σκυρόδεμα φέρον οργανισμός της και στην συνέχεια ενισχύεται με μεταλλικα υποστυλώματα -- μεταλλικούς δοκούς στηριζόμενα σε νέους πεδιλοδοκούς οπλισμένου συροδέματο. Επίσης θα γίνει εξομάλυνση της κοίτης με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα*

***Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ***

*Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΑ 30/7336.004.*

***Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος Α.Π.Ε.) & 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ο ΠΚΤΜΝΕ)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ο παρών 1ος Τ.Α.Π.ΕΡΓΑΣΙΩΝ, συντάχτηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν στο συμβατικό αντικείμενο τα απρόβλεπτα στις εργασίες που κατασκευάσθηκαν όπως προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών, που κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια, κατασκευή του υπόψη έργου χωρίς την μείωση εργασιών της μελέτης.* | | | | | |
| *Ο 1ος Τ.Α.Π. συντάχτηκε σε ισοζύγιο με το αρχικό συμβατικό ποσό και προβλέπει την ανάλωση ποσού 3.584,13 € ,από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών.* | | | | | |
|  |  |  |  | |
|  | | | | | |
|  | | | |

***Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ***

*Με τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των* ***29.978,30******€,*** *στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των* ***23.286,69 €*** *για εργασίες,* ***4.191,61 €*** *για ΓΕ+ΟΕ, 18%,* ***2.500,00 €*** *για απολογιστικά,* ***0,00 €*** *για απρόβλεπτα, και* ***7.194,79 €*** *για Φ.Π.Α.*

*Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 1ου Τακτοποιητικού - Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται σε* ***37.173,09 €*** *και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.*

***ΣΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ***

*Με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων Ν.4412/2016. Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και ειδικότερα η παράγραφος 4 σχετικά με την χρήση της «επί έλασσον δαπάνης» που εξοικονομείται και συγκεκριμένα:*

* *Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.*
* *Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.*
* *Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου..*

*Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 1ο Τ.Α.Π.Ε.*

*Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:*

***Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α***

*Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου* ***«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ »****που βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

-Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

- Την αριθμ. 2/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9ΟΩΠΩΛΗ-ΗΩ3) όπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.6385/6-2-2025(ΑΔΑ:ΡΦΙΤΟΡ10-2ΕΝ) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

-Το με αριθ. πρωτ. 8759/07-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

- Την με αριθμ. 25735/17.12.2024 Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων, με θέμα: Κατακύρωση και απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης : 37.173,09 € (με Φ.Π.Α. 24%), κατόπιν απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν .4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021 .

- Την υπ’ αριθμ. 25848/18.12.2022 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ : 24SYMV016026134 2024-12-18 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του κ. Γεωργίου Κουτσόπουλου.

- Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό πίνακα , καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ » που είχε διανεμηθεί.

1. - Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

-Την ψήφο όλων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1υ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και Τακτοποιητικό του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ » ο οποίος ανέρχεται σε 37.173,09 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

**Η απόφαση πήρε αριθμό 200/2025.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Τουμαράς Βασίλειος
2. Αγνιάδης Παναγιώτης
3. Καλλιαντάσης Χρήστος
4. Παπαβασιλείου Αικατερίνη
5. Δήμου Ιωάννης

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά 29 -05-2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ