ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     29 /01/2026

Αριθμ. Πρωτ.:1453

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης  /2026  Τακτικής  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 19

΄Εγκριση μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» έτσι όπως αποτυπώνεται στην με αριθ. 116/2025 Τεχνική Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

Στη Λιβαδειά σήμερα  27η  Ιανουαρίου  2026  ημέρα  Τρίτη  και, ώρα 13.45   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων  στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από   1064/23-01-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των διατάξεων α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών

ήταν  παρόντα  έξι (6)  , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραμάνης Δημήτριος                                             1.Μίχας Δημήτριος

2. Τουμαράς Βασίλειος                                              Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

3.Αγνιάδης  Παναγιώτης

4. Καλλιαντάσης Χρήστος

5. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

6. Ταγκαλέγκας Ιωάννης (αποχώρησε στο 3ο Θ.Η.Δ.)

O  Πρόεδρος   της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την   με αριθμ. πρωτ.  889/13-01-2026 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στην  οποία αναφέρονται :

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού που συνδέει το Ανθοχώρι με την Επαρχιακή οδό προς την Αταλάντη. Το συνολικό μήκος της οδού είναι 2.600 μέτρα και το πλάτος 7.00 μέτρα.

αρχή έργου: Χ=395268 – Υ=4268143 (συμβολή με επαρχιακή οδό) και τέλος έργου: Χ=397596 – Υ=4267619 (είσοδος οικισμού)

Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

Χωματουργικές εργασίες :

Εργασίες εκσκαφής της υπάρχουσας βάσης και υπόβασης οδοστρωσίας, καθώς και αποξήλωση του υπάρχοντος κατεστραμμένου ασφαλτοτάπητα. Εκσκαφή εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες με σκοπό τη εξομάλυνση της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.

Οδοστρωσία:

Κατασκευή βάσης και υπόβασης νέας οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου πάχους 0,30 μ. συνολικά.

Ασφαλτικά :

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με  την εγκεκριμένη μελέτη.

Προτείνεται:

Στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων όπως εγκρίνουν τη μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 610.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. έτσι όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμόν 116/25-11-2025 Τεχνική Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και στο συνημμένο σχέδιο ανάπλασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

-Την  υπ΄ 116/25-11-2025 Τεχνική Μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 610.000,00 € μαζί με ΦΠΑ 24% που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων ,  που είχε  διανεμηθεί

- Το σχέδιο ανάπλασης.

- Το υπ΄αριθ. πρωτ. 889/13-01-2026 έγγραφο της  Δ/νσης   Τεχνικών Υπηρεσιών     του Δήμου Λεβαδέων που είχε  διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τη μελέτη με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 610.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. ,  έτσι όπως αποτυπώνεται στην υπ’ αριθμόν 116/25-11-2025 Τεχνική Μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και στο συνημμένο σχέδιο ανάπλασης.

Η απόφαση πήρε αριθμό 19/2026.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- Τουμαράς Βασίλειος

- Αγνιάδης  Παναγιώτης

- Καλλιαντάσης Χρήστος

- Παπαβασιλείου Αικατερίνη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    29-01-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ