ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά  15/06/2026

Αριθ. Πρωτ. 14707

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  24ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 167

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)».

Στη Λιβαδειά σήμερα 12η   Ιουνίου   2026  ημέρα  Παρασκευή  και, ώρα 10.00   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.  13232/08-06-2026 έγγραφη πρόσκληση (σε ορθή επανάληψη)  του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή  α) Των  διατάξεων του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 β)Των  διατάξεων του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν

παρόντα  4 (τέσσερα)  , ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγνιάδης Παναγιώτης                                                       1. Καραμάνης  Δημήτριος-Πρόεδρος

2. Καλλιαντάσης   Χρήστος                                                   2.Τουμαράς  Βασίλειος

3. Παπαβασιλείου Αικατερίνη                                               3. Ταγκαλέγκας Ιωάννης

4. Μίχας Δημήτριος - Αντιπρόεδρος                                    Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Απόντος του Προέδρου   της Δημοτικής  Επιτροπής ,  ο Αντιπρόεδρος αυτής εισηγούμενος

το  3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ.πρωτ. 13109/05-06-2026

έγγραφη  εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου  Λεβαδέων ,   στην οποία αναφέρονται:

Με την υπ΄αριθμό 31/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 249.000,00 € (Με Φ.Π.Α).

Αντικείμενο του έργου ήταν οι αποκαταστάσεις σε τμήματα συνολικού μήκους 2.800,00μ. εντός της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Ανάληψης με την συνοικία Ζαγαρά Λιβαδειάς ο οποίος εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων στα αγροτεμάχια, η οποία πρόσβαση μέχρι την εκτέλεση του έργου ήταν προβληματική, και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, αλλά βελτιώθηκε.

Τα 3 στάδια των εργασιών ήταν α) εξυγιάνσεις, β) κατασκευή δικτύου διαχείρισης ομβρίων (στραγγιστήριο) και τέλος γ) ασφαλτόστρωση.

Για την ολοκλήρωση του έργου, συνοπτικά, εκτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες:

- Χωματουργικά - Καθαιρέσεις

- Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.

- Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.

- Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων.

- Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm.

- Κατασκευή επιχωμάτων.

- Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

- Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

- Τεχνικά Έργα

- Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C16/20 και Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C..

- Ασφαλτικά

- Ασφαλτική προεπάλειψη

- Ασφαλτική συγκολλητική προεπάλειψη.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου.

- Με την υπ’ αριθμόν 31/2021Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου.

- Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 29-03-2021.

- Με την υπ’ αριθμόν 198/2021απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου  στον Οικονομικό Φορέα«ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»με μέση τεκμαρτή έκπτωση 53,14% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με την υπ’ αριθμό 184383/9-9-2021απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

- Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 117.441,89€  με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/10/2021.

- Η προθεσμία υλοποίησης του έργου ήταν 10 μήνες όπως οριζόταν στην σύμβασή του.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με Κωδικό Ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

- Με την υπ’ αριθμό 162/24-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 117.441,89€, σε ισοζύγιο με την συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- Με την υπ’ αριθμό 229/26-7-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 8-10-2022.

- Με το Πρακτικό της αριθμ.2023-13ης της 28/6/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων και της 129/28-6-2023 απόφασης εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 2ου ΑΠΕ ανερχόταν σε 133.245.,70€ και παρουσίασε αύξηση κατά 13,46% έναντι της συμβατικής δαπάνης.

- Με το Πρακτικό της αριθμό 21ης/2025 της 26/5/2025 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων και της 199/26-5-2025 απόφασης εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Τακτοποιητικός του έργου. Το τελικό ποσό των συμβατικών εργασιών του 3ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 131.835,11€ και παρουσιάζει μείωση κατά 1,06% σε σχέση με τη συνολική δαπάνη του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ και οφείλεται αποκλειστικά στη μη χρήση των απολογιστικών.

- Το εν λόγω έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 3/10/2022 με το υπ. αρ. 17270/3-10-2022 έγγραφο της υπηρεσίας(Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών).

- Με το υπ’ αριθμό21253/28-11-2022υπεβλήθη η Τελική Επιμέτρηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

- Για την παραλαβή του έργου, ορίσθηκε Επιτροπή Παραλαβής με την υπ ΄αριθμό 35/11-03-2026Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Λεβαδέων (ΑΔΑ:9Ζ3ΨΩΛΗ-ΟΕΟ).

Η Επιτροπή αφού έλεγξε ποσοτικά κατά το εφικτό, ήτοι σποραδικά και δειγματοληπτικά, τις εργασίες  σύμφωνα με τη μελέτη, διαπίστωσε ότι έχουν περιληφθεί στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών και ότι είναι σύμφωνες με την Τελική Επιμέτρηση.

Προχώρησε στην συνέχεια κατά το εφικτό στον μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο των παραλαμβανόμενων εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Κατόπιν τούτου παρέλαβε τις εργασίες του εν λόγω έργου, όπως αναφέρονται στην τελική επιμέτρησή του.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, έχει εκπνεύσει ο χρόνος εγγύησης , στη συνέχεια προέβη στην Οριστική Παραλαβή του εν λόγω έργου ποιοτικά και ποσοτικά και ακολούθως συνέταξε και υπέγραψε στις 05/05/26 το  Πρωτόκολλο  Οριστικής Παραλαβής του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων να αποφασίσουν για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Στη συνέχεια ο  Aντιπρόεδρος κάλεσε  τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική   Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Τις διατάξεις του  άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018

-Τις διατάξεις του  άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 - Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής

- Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» ,   που είχε διανεμηθεί

-Την  με αριθ. πρωτ. 13109/05-06-2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει   το  Πρωτόκολλο  Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», όπως προβλέπεται από τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, ήτοι του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36Α’ 09-03-21).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  167/2026.

Ο  ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αγνιάδης Παναγιώτης

2. Καλλιαντάσης  Χρήστος

3. Παπαβασιλείου Αικατερίνη

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά      15/06/2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ