1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

2.  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     08/10/2026

Αριθ. Πρωτ. 27118

Από το πρακτικό της αριθμ. 38ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριθμός απόφασης : 308

Έγκριση χρονικής επιμήκυνσης της υπ΄ αριθμ. 22062/31-10-2024 σύμβασης για τις  Ομάδες : ΟΜΑΔΑ 4 «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Μ.Ε. [χωματουργικών (τσάπες, γκρεϊντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανήματα , χλοοκοπτικό , καλαθοφόρο κ.α.)], Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Απορριμματοφόρων>3,5 τν. , λεοφορείου , Εργασίες Ανυψωτικών Συστημάτων Γερανοφόρων- καλαθοφόρων οχημάτων παντός τύπου (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 331.940,70 € άνευ ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ 6  «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων >=3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 71.133,30 € άνευ ΦΠΑ στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (ΑΔΑΜ: 24SYMV015714448)

Στη Λιβαδειά σήμερα 07η Οκτωβρίου    2026  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.15   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.   26353/02-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των  διατάξεων των άρθρων 139,140,141,142 και 144 του ν. 5314/2026  ΦΕΚ 103 Α΄ /29-6-2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος

2.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

3.  Κατής Χαράλαμπος

4.  Αγνιάδης Παναγιώτης

5.  Τουμαράς Βασίλειος

6.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

7.   Μίχας Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 26301/02-10-2026 του Τμ. Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου  & Προμηθειών   του Δήμου Λεβαδέων , στο  οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα :

Έχοντας υπόψη :

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22062/31-10-2024 σύμβαση για  τις Ομάδες : ΟΜΑΔΑ 4 «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Μ.Ε. [χωματουργικών (τσάπες, γκρεϊντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανήματα , χλοοκοπτικό , καλαθοφόρο κ.α.)], Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Απορριμματοφόρων>3,5 τν. , λεοφορείου , Εργασίες Ανυψωτικών Συστημάτων Γερανοφόρων- καλαθοφόρων οχημάτων παντός τύπου (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 331.940,70 € άνευ ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ 6  «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων >=3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 71.133,30 € άνευ ΦΠΑ στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 7 αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 132 και 221 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν,

- την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ

- τις διατάξεις του άρθρου 615 του ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026)

- τις διατάξεις του ν.5321/2026 (ΦΕΚ 114/Α΄/20-07-2026)

- την υπ’ αριθμ. 21739/01-09-2026 γνωμοδότηση των αρμόδιων επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής,

- την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21755/01-09-2026 σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την τροποποίηση της σύμβασης (χρονική επιμήκυνση της σύμβασης),

- το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21773/01-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου προς την Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών , με το οποίο αιτείται , την χρονική επιμήκυνση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22062/31-10-2024 σύμβασης μέχρι την 30η Απριλίου 2027.

- το γεγονός ότι μέχρι την λήξη της σύμβασης (30-10-2026) δεν θα έχει αναλωθεί το υπολειπόμενο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και δεν θα έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξη αναδόχου για τις ΟΜΑΔΕΣ 4 και 6 , προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η άσκηση των εκ του νόμου (αρ. 311 έως 317 ν. 5314/2026) προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Δήμου,

- την κατεπείγουσα ανάγκη χρονικής επιμήκυνσης της υπ΄ αριθμ. 22062/31-10-2024 σύμβασης , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών του Δήμου μας ,

καλούμε τη Δημοτική Επιτροπή

Να εγκρίνει την χρονική επιμήκυνση της υπ’ αριθμ. 22062/31-10-2024 σύμβασης για τις Ομάδες : ΟΜΑΔΑ 4 «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Μ.Ε. [χωματουργικών (τσάπες, γκρεϊντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανήματα , χλοοκοπτικό , καλαθοφόρο κ.α.)], Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Απορριμματοφόρων>3,5 τν. , λεοφορείου , Εργασίες Ανυψωτικών Συστημάτων Γερανοφόρων- καλαθοφόρων οχημάτων παντός τύπου (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 331.940,70 € άνευ ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ 6  «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων >=3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 71.133,30 € άνευ ΦΠΑ στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η άσκηση των εκ του νόμου (αρ. 75 ν. 3463/06) προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Δήμου, μέχρι την εξάντληση των υπολειπόμενων συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων των παρεχόμενων εργασιών και ανταλλακτικών ή ως την υπογραφή νέας σύμβασης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας και σε οποιαδήποτε περίπτωση,  όχι πέραν της 30.04.2027.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 138-147 του ν. 5314/2026, 103 Α’ (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

- Τις διατάξεις του άρθρου 615 του ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026)

- Την αριθμ. 51/2026 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ:9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ)  με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων 
και επικυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ.  22374/13-05-2026 (ΑΔΑ: Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) 
απόφαση Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

- Την αριθμ. 99/2026 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων με ΑΔΑ:ΨΦ38ΩΛΗ-40Χ για την έγκριση της Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & ΟΠΔ έτους 2026 που επικυρώθηκε με την 34175/2026 ΑΔΑ: 9233ΟΡ10-ΛΙΔ Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22062/31-10-2024 σύμβαση για  τις Ομάδες 4  & 6.

- Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ

-Το με αριθμ. πρωτ. 21773/01-09-2026 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Πρασίνου προς την Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- Την κατεπείγουσα ανάγκη χρονικής επιμήκυνσης της υπ΄ αριθμ. 22062/31-10-2024 σύμβασης , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών του Δήμου μας ,

- Το με αρ. πρωτ. 26301/02-10-2026 έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών  του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί .

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση

.                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική επιμήκυνση της υπ’ αριθμ. 22062/31-10-2024 σύμβασης για τις Ομάδες : ΟΜΑΔΑ 4 «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Μ.Ε. [χωματουργικών (τσάπες, γκρεϊντερ, σάρωθρο), (πολυμηχανήματα , χλοοκοπτικό , καλαθοφόρο κ.α.)], Εργασίες Μηχανικών συστημάτων Απορριμματοφόρων>3,5 τν. , λεοφορείου , Εργασίες Ανυψωτικών Συστημάτων Γερανοφόρων- καλαθοφόρων οχημάτων παντός τύπου (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 331.940,70 € άνευ ΦΠΑ και ΟΜΑΔΑ 6  «Εργασίες Μηχανικών συστημάτων φορτηγών αυτοκινήτων >=3,5 τν. (συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ανταλλακτικών)» αντί ποσού 71.133,30 € άνευ ΦΠΑ στα πλαίσια της δημόσιας σύμβασης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (συμπεριλαμβανομένων Ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η άσκηση των εκ του νόμου (αρ. 75 ν. 3463/06) προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του Δήμου, μέχρι την εξάντληση των υπολειπόμενων συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων των παρεχόμενων εργασιών και ανταλλακτικών ή ως την υπογραφή νέας σύμβασης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας και σε οποιαδήποτε περίπτωση,  όχι πέραν της 30.04.2027.

Η απόφαση πήρε αριθμό  308/2026.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

2.  Κατής Χαράλαμπος

3.  Αγνιάδης Παναγιώτης

4.  Τουμαράς Βασίλειος

5.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

6.   Μίχας Δημήτριος                                                                                                                                                                                                           .

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    08 -10-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ