ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά     12/10/2026

Αριθ. Πρωτ. 27584

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 38ης  /2026  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης

της  Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 320

Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».

Στη Λιβαδειά σήμερα 07η Οκτωβρίου    2026  ημέρα  Τετάρτη  και, ώρα 13.15   και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την με αριθ. πρωτ.   26353/02-10-2026 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) σε εφαρμογή των  διατάξεων των άρθρων 139,140,141,142 και 144 του ν. 5314/2026  ΦΕΚ 103 Α΄ /29-6-2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 7 (επτά)  μελών ήταν        παρόντα  7 (επτά)  , ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  Καραμάνης  Δημήτριος - Πρόεδρος

2.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

3.  Κατής Χαράλαμπος

4.  Αγνιάδης Παναγιώτης

5.  Τουμαράς Βασίλειος

6.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

7.   Μίχας Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Επιτροπής εισηγούμενος το  22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών το   υπ΄αριθμ. πρωτ. 26169/01-10-2026  έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου Λεβαδέων , στην   οποία αναφέρονται τα ακόλουθα :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ΄ αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ  η οποία συντάχθηκε και   θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

- Την υπ΄ αριθμό  321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη

- Την με Α. Π.: οικ 252446/07.11.2022 Πρόσκληση με κωδικό Π89-3, α/α ΟΠΣ 6363 Έκδοση 1/0 ) και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»  στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».

- Την υπ΄ αριθμό 326/2022 (ΑΔΑ: 63ΥΦΩΛΗ-ΤΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».

- Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 1.950.000,01 τη ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάριθμο 2022ΝΠ46600083 του ΕΠΑ 2021-2025

- Τον Κ.Α.  64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.

- Το υπ’ αριθμόν 1677/26.01.2023 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα»  το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με  κωδικό καταχώρησης 23REQ012045224 2023-01-30

- Την με αρ. πρωτ. 2351/07.02.2023 έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.950.000,01€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 23REQ012130795 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΘΚΛΩΛΗ-Υ20

- Την υπ΄ αριθμό  με αρ. Πρωτ. 2352/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΨΩΛΗ-ΞΑΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το τρέχον έτος 2023 και 1.450.000,01€ για το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012  και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα».

- Την υπ΄ αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.

- Την υπ΄ αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr)

- Την υπ΄ αριθμό  78/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ο  Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 284478 μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 1.332.111,37€ χωρίς ΦΠΑ.

- Την με αριθμό 8805/09.05.2023 γνωστοποίηση της υπ΄ αριθμό 78/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)

- Την υπ΄ αριθμό 9904/23.05.2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της ‘’Επικοινωνίας’’ του ΕΣΗΔΗΣ

- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα

- Το από 26-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

- Την υπ΄ αριθμό 114/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΑΡΩΛΗ-ΚΕ3)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2  του έργου  και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου

- Το υπ΄ αριθμό 11039/06/06/2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμό 114/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό

- Την υπ΄ αριθμό 25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης

- Την υπ΄ αριθμό 12537/26.06.2023 πρόσκληση, προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών

- Την από 26/06/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών»

- Την υπ΄ αριθμό 12586/26.06.2023 πρόσκληση προς τον  Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης

- Την υπ΄ αριθμό e-181597/30.06.2023 Eγγυητική Eπιστολή καλής εκτέλεσης του  ΤΜΕΔΕ ποσού  78.629,03 ευρώ.

- Την υπ΄ αριθμό V/168425/03.07.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ΄ αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης  .

- Την υπ΄αριθμ. 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013029568 2023-07-07

- Τον υπ΄αριθμ.13559/07.07.2023 ορισμό επιβλέποντος.

- Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.

- Την υπ΄ αριθμό  με αρ. Πρωτ. 3324/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΤΛΩΛΗ-Ρ0Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.551.818,10€για το τρέχον έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων  του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012  και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Αννα»

- Το υπ’ αριθμ. 18270/25-09-2023 εισερχόμενο έγγραφό του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.

- Το υπ’ αριθμ. 19339/6-10-2023 έγγραφό της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών

- Το υπ΄αριθμ. 5959/1-4-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

- Την υπ΄αριθμ. 94/8-4-24(24SYMV014573158 2024-04-11) απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί παράτασης έως τις 09-11-2024 ΑΔΑ: Ψ78ΧΩΛΗ-ΝΨΗ

- Την υπ΄αριθμ. 11210/4-6-2025 απόφαση της Δ/σας περί διαπίστωσης βλαβών του έργου λόγω ανωτέρας βίας

- Την υπ΄αριθμ. 181/4-12-25(24SYMV018085868 2025-12-05) απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί παράτασης έως τις 25-05-2026 ΑΔΑ: ΨΝ9ΔΩΛΗ-Ζ7Π

- Την  υπ’  αριθμόν  51/2026 (ΑΔΑ: 9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός έτους 2026  και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 22374/13-05-2026 (ΑΔΑ: Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

- Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό χρήσης 2026 έχει προβλεφθεί στην υπηρεσία 30 «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ο ΑΛΕ 130.3170104010 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα - Αγία Αννα» με εγγεγραμμένη πίστωση 141.756,85€

- Την 85/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ : Ψ1ΦΛΩΛΗ-3ΘΞ και ΑΔΑΜ 26SYMV019225030 2026-06-15) για την 4η Παράταση του έργου έως τις 25-11-2026

- Το με Α.Π. 19637/03-08-2026 έγγραφο προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΑ για παροχή Σύμφωνης γνώμη για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.

- Το με Α.Π. 225315/10-08-2026 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜMΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠΑ περί διατύπωσης θετικής γνώμης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου

- Το με Α.Π. 21383/27-08-2026 εισήγηση του Δ/νσης ΤΥΔΛ προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την γνωμοδότηση της έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας» του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»

- Με το από 30-09-2026 5ο Πρακτικό -4ο Θέμα του Τεχνικού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εγκρίθηκε ο 2oς Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «Ήσσονος Σημασίας» του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η τμηματική αποκατάσταση της οδοποιίας που συνδέει την περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας ( στον όρμο της Ζάλτας ) με τον Οικισμό της Αγίας Άννας μέσω της περιοχής “Μπαμπλούκι” όπου και υφίσταται το παλαιό Μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ , χτισμένο το 1585 , πλησίον της εκκλησίας της Ανάληψης χτισμένη από το 1884 καθώς και της περιοχής της Αρβανίτσας .

Ο σκοπός του έργου είναι, η άρση απομόνωσης της περιοχής καθιστώντας την φιλική στην επισκεψιμότητα αποκαθιστώντας και βελτιώνοντας την βατότητα αφού οι Τοπικές συνθήκες, τα έντονα  καιρικά φαινόμενα και η σημερινή χωμάτινη επιφάνεια του δρόμου τον καθιστούν δύσχρηστο έως αδιάβατο για τα αυτοκίνητα .

Η παρέμβαση γίνεται σε δύο (2) τμήματα

Το τμήμα Α μήκους συνολικού 2.188,19m και το  τμήμα Β μήκους συνολικού 2.904,67m θα έχουν πλάτος  οδοστρώματος 8,00 m .

(6,50 μέτρα πλάτος ασφαλτικού, 1,00 μέτρο πλάτος ρείθρου ομβρίων, τριγωνικής μορφής στην πλευρά του ορύγματος, και 0,50 μέτρο ρείθρο εγκυβωτισμού της ασφάλτου στην πλευρά του επιχώματος):

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:

Α. χωματουργικές εργασίες - οδοστρωσία :

Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και βραχώδες, με σκοπό τη εξομάλυνση – διαμόρφωση της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των  ομβρίων υδάτων.

Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά δύο στρώσεων πάχους 0,10 μ έκαστη και πλάτους 8,00 μέτρων.

Β. Τεχνικές εργασίες :

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm και D 1600 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής  των όμβριων υδάτων.

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων  τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης  κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.

Γ. Ασφαλτικά :

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη).
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ και πλάτους 6,50 μέτρα, με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με  την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Δ. Σήμανση και ασφάλεια :

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.

Τοποθέτηση χαλύβδινων στοιχείων προστασίας (μπαριέρες)

Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΕΠΑ 2021-2025 της ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάριθμο 2022ΝΠ46600083.

Στις διατάξεις της Αρίθμ. 49700ΕΞ2026 ( ΦΕΚ 1797/Β΄/1-4-2026 Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός δαπανών ήσσονος αξίας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ( Ε.Π.Α.) 2021-2025 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται ότι :

Στο άρθρο 1 με τίτλο «Σκοπός – πεδίο Εφαρμογής»

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την έγκριση και χρηματοδότηση δαπανών ήσσονος αξίας των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Α. 2021-2025, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων, και δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εν λόγω Προγράμματος προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ολοκλήρωση τους.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλα τα έργα του Ε.Π.Α. που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Α. 2021-2025 έως 31.12.2025

Στο άρθρο 2 με τίτλο «Ορισμός και κατηγορίες δαπανών ήσσονος αξίας » 2στ Οι δαπάνες ήσσονος αξίας, οι οποίες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΠΑ 2021-2025 αφορούν : ……..στ) Βλάβες που προέρχονται από ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4412/2016, και αποκλειστικά από Θεομηνίες ( πρωτόκολλο θεομηνίας).

Γ.  ΛΟΓΟΙ  ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» του έργου

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

- Την κάλυψη αυξομειώσεων εργασιών όπως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και συγκεκριμένα αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων ΑΤ1.1, ΑΤ1.4, ΑΤ1.5, ΑΤ1.6, ΑΤ1.7, ΑΤ2.1, ΑΤ2.4, ΑΤ2.5, και την μείωση της ποσότητας του άρθρου ΑΤ1.3.

- Την χρήση δύο νέων τιμών μονάδων νέων εργασιών και συγκεκριμένα ΝΤ1 με τίτλο «Κατασκευή Επιχωμάτων» (Α20 του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών Έργων Οδοποιίας) και ΝΤ2 με τίτλο «Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm» (Α19 του Περιγραφικού Τιμολογίου Εργασιών Έργων Οδοποιίας).

- Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ύψους 47.834,24€ ( 38.576,00€ πλέον ΦΠΑ 24%) ήτοι που περιλαμβάνει την δαπάνη βλαβών που προέρχονται από ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4412/2016, και αποκλειστικά από Θεομηνία σύμφωνα με :

α) Την υπ αρίθμ. 10385/27-05-2025 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου,

β) Την από 30-05-2025 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρα βίας της επιβλέπουσας του έργου και

γ) Την με Α.Π. 11210/04-06-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων με θέμα : «Διαπίστωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».

η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι ανωτέρω δαπάνες βλαβών σύμφωνα με το άρθρο 2 και την παράγραφο στ) της Αρίθμ. 49700ΕΞ2026 ( ΦΕΚ 1797/Β΄/1-4-2026 Απόφασης με τίτλο «Καθορισμός δαπανών ήσσονος αξίας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ( Ε.Π.Α.) 2021-2025 του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατατάσσονται στην κατηγορία δαπανών ήσσονος αξίας.

Επίσης πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις όπως εκτίθενται αναλυτικά στην κατευθυντήρια οδηγία 22 με αριθμό πρωτ. 3802 / 14-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των ‘’de minimis’’ τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης.

- Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016).

- Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό ήτοι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι.

- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 έχει μεταφερθεί, ο κανόνας των  ‘’ήσσονος αξίας’’ ή  ‘’de minimis’’ τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, είναι αποδεκτές χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναξης σύμβασης

Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις εισάγουν μικρής σημασίας μεταβολές στην αρχική σύμβαση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ειδικότερη αιτιολόγησή τους από την αναθέτουσα αρχή, παρά μόνο η πλήρωση σωρευτικά των προϋποθέσεων που αναλύθηκαν ανωτέρω (υποενότητα ΣΤ της ενότητας III της κατευθυντήριας οδηγίας 22 με αριθμό πρωτ. 3802 / 14-06-2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) .

Επίσης σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22, κοινή και οριζόντια προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 132 του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 είναι η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης να λαμβάνει χώρα εν όσο διαρκεί η τελευταία.

Βάσει της εγκυκλίου 8 με Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.42049/ΦΝ 466/31-05-2018) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α΄147)» οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης ( παρ.1. (β) του άρθρου 156), «συμβάσεις ήσσονος σημασίας» αποτελούν υποπερίπτωση των συμπληρωματικών συμβάσεων, και ως τέτοιες δεν υπολογίζονται επιπρόσθετα στο στο 50% αλλά εμπεριέχονται στο 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Προκειμένου να υπογραφεί σχετική σύμβαση απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

Επίσης στην παρ.2 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 αναφέρεται ότι κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)

Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου ΑΠΕ – 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 132 παρ. 2. Του Ν.4412/2016 και του άρθρου 156 παρ.1. (β) και 3 του ίδιου νόμου.

Διαχωρίζει τις δαπάνες σε δύο ενότητες, της αρχικής σύμβασης και εκείνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης  ποσού 1.651.818,10€ με ΦΠΑ, (όπου 1.012.939,23€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 182.329,06€, Απρόβλεπτα 0,61€, Απολογιστικά 1.000,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 135.842,46€ και ΦΠΑ 319.706,73€ (24%) είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Οι περιλαμβανόμενες στον 2ο Α.Π.Ε. εργασίες αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η δαπάνη που προέκυψε από την αύξηση των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών και των νέων τιμών ποσού 155.905,13€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση καλύφθηκε με ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης ύψους 155.904,03€ και 1,10€ από την μείωση της δαπάνης του ΑΤ1.3. σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των (155.904,64 €- 155.904,03 € )= 0,61€,

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου και συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε.

ΝΤ1  Α20  (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1530)  Κατασκευή επιχωμάτων και ΝΤ2 Α19 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3121Β) Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες», του, καθώς και από τις  προγενέστερες Εγκυκλίους 30/10-12-2007 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/04/170/ΦΝ380) και 20/26-07-2006 (με αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., και συγκεκριμένα:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο», ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ούτε  καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη, κατά τον προτεινόμενο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση «ήσσονος σημασίας» ύψους 47.834,24€ ( 38.576,00€ πλέον ΦΠΑ 24%) αναλογεί σε ποσοστό 2,896% της αρχικής σύμβασης ( δεν υπερβαίνει το 15 % ), είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016), δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και αφορά την δαπάνη βλαβών που προέρχονται από ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4412/2016, και αποκλειστικά από Θεομηνία σύμφωνα με :

α) Την υπ αρίθμ. 10385/27-05-2025 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου,

β) Την από 30-05-2025 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρα βίας της επιβλέπουσας του έργου και

γ) Την με Α.Π. 11210/04-06-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων με θέμα : «Διαπίστωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων  Ν.4412/2016.

Επίσης τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκειά τους - αυξομειώσεις εργασιών - νέες εργασίες» και ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που τίθενται από το άρθρο 132 του Ν.4412/2016  «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» και ειδικότερα η παράγραφος 2 του άρθρου 132 , σύμφωνα με την οποία :

- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016).

- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Ο ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ο οποίος συνοδεύεται από την 1Η Συμπληρωματική Σύμβαση , το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία Εισηγείται :

Την Έγκριση του 2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.651.818,10€ με ΦΠΑ, (όπου 1.012.939,23€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 182.329,06€, Απρόβλεπτα 0,61€, Απολογιστικά 1.000,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 135.842,46€ και ΦΠΑ 319.706,73€ (24%) ο οποίος είναι σε είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Την Έγκριση της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης «ήσσονος σημασίας» ύψους 47.834,24€ ( 38.576,00€ πλέον ΦΠΑ 24%) αναλογεί σε ποσοστό 2,896% της αρχικής σύμβασης ( δεν υπερβαίνει το 15 % ), είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016), δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και αφορά την δαπάνη βλαβών που προέρχονται από ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4412/2016, και αποκλειστικά από Θεομηνία σύμφωνα με :

α) Την υπ αρίθμ. 10385/27-05-2025 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου,

β) Την από 30-05-2025 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρα βίας της επιβλέπουσας του έργου και

γ) Την με Α.Π. 11210/04-06-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων με θέμα : «Διαπίστωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική  Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 135, 138-147 του ν. 5314/2026, ΦΕΚ 103Α (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

--Την υπ'αρίθμ. 51/2026 (ΑΔΑ: 9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων 
και επικυρώθηκε με την αριθμ.πρωτ.  22374/13-05-2026 (ΑΔΑ: Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) 
απόφαση Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

-Την Αιτιολογική Έκθεση του 2ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.

-Το σώμα του 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ

-Προμέτρηση Εργασιών του 2ου ΑΠΕ

-Φύλλο Έλεγχου

-Την υπ αρίθμ. 10385/27-05-2025 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου

-Την από 30-05-2025 Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρα βίας της επιβλέπουσας του έργου.

-Την με Α.Π. 11210/04-06-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων με θέμα : «Διαπίστωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»

-Την 85/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ : Ψ1ΦΛΩΛΗ-3ΘΞ και ΑΔΑΜ 26SYMV019225030 2026-06-15) για την 4η Παράταση του έργου.

-Το με Α.Π. 225315/10-08-2026 έγγραφο  της  Δ/ΝΣΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σχετικά με την θετική γνώμη για τον 2ο ΑΠΕ του έργου.

-Την  γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου  Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ( Θέμα 4ο – Πρακτικό 5 της 30/09/2026 συνεδρίασης.

- Την  με αριθ. πρωτ. 26169/01-10-2026 έγγραφη εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Εγκρίνει τον 2ου  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών και τον 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού  Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 1.651.818,10€ με ΦΠΑ, (όπου 1.012.939,23€ αξία εργασιών, ΓΕ +ΟΕ 182.329,06€, Απρόβλεπτα 0,61€, Απολογιστικά 1.000,00€, Δαπάνη Αναθεώρησης 135.842,46€ και ΦΠΑ 319.706,73€ (24%) ο οποίος είναι σε είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης.

2. Εγκρίνει την 1η  Συμπληρωματική Σύμβαση  «ήσσονος σημασίας» ύψους 47.834,24€ ( 38.576,00€ πλέον ΦΠΑ 24%) αναλογεί σε ποσοστό 2,896% της αρχικής σύμβασης ( δεν υπερβαίνει το 15 % ), είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών (άρθρο 5 του Ν. 4412/2016), δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και αφορά την δαπάνη βλαβών που προέρχονται από ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4412/2016, και αποκλειστικά από Θεομηνία σύμφωνα με :

α) Την υπ αρίθμ. 10385/27-05-2025 Δήλωση βλάβης από ανωτέρα βία του αναδόχου,

β) Την από 30-05-2025   Έκθεση διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρα βίας της επιβλέπουσας του έργου και

γ)Την  με Α.Π. 11210/04-06-2025 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων με θέμα : «Διαπίστωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».

Η απόφαση πήρε αριθμό  320/2026.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.  Καλλιαντάσης   Χρήστος

2.  Κατής Χαράλαμπος

3.  Αγνιάδης Παναγιώτης

4.  Τουμαράς Βασίλειος

5.  Ταγκαλέγκας Ιωάννης

6.   Μίχας Δημήτριος                                                                                                                                                                                                           .

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά    12 -10-2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ